## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고명세 서 레이아웃 변경 (ZFIR5082_1) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고명세 서 파일 생성 로직 분석 및 변경 (ZFIR5082_1) - [FI] EBILL 데이터 입력 분석 (ZFIT5052) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 (ZG MR3511) - [FI] 방문교통비 전표 전기 에러 메세지 관련 로직 분석 (ZFI_R FC_RECEIVE_POSTING)
07/24 07/25 07/26 07/27 07/28
07/24 07/25 07/26 07/27 07/28
07/24 07/25 07/26 07/27 07/28
07/31 08/25 12/31 08/31
04/05 07/17 07/03 07/26
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청 - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경 - [HR] 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - [HR] 임금 유형 생성: 연말정산(임원퇴직소득금액한도초과액) - [HR] 태아검진외출신청서 Data 변경
07/31 12/31 08/04 08/31 08/25 07/31 07/27
07/24 60% 07/25 40% 20% 07/25 07/27
05/22 07/03 07/10 07/26 07/17 07/17 07/27

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
07/28
- [HCM] 보육료 신청서 시스템 보완
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(주택자금 신청세팅 , 제증명 첨부파일 원격지원, 출장비 코스트센터 안내 ) - [HCM] 외근신청서 전자증빙 기능 추가 - [HCM] 방문교통비 시운전팀 인원 코스트센터 변경요청
07/31 07/26 08/03
07/31 0726 0803
07/14 07/26 07/28
12/29 07/31
07/03 07/17
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 구입명세서 미착 표기
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 구입명세서 미착 표기 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 기성처리 금액 수정
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31 07/31 08/04
07/26 07/27 [보류] 07/27 70% 07/27 07/28
06/22 06/29 07/03 07/07 07/17 07/26 07/28

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/07 09/07 08/03
08/01 08/01 08/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발 개발자 Key 신규생성 및 전달 (taewoolee7) - [BC] 2023년 불필요한 ERP 프로그램 정기 삭제 및 T-Code 부여 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트 RFC 통신 내역 확인 및 업무지원(MB_RFC _DB_1) - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 ([SD]연체거래처 DAIL Y WARNING 메일링)
07/31 07/31 07/25 07/25 07/26 07/27
07/31 07/31 07/25 07/25 07/26 07/27
07/25 07/25 07/24 07/13 07/26 07/27
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] ZPMB5090 집계 프로그램의 수정 요청* 외주용역비 계산 로직 보완
12/31 07/31 08/31 08/31 07/28
90% 07/26 30% 80% 07/24
03/06 04/12 05/23 06/13 07/17

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/31
03/23 07/17 07/07 07/28
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - ccs 인수인계 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가
[보류] 08/31 07/28 08/31
[보류] 0% 07/28 0%
03/23 07/07 07/17 07/17

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/07
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98169E-BIZ PP거래처 주문 수정-7/25 주문그룹 3/5 체크 로직 추가 - [SD] ITSM-98370ZSDR9600의 조건유형 선택에 ZM10(기타결 재시 할인할증) 옵션 추가-7/28 조건유형 선택 추가 및 로직 수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트
07/31 07/31 07/31 07/31 08/30 08/07
80% 80% 90% 07/25 07/28 80%
05/04 06/02 07/03 07/25 07/28 07/12