## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
07/31
- 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
07/31 07/31
7/28 7/28
06/22 06/22
[보류]
05/16
- [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정
07/27
07/27
02/24

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] CS Role 적용 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
07/28 07/28 07/28 08/31 12/31
07/28 07/28 07/27 10% 15%
07/24 07/24 07/24 06/22 07/24
10/31 08/18 08/04
06/13 06/23 07/27
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요 청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청 - [PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요 청
10/31 08/18 07/28 08/04
20% 85% 07/27 60%
06/13 06/23 07/19 07/27

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/01 08/11
07/31 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 외부망 사용하여 앱 설치 시 속도 지연 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 - [ASM] ITSM-98170 작업자 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 신규 추가 - [ASM] ITSM-98338 솔루션 정보 재작성ITSM-95470 변경 요 청서 삭제
08/11 07/28 07/25 07/25 07/26 07/27
10% 10% 07/25 07/25 07/26 07/27
07/14 07/24 07/24 07/25 07/26 07/27
08/04
07/31
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 209pc AA이상현상 PC재부팅 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 수기승인 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 중 계정 PW만료 시 안내창 무시 및 플로우 알림 추가 - [RPA] A11 117pc AA이상현상 PC재부팅 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 WMS 정상 확인 불가현상 확인
07/24 07/26 07/25 07/26 07/28 07/28
07/24 07/26 07/25 07/26 07/28 07/28
07/24 07/24 07/25 07/26 07/26 07/28

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 12/30 09/29 08/31
06/21 06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
70% 15% 10% 10%
06/21 06/21 07/20 07/20
08/31
06/23
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERM] 구 ERM SHE 관련 메일, 손실 관리 등록 메일 발송 로직 주석 처리 반영 - [ERM] 구 ERM 시스템 서비스 종료 요청 - [LMS] 생산직 학습자의 메뉴권한 부여 요청(교육계획, 교육과정 등록 요청) - [ERM] (RI-48) 월별 환율변동, 배치 오류 SAP 오류발생. 수동 스케쥴러 실행 처리 - [ERM] SAP 미사용 RI 배치 확인 요청
08/31 07/24 07/28 07/24 07/26 07/26
90% 07/24 07/26 07/24 07/26 07/26
06/23 07/24 07/24 07/24 07/26 07/26

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/11
06/02 07/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] 서비스 점검 자동화를 위한 RPA 계정 생성 및 권한 부여 - [WMS] IAMS 전산감사 관련 자료 요청 처리 - [WMS] 예약번호 1534584 할당취소 안되는 원인 확인 요청 - [GCMS] 인천지사 판독기프로그램 기회수 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 상세조회 훼손번호생성 권한 부여 (한인해 사원) - [EWS] ERMAP01 서버 WAS 구동 방식 변경 처리 지원 - [EWS] 2023년 3분기 모의해킹 일정 협의
08/31 08/11 07/27 07/28 07/28 07/28 07/26 07/24 07/26
50% 60% 07/26 07/27 07/28 07/28 07/26 07/24 07/26
06/02 07/20 07/26 07/26 07/28 07/28 07/26 07/24 07/26
07/21 08/01 [보류]
07/17 07/31 07/28
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - 기호품 발주(IT 운영센터) - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님) - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경
07/28 07/31 07/31 [보류]
07/28 07/28 07/28 30%
07/24 07/11 07/14 07/28

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청 - [EAI] SABIC - SOIL S2S VPN Connectivity Test - [EAI] IDMS시스템 인증서 교체에 따른IBMCertPathBuilderEx ception 에러 수정
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 07/24 07/24
30% 30% 90% 10% 10% 90% 07/24 07/24
07/07 04/06 06/16 07/14 07/14 07/14 07/24 07/24