## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.07.25 ~ 2023.07.31]
7월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요청 [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
10/31 08/18 08/31 08/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청 [SABIC] 시스템 연동 구축
08/31 08/31 08/31 08/07
WEB
[E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청 [LMS] 생산직 학습자의 메뉴권한 부여 요청(교육계획, 교육과정 등록 요청) [EAI] SABIC - SOIL S2S VPN Connectivity Test
완료
07/27 07/27 07/24 07/24
ERP
[FI] EBILL 데이터 입력 분석 (ZFIT5052) [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR9600의 조건유형 선택에 ZM10(기타결재시 할인할증) 옵션 추가
완료
07/26 07/27 07/26 07/28

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고명세 서 레이아웃 변경 (ZFIR5082_1) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고명세 서 파일 생성 로직 분석 및 변경 (ZFIR5082_1) - [FI] EBILL 데이터 입력 분석 (ZFIT5052) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 (ZG MR3511) - [FI] 방문교통비 전표 전기 에러 메세지 관련 로직 분석 (ZFI_R FC_RECEIVE_POSTING)
07/24 07/25 07/26 07/27 07/28
07/24 07/25 07/26 07/27 07/28
07/24 07/25 07/26 07/27 07/28
07/31 08/25 12/31 08/31
04/05 07/17 07/03 07/26
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청 - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경 - [HR] 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - [HR] 임금 유형 생성: 연말정산(임원퇴직소득금액한도초과액) - [HR] 태아검진외출신청서 Data 변경
07/31 12/31 08/04 08/31 08/25 07/31 07/27
07/24 60% 07/25 40% 20% 07/25 07/27
05/22 07/03 07/10 07/26 07/17 07/17 07/27

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
07/28
- [HCM] 보육료 신청서 시스템 보완
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(주택자금 신청세팅 , 제증명 첨부파일 원격지원, 출장비 코스트센터 안내 ) - [HCM] 외근신청서 전자증빙 기능 추가 - [HCM] 방문교통비 시운전팀 인원 코스트센터 변경요청
07/31 07/26 08/03
07/31 0726 0803
07/14 07/26 07/28
12/29 07/31
07/03 07/17
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 구입명세서 미착 표기
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 구입명세서 미착 표기 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 기성처리 금액 수정
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31 07/31 08/04
07/26 07/27 [보류] 07/27 70% 07/27 07/28
06/22 06/29 07/03 07/07 07/17 07/26 07/28

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/07 09/07 08/03
08/01 08/01 08/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발 개발자 Key 신규생성 및 전달 (taewoolee7) - [BC] 2023년 불필요한 ERP 프로그램 정기 삭제 및 T-Code 부여 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트 RFC 통신 내역 확인 및 업무지원(MB_RFC _DB_1) - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 ([SD]연체거래처 DAIL Y WARNING 메일링)
07/31 07/31 07/25 07/25 07/26 07/27
07/31 07/31 07/25 07/25 07/26 07/27
07/25 07/25 07/24 07/13 07/26 07/27
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] ZPMB5090 집계 프로그램의 수정 요청* 외주용역비 계산 로직 보완
12/31 07/31 08/31 08/31 07/28
90% 07/26 30% 80% 07/24
03/06 04/12 05/23 06/13 07/17

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/31
03/23 07/17 07/07 07/28
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - ccs 인수인계 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가
[보류] 08/31 07/28 08/31
[보류] 0% 07/28 0%
03/23 07/07 07/17 07/17

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/07
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98169E-BIZ PP거래처 주문 수정-7/25 주문그룹 3/5 체크 로직 추가 - [SD] ITSM-98370ZSDR9600의 조건유형 선택에 ZM10(기타결 재시 할인할증) 옵션 추가-7/28 조건유형 선택 추가 및 로직 수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트
07/31 07/31 07/31 07/31 08/30 08/07
80% 80% 90% 07/25 07/28 80%
05/04 06/02 07/03 07/25 07/28 07/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
07/31
- 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
07/31 07/31
7/28 7/28
06/22 06/22
[보류]
05/16
- [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정
07/27
07/27
02/24

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] CS Role 적용 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
07/28 07/28 07/28 08/31 12/31
07/28 07/28 07/27 10% 15%
07/24 07/24 07/24 06/22 07/24
10/31 08/18 08/04
06/13 06/23 07/27
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요 청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청 - [PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요 청
10/31 08/18 07/28 08/04
20% 85% 07/27 60%
06/13 06/23 07/19 07/27

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/01 08/11
07/31 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 외부망 사용하여 앱 설치 시 속도 지연 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 - [ASM] ITSM-98170 작업자 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 신규 추가 - [ASM] ITSM-98338 솔루션 정보 재작성ITSM-95470 변경 요 청서 삭제
08/11 07/28 07/25 07/25 07/26 07/27
10% 10% 07/25 07/25 07/26 07/27
07/14 07/24 07/24 07/25 07/26 07/27
08/04
07/31
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 209pc AA이상현상 PC재부팅 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 수기승인 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 중 계정 PW만료 시 안내창 무시 및 플로우 알림 추가 - [RPA] A11 117pc AA이상현상 PC재부팅 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 WMS 정상 확인 불가현상 확인
07/24 07/26 07/25 07/26 07/28 07/28
07/24 07/26 07/25 07/26 07/28 07/28
07/24 07/24 07/25 07/26 07/26 07/28

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 12/30 09/29 08/31
06/21 06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
70% 15% 10% 10%
06/21 06/21 07/20 07/20
08/31
06/23
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERM] 구 ERM SHE 관련 메일, 손실 관리 등록 메일 발송 로직 주석 처리 반영 - [ERM] 구 ERM 시스템 서비스 종료 요청 - [LMS] 생산직 학습자의 메뉴권한 부여 요청(교육계획, 교육과정 등록 요청) - [ERM] (RI-48) 월별 환율변동, 배치 오류 SAP 오류발생. 수동 스케쥴러 실행 처리 - [ERM] SAP 미사용 RI 배치 확인 요청
08/31 07/24 07/28 07/24 07/26 07/26
90% 07/24 07/26 07/24 07/26 07/26
06/23 07/24 07/24 07/24 07/26 07/26

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/11
06/02 07/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] 서비스 점검 자동화를 위한 RPA 계정 생성 및 권한 부여 - [WMS] IAMS 전산감사 관련 자료 요청 처리 - [WMS] 예약번호 1534584 할당취소 안되는 원인 확인 요청 - [GCMS] 인천지사 판독기프로그램 기회수 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 상세조회 훼손번호생성 권한 부여 (한인해 사원) - [EWS] ERMAP01 서버 WAS 구동 방식 변경 처리 지원 - [EWS] 2023년 3분기 모의해킹 일정 협의
08/31 08/11 07/27 07/28 07/28 07/28 07/26 07/24 07/26
50% 60% 07/26 07/27 07/28 07/28 07/26 07/24 07/26
06/02 07/20 07/26 07/26 07/28 07/28 07/26 07/24 07/26
07/21 08/01 [보류]
07/17 07/31 07/28
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - 기호품 발주(IT 운영센터) - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님) - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경
07/28 07/31 07/31 [보류]
07/28 07/28 07/28 30%
07/24 07/11 07/14 07/28

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청 - [EAI] SABIC - SOIL S2S VPN Connectivity Test - [EAI] IDMS시스템 인증서 교체에 따른IBMCertPathBuilderEx ception 에러 수정
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 07/24 07/24
30% 30% 90% 10% 10% 90% 07/24 07/24
07/07 04/06 06/16 07/14 07/14 07/14 07/24 07/24

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 ● 김구 | 6 | 7 ◑ 남대현 ● 김구 ● 이병준 | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김예린 ● 권지수 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 배영식 ● 강민경 | 15
16 | 17 ● 박민우 ● 최진우 | 18 ● 박남신 ● 최진우 | 19 ● 박남신 ● 최진우 | 20 ● 박남신 ● 최진우 | 21 ● 김구 ● 김도신 ● 최진우 | 22
23 | 24 ● 김구 | 25 ● 황보람 | 26 ● 황보람 | 27 ◐ 순현국 ● 황보람 | 28 ● 황보람 | 29
30 | 31 ● 김예린 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet