## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] STLC 윤활유 임가공 생산 관련 IT프로그램 개발에 따른 종 합수불부 및 원가계산 프로그램 수정(ZCOR8211, ZCOR650 0, ZCOR6600) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 교환 로직 추가 (ZGMR3511) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 교환 조건 전표 생성 로직에서 판매유형 공란으로 들어와도 처리되도록 수정(ZGMR3511) - [CO] (추가수정) STLC 윤활유 임가공 자체 생산 투입수량 필드 를 물량차이 계산 로직에서 제외 (ZCOR6500, ZCOR6600) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 교환 조건 전표 생성 로직에서 대변 라인아이템에 판매처 입력되도록 수정(ZGMR3511) - [FI] 계약직 결재요청시 작성자사번, 요청자사번 오류 원인 분석 (ZEAM8000)
07/31 08/01 08/02 08/03 08/03 08/04
07/31 08/01 08/02 08/03 08/03 08/04
07/31 08/01 08/02 08/03 08/03 08/04
07/31 12/31 08/31 08/31
04/05 07/03 08/01 07/26
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 프로젝트인력 체재수당 평균임금 반영 관련 - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경(40%)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 퇴직자 작업지원(하기휴가 환수, 장기근속휴가비 환수 등) - [HR] 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - [HR] 프로젝트인력 체재수당 평균임금 반영 관련
12/31 07/31 08/25 08/31
70% 07/31 08/03 30%
07/03 07/31 07/17 08/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
07/28
- [HCM] 보육료 신청서 시스템 보완
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 이사비신청서 신청 금액 수정 요청(문서삭제) - [HCM] 독신자 주거지원비 메뉴에서 계약일자 담당자 수정가능하 도록 추가 - [HCM] 중식비 신청서의 국내출장 근태 구분 요청 - [HCM] 중식비 신청서 미정산 부분 발생으로 재처리 요청(문서삭 제) - [HCM] 생활안정자금 대출순위 변경 요청
08/01 08/03 08/07 08/04 08/04
0801 0803 0807 0804 0803
08/01 08/01 08/04 08/03 08/03
12/29
07/03
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 구입명세서 미착 표기
12/29 07/31
[보류] 07/31
07/03 07/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/14 09/14
08/08 08/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] QA테스트 배치잡 신규설정 작업 (ZSD_CREATE_DO) - [BC] IAMS 전산감사 사전자료요청 취합 및 전달 - [BC] SSL VPN 버전 업그레이드에 따른 SAP 접속 테스트 야간 작업 업무지원
08/07 08/07 08/03 08/02 08/02 08/04
08/07 08/07 08/03 08/02 08/02 08/04
08/01 08/01 08/01 08/02 08/01 08/04
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 08/31 08/31
90% 30% 80%
03/06 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 08/31 08/31 08/31 08/31
03/23 07/17 07/07 07/28 08/01
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31
0% 0% 0% 70% 60%
03/23 03/23 07/07 07/28 08/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-97717윤활기유 납품 확정시 비가용 운전자 체크 제 외-7/31 로직 수정 후 운영반영 - [TD] ITSM-98044LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수 정 요청-7/31 분석 후 데이터 문제로 판명되어 변경 없이 완료 처리 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검 - 울산공장 출장-8/3 ~ 8/4
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 12/31 08/04
80% 07/31 07/31 80% 90% 90% 08/04
05/04 07/01 07/01 06/02 07/03 07/12 08/03