## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
05/16
- [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
[보류]
[보류]
05/16
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] (Web) 제품출하 그리드내 평균값 표시
08/04 08/04 08/31 12/31 08/04
08/04 08/04 10% 20% 08/02
07/31 07/31 06/22 07/24 07/31

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/18 08/11
06/13 06/23 08/03
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요 청 - [PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정 - [PRM] 생일자 선물 메일 발송 문구 수정 및 수신자 보직변경에 따른 발송 정보 수정
10/31 08/18 08/04 08/11 08/11
20% 85% 07/31 50% 08/04
06/13 06/23 07/27 08/03 08/01
08/01 08/11 08/18
07/31 07/14 08/01
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 - [ASM] ITSM-98045 변경결과 작성 - [ATSS] 거리 및 요율 신규 추가 - [ASM] ITSM-98527 데이터요청서 삭제ITSM-92466 변경결과 작성
08/11 08/18 07/31 07/31 08/01
80% 10% 07/31 07/31 08/01
07/14 08/01 07/31 07/31 08/01

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/11
08/07
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 WMS 엑셀 확인 불가 수정 - [ERP 계정관리] 담당자 후가 백업 - [RPA] A360 'Daily Report' 잠정 중단 정상확인 완료, 스케쥴 재등록-> 각 공정 T&A로 데이터 오류 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 모니터링 및 재수행 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수신자 오입력 -> 수기발송 - [RPA] RPA 계정 전체적인 PW 변경으로 인한 작업혼란 재수행계 정 잠김현상 수시확인 및 잠금해제, outlook 연결(outlook 접 근 불가, PC계정 잠김, SAP 접근 불가) - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 수신자 변경 - A11 '#1 회계 지급전표' 작업 오류로 인한 데이터 정리 - [RPA] A360 'Margin' 작업 배포실패 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 메일 2번발송 원인 확인 및 수정
07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02 08/02 08/02 08/03 08/03 08/03
07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02 08/02 08/02 08/03 08/03 08/03
07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02 08/02 08/02 08/02 08/03 08/03
12/30 09/29 08/31
06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
08/08 20% 20% 20%
06/21 06/21 07/20 07/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/11 08/31
06/23 08/02 08/04
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 7월 29일 ERS_CP 연계 데이터 개정오류 확인 및 재처리 (파일명 특수문자로 인한 오류 확인) - [ERS] SOM-2-430 수정오류 확인 및 재처리 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 - [LMS] 공정이해 등, HTML5 이러닝 컨텐츠 제작을 위한 메뉴얼 제공 요청 및 LMS 시스템 반영시 예상기간 회신 요청. - [ERM] (RI-66),(RI-24) 연계 데이터 미입력 오류 발생 확인 요 청 및 재처리 - [ERS] 관리자>통계>문서통계>부서지침서 통계 엑셀저장시 문서 경로 오류 데이터 확인 및 보정처리 요청 - [ERS] 문서번호 "PO2-D-0031" 폐기하려는데 규정관리 기안지 에서 조회가 안됨. 확인 요청
08/31 07/31 08/02 08/11 08/02 08/04 08/04 08/04
90% 07/31 08/02 90% 08/02 08/04 08/04 08/04
06/23 07/31 08/02 08/02 08/02 08/04 08/03 08/04
08/31 08/11
06/02 07/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] WMS->SAP 실적정보 인터페이스 오류 확인 요청 - [WMS] 기술검수결과 정상인 건 WMS 미반영 확인 요청 - [WMS] 리스크관리팀 요청 IAMS 외부감사 사전요청자료 - [GCMS] 대리점영업팀 불출이관 처리 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 오판독 데이터 확인 및 수정 요청 - [GCMS] 지류상품권 재고현황 데이터 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 미회수 현황 데이터 오류 확인 요청 (모바일 상품권 전환 관련 상품권)
08/31 08/11 08/02 08/03 08/04 08/01 08/01 08/04 08/04
50% 80% 08/02 08/03 08/04 08/01 0801 08/04 08/04
06/02 07/20 08/02 08/02 08/01 07/31 08/01 08/03 08/04

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 [보류] [보류]
07/17 07/28 08/07
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 총수송실적 조회회면 배포 상태 확인 및 ITSM-98542 , ITSM-98698 (2건) 작성
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - 기호품 발주(IT 운영센터) - [LOPAS] 총수송실적 조회화면 데이터 공란발생 수송요청 원인 분석 - [LOPAS] 총수송실적 조회회면 '납품처' 기준 LOC 데이터 표시 및 Null 데이터 매핑 및 처리
08/04 08/01 08/03 08/04
08/04 08/01 08/03 08/04
07/31 08/01 08/01 08/03
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선방안 협 의 미팅 - [EAI] SABIC <-> S-OIL https URL, 접속정보 수정 및 운영 테 스트
08/31 08/04 08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/04 08/04
70% 08/04 30% 90% 10% 30% 08/01 08/04 08/03
07/07 08/01 04/06 06/16 07/14 07/14 07/14 08/04 08/01