## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.08.01 ~ 2023.08.07]
8월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 Off Duty Day | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
10/31 08/18 08/11 08/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
08/31 08/31 08/31 08/31
WEB
[PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요청 [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요청 [LMS] 공정이해 등, HTML5 이러닝 컨텐츠 제작을 위한 메뉴얼 제공 요청 및 LMS 시스템 반영시 예상기간 회신 요청. [EAI] SABIC <-> S-OIL https URL, 접속정보 수정 및 운영 테스트
완료
07/31 08/08 08/02 08/03
ERP
[CO] STLC 윤활유 임가공 생산 관련 IT프로그램 개발에 따른 종합수불부 및 원가계산 프 로그램 수정(ZCOR8211, ZCOR6500, ZCOR6600) [FI] 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 교환 로직 추가 (ZGMR3511) [MM] 구입명세서 미착 표기 [TD] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
완료
07/31 08/01 07/31 07/31

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] STLC 윤활유 임가공 생산 관련 IT프로그램 개발에 따른 종 합수불부 및 원가계산 프로그램 수정(ZCOR8211, ZCOR650 0, ZCOR6600) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 교환 로직 추가 (ZGMR3511) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 교환 조건 전표 생성 로직에서 판매유형 공란으로 들어와도 처리되도록 수정(ZGMR3511) - [CO] (추가수정) STLC 윤활유 임가공 자체 생산 투입수량 필드 를 물량차이 계산 로직에서 제외 (ZCOR6500, ZCOR6600) - [FI] (추가수정) 지류상품권판매시 교환 조건 전표 생성 로직에서 대변 라인아이템에 판매처 입력되도록 수정(ZGMR3511) - [FI] 계약직 결재요청시 작성자사번, 요청자사번 오류 원인 분석 (ZEAM8000)
07/31 08/01 08/02 08/03 08/03 08/04
07/31 08/01 08/02 08/03 08/03 08/04
07/31 08/01 08/02 08/03 08/03 08/04
07/31 12/31 08/31 08/31
04/05 07/03 08/01 07/26
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 프로젝트인력 체재수당 평균임금 반영 관련 - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경(40%)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 퇴직자 작업지원(하기휴가 환수, 장기근속휴가비 환수 등) - [HR] 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - [HR] 프로젝트인력 체재수당 평균임금 반영 관련
12/31 07/31 08/25 08/31
70% 07/31 08/03 30%
07/03 07/31 07/17 08/01

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
07/28
- [HCM] 보육료 신청서 시스템 보완
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 이사비신청서 신청 금액 수정 요청(문서삭제) - [HCM] 독신자 주거지원비 메뉴에서 계약일자 담당자 수정가능하 도록 추가 - [HCM] 중식비 신청서의 국내출장 근태 구분 요청 - [HCM] 중식비 신청서 미정산 부분 발생으로 재처리 요청(문서삭 제) - [HCM] 생활안정자금 대출순위 변경 요청
08/01 08/03 08/07 08/04 08/04
0801 0803 0807 0804 0803
08/01 08/01 08/04 08/03 08/03
12/29
07/03
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 구입명세서 미착 표기
12/29 07/31
[보류] 07/31
07/03 07/17

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/14 09/14
08/08 08/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] QA테스트 배치잡 신규설정 작업 (ZSD_CREATE_DO) - [BC] IAMS 전산감사 사전자료요청 취합 및 전달 - [BC] SSL VPN 버전 업그레이드에 따른 SAP 접속 테스트 야간 작업 업무지원
08/07 08/07 08/03 08/02 08/02 08/04
08/07 08/07 08/03 08/02 08/02 08/04
08/01 08/01 08/01 08/02 08/01 08/04
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 08/31 08/31
90% 30% 80%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 08/31 08/31 08/31 08/31
03/23 07/17 07/07 07/28 08/01
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31
0% 0% 0% 70% 60%
03/23 03/23 07/07 07/28 08/01

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-97717윤활기유 납품 확정시 비가용 운전자 체크 제 외-7/31 로직 수정 후 운영반영 - [TD] ITSM-98044LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수 정 요청-7/31 분석 후 데이터 문제로 판명되어 변경 없이 완료 처리 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검 - 울산공장 출장-8/3 ~ 8/4
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 12/31 08/04
80% 07/31 07/31 80% 90% 90% 08/04
05/04 07/01 07/01 06/02 07/03 07/12 08/03

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
05/16
- [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
[보류]
[보류]
05/16
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] (Web) 제품출하 그리드내 평균값 표시
08/04 08/04 08/31 12/31 08/04
08/04 08/04 10% 20% 08/02
07/31 07/31 06/22 07/24 07/31

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/18 08/11
06/13 06/23 08/03
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 고급휘발유 및 삼성카드 유류구매카드 사용여부 보완 요 청 - [PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정 - [PRM] 생일자 선물 메일 발송 문구 수정 및 수신자 보직변경에 따른 발송 정보 수정
10/31 08/18 08/04 08/11 08/11
20% 85% 07/31 50% 08/04
06/13 06/23 07/27 08/03 08/01
08/01 08/11 08/18
07/31 07/14 08/01
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 - [ASM] ITSM-98045 변경결과 작성 - [ATSS] 거리 및 요율 신규 추가 - [ASM] ITSM-98527 데이터요청서 삭제ITSM-92466 변경결과 작성
08/11 08/18 07/31 07/31 08/01
80% 10% 07/31 07/31 08/01
07/14 08/01 07/31 07/31 08/01

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/11
08/07
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 WMS 엑셀 확인 불가 수정 - [ERP 계정관리] 담당자 후가 백업 - [RPA] A360 'Daily Report' 잠정 중단 정상확인 완료, 스케쥴 재등록-> 각 공정 T&A로 데이터 오류 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 모니터링 및 재수행 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수신자 오입력 -> 수기발송 - [RPA] RPA 계정 전체적인 PW 변경으로 인한 작업혼란 재수행계 정 잠김현상 수시확인 및 잠금해제, outlook 연결(outlook 접 근 불가, PC계정 잠김, SAP 접근 불가) - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 수신자 변경 - A11 '#1 회계 지급전표' 작업 오류로 인한 데이터 정리 - [RPA] A360 'Margin' 작업 배포실패 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 메일 2번발송 원인 확인 및 수정
07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02 08/02 08/02 08/03 08/03 08/03
07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02 08/02 08/02 08/03 08/03 08/03
07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02 08/02 08/02 08/02 08/03 08/03
12/30 09/29 08/31
06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
08/08 20% 20% 20%
06/21 06/21 07/20 07/20

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/11 08/31
06/23 08/02 08/04
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 7월 29일 ERS_CP 연계 데이터 개정오류 확인 및 재처리 (파일명 특수문자로 인한 오류 확인) - [ERS] SOM-2-430 수정오류 확인 및 재처리 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 - [LMS] 공정이해 등, HTML5 이러닝 컨텐츠 제작을 위한 메뉴얼 제공 요청 및 LMS 시스템 반영시 예상기간 회신 요청. - [ERM] (RI-66),(RI-24) 연계 데이터 미입력 오류 발생 확인 요 청 및 재처리 - [ERS] 관리자>통계>문서통계>부서지침서 통계 엑셀저장시 문서 경로 오류 데이터 확인 및 보정처리 요청 - [ERS] 문서번호 "PO2-D-0031" 폐기하려는데 규정관리 기안지 에서 조회가 안됨. 확인 요청
08/31 07/31 08/02 08/11 08/02 08/04 08/04 08/04
90% 07/31 08/02 90% 08/02 08/04 08/04 08/04
06/23 07/31 08/02 08/02 08/02 08/04 08/03 08/04
08/31 08/11
06/02 07/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] WMS->SAP 실적정보 인터페이스 오류 확인 요청 - [WMS] 기술검수결과 정상인 건 WMS 미반영 확인 요청 - [WMS] 리스크관리팀 요청 IAMS 외부감사 사전요청자료 - [GCMS] 대리점영업팀 불출이관 처리 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 오판독 데이터 확인 및 수정 요청 - [GCMS] 지류상품권 재고현황 데이터 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 미회수 현황 데이터 오류 확인 요청 (모바일 상품권 전환 관련 상품권)
08/31 08/11 08/02 08/03 08/04 08/01 08/01 08/04 08/04
50% 80% 08/02 08/03 08/04 08/01 0801 08/04 08/04
06/02 07/20 08/02 08/02 08/01 07/31 08/01 08/03 08/04

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 [보류] [보류]
07/17 07/28 08/07
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 총수송실적 조회회면 배포 상태 확인 및 ITSM-98542 , ITSM-98698 (2건) 작성
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - 기호품 발주(IT 운영센터) - [LOPAS] 총수송실적 조회화면 데이터 공란발생 수송요청 원인 분석 - [LOPAS] 총수송실적 조회회면 '납품처' 기준 LOC 데이터 표시 및 Null 데이터 매핑 및 처리
08/04 08/01 08/03 08/04
08/04 08/01 08/03 08/04
07/31 08/01 08/01 08/03
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선방안 협 의 미팅 - [EAI] SABIC <-> S-OIL https URL, 접속정보 수정 및 운영 테 스트
08/31 08/04 08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/04 08/04
70% 08/04 30% 90% 10% 30% 08/01 08/04 08/03
07/07 08/01 04/06 06/16 07/14 07/14 07/14 08/04 08/01

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 ● 박민우 | 3 ● 박민우 | 4 ● 박선미 ● 박민우 | 5
6 | 7 ● 김구 ● 박민우 | 8 ◑ 박남신 | 9 ● 강민경 | 10 ● 김도신 ● 강민경 | 11 ● 김도신 ● 강민경 | 12
13 | 14 Off Duty Day | 15 광복절 | 16 ● 김원기 ● 황보람 | 17 ● 최진우 | 18 ● 남대현 | 19
20 | 21 | 22 ◐ 남대현 | 23 | 24 ◐ 순현국 | 25 | 26
27 | 28 ● 김예린 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet