## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.10.17 ~ 2023.10.23]
10월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 추석연휴 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 | 13 에쓰오일 체육의 날 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
10/31 12/29 12/29 11/30
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
10/31 10/31 10/31 10/31
WEB
[PRM] PRM 전자결재 SSL 적용 연계 PRM 추가수정 [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 수행 및 모니터링 [LMS] Soft Skill 인증제도 시행에 따른 전자결재시스템 Soft Skill 평가서 관련 개발 연계 자료 제공 [EAI] SAP QA 서버(100)에러로 인한 인스턴스 200 으로 EAI Adapter 재설정
완료
10/20 10/17 10/16 10/19
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 인터페이스 오류 원인 분석 및 해결 [SD] SABIC 인보이스 및 오더 생성 시 반영 정보 수정 요청- 10/10~ 인보이스 헤더 양식변 경 및 특정데이터 수정 로직 추가 [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관 *주요 테이블 37개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이 관 [BC] 신규 (구)조회용ERP 서버 서비스 전환 작업 업무지원(AIX -> NT)
완료
10/19 10/17 10/18 10/19

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
05/31 10/06 10/17
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연차 휴가 - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [TR] 복리비 지급 메일 발송 프로그램 중 CEO 메일 발송 제외 ( ZTRR3000, ZTRR3001) - [CO] 투자예산 조정신청서 인터페이스 오류 원인 분석 및 해결 (ZCO_RFC_SEND_POSID_BUDGET_EXCC) - [TR] 복리비 지급 메일 발송 배치 작업 중 메일발송 제외 할 메일 관리 유지보수뷰활용 개선방안 분석(ZTRR3000, ZTRR300 1 )
10/16 10/17 10/18 10/19 10/20
10/16 10/17 10/18 10/19 10/20
10/16 10/17 10/18 10/19 10/20
12/31 11/30 10/31 12/29 11/30
07/03 10/17 09/15 09/25 09/05
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 기승인완료한 경조금신청서로신청한 경조휴가(배우자모 회 갑) 삭제 요청 - [HR] "직급 : DIR-Director" 직책수당 관련 요청 - [HR] 해외출장명령서 Period 수정 요청
11/30 10/31 12/29 11/30 10/17 10/31 10/19
90% 95% 50% 50% 10/17 70% 10/19
09/05 09/15 09/25 10/17 10/17 10/19 10/19

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 10/31 12/29 11/30
07/03 10/17 09/15 09/25 09/05
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 기승인완료한 경조금신청서로신청한 경조휴가(배우자모 회 갑) 삭제 요청 - [HR] "직급 : DIR-Director" 직책수당 관련 요청 - [HR] 해외출장명령서 Period 수정 요청
11/30 10/31 12/29 11/30 10/17 10/31 10/19
90% 95% 50% 50% 10/17 70% 10/19
09/05 09/15 09/25 10/17 10/17 10/19 10/19
12/31 11/30 10/31 12/29 11/30
07/03 10/17 09/15 09/25 09/05
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 기승인완료한 경조금신청서로신청한 경조휴가(배우자모 회 갑) 삭제 요청 - [HR] "직급 : DIR-Director" 직책수당 관련 요청 - [HR] 해외출장명령서 Period 수정 요청
11/30 10/31 12/29 11/30 10/17 10/31 10/19
90% 95% 50% 50% 10/17 70% 10/19
09/05 09/15 09/25 10/17 10/17 10/19 10/19

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 10/31 12/29 11/30
07/03 10/17 09/15 09/25 09/05
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 기승인완료한 경조금신청서로신청한 경조휴가(배우자모 회 갑) 삭제 요청 - [HR] "직급 : DIR-Director" 직책수당 관련 요청 - [HR] 해외출장명령서 Period 수정 요청
11/30 10/31 12/29 11/30 10/17 10/31 10/19
90% 95% 50% 50% 10/17 70% 10/19
09/05 09/15 09/25 10/17 10/17 10/19 10/19
11/15 10/27
09/12 10/05
- [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청 - [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HCM] 문의응대 및 원격지원(중식비,학자금,출장비 문의응대) - [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청
10/27 10/20 11/15
1027 1020 1115
10/05 10/16 09/12

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 10/31 10/31 12/22
07/03 09/07 09/20 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 - [MM] ZLBR2050 이관문서 생성 시 날짜 설정 기능 추가 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청
12/29 10/31 10/31 10/31 12/22 10/31
[보류] 40% 70% 10/19 30% 10/18
07/03 09/07 09/20 10/04 10/06 10/11
10/30 10/30
10/24 10/24
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ‘23년 3분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전달 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB D드라이브 Full로 용량증 설 요청 - [BC] 신규 (구)조회용ERP 서버 서비스 전환 작업 업무지원(AIX -> NT) - [BC] '23년 10월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] '23년도 3분기 용인센터 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(HQSAPROUTE, HQSOLMAN)
10/23 10/23 10/19 10/19 10/19 10/23 10/20
10/23 10/23 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20
10/17 10/17 10/18 10/19 10/10 10/12 10/18

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 02/02
05/23 06/13 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 37개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
12/31 10/31 10/31 02/02
10/18 90% 90% 10%
03/06 05/23 06/13 10/16
10/31 11/30 12/30 12/29 11/30
03/23 07/28 08/01 09/18 10/20
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] log4j 버전 검토
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] log4j 버전 검토
10/31 11/30 10/30 12/30 12/29 11/30
0% 99% 10/20 10% 0% 0%
03/23 07/28 08/18 08/01 09/18 10/20

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 09/29 09/29 10/31 12/31
05/04 06/29 07/03 08/31 09/04 09/19 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-101033 PP출하 차량에 대한 ERP~출입관리시스템 (e-IOM) Interface 개발 요청- 9/18~9/22 이니셜코딩, EAI테 스트 완료 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가- 9/25 uat - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가 - [SD] ITSM-101327SABIC 인보이스 및 오더 생성 시 반영 정보 수정 요청- 10/10~ 인보이스 헤더 양식변경 및 특정데이터 수 정 로직 추가 - [SD] ITSM-100996사업자등록번호에 따른 거래처 신용등급 조 회 프로그램 보완 - [SD] ITSM-101313당사 NH알뜰 중부권/남부권 공급에 따른 판 매장려금 정산 T-code 개발요청-10/17 ZSDR 5815 프로그램 생성 - [TD] ITSM-99767PP출하 차량 운송업체코드 일괄 변경 요청-1
07/31 09/29 07/31 07/31 09/29 10/31 12/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31
80% 90% 90% 90% 10/16 10/17 95% 30% 10/17 10/17 70% 90%
05/04 09/22 06/02 07/03 09/04 09/19 07/12 10/05 10/10 10/17 10/17 10/20

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
0/20 initial coding

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-101477 육아기 근로시간 단축기간 변경 - [E-Approval] ITSM-101468 업무변경에 따른 GAS 권한 부여 요청 - [E-Approval] ITSM-101580 기안지 일부내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101579 일부 문구 수정 - [E-Approval] ITSM-101551 협조문(문서번호 AH2-23-0271 건의 첨부파일 교체 요청) - [E-Approval] ITSM-101553 문서번호 'B64-23-0233' 내 일부 문구 수정 - [E-Approval] ITSM-101589 기승인완료한 경조금신청서로신청 한 경조휴가(배우자모 회갑) 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101665 협조문 내용(예산 계정명) 변경 요 청 - [E-Approval] ITSM-101643 결재 완료 문서 (계약체결기안 및 후속 관련 문서) 내 오기 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101646 개인정보가 포함된 문서 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101682 계열주유소 New SI 지원 - [E-Approval] ITSM-101691 협조문 첨부문서 변경 - [E-Approval] ITSM-101679 시설물 품의서 불용처분 시설물 수 량 오류 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101732 해외출장명령서 Period 수정 요청
12/27 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20
50% 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20
08/22 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 10/30 12/31
01/01 06/01 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] OAS, ePSMS 탱크&RunSheet Sync - [OAS] 제품이관 구성시 탱크정보 오류 개선
10/20 10/20 10/30 10/20 10/31 12/31 10/31
10/20 10/20 70% 10/20 80% 80% 80%
10/16 10/16 06/22 07/24 08/28 09/25 10/16
10/31 10/27 10/31
06/13 08/18 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 마스터 API 관련 수정 - [PRM] PRM 전자결재 SSL 적용 연계 PRM 추가수정
10/31 10/27 10/31 10/20 10/20
20% 95% 50% 10/19 10/20
06/13 08/18 09/05 10/11 10/18

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/27 10/27 11/01 11/01
10/23 10/23 10/16 10/16
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] JIRA 처리상태 정보 연동을 위한 DB 정보 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-101467 요청정보 재작성ITSM-101153 견적서 삭제 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] JIRA 처리상태 정보 연동을 위한 DB 정보 지원 - [GCMS] gcms erp연계 회수처 변경 - [ATSS] 운전사 코드 수정 - [ASM] ITSM-101624 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-101701 변경요청서 삭제ITSM-101641 작업유형 변경ITSM-99175 배포 상태 변경 - [ASM] ITSM-99106 배포 상태 변경 - [ASM] ospm 자동배포 지원 - [GCMS] 누적미회수총액 불일치 내역 수정
10/16 11/01 11/01 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/16 20% 10% 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/16 10/16 10/16 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/27
10/23
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '자재번호 및 단가정리' 작업 수정 및 테스트 - [RPA] 117pc 확인 및 재부팅 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 재수행 및 모니터링 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 수행 및 모니터링 - [RPA] P&I팀 작업 수신자 변경 - [RPA] 209pc 확인 및 재부팅, 계정 잠금 해제 - [RPA] 3분기 유효성 검증 계정 유지 여부 확인 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기 발송 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 미수행 안내 - [PPS] 서버 재부팅 안내 및 서비스 이상유무 확인 및 전달 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 메일 발송 작업 수정 및 테스트 , 모니터링
10/16 10/16 10/18 10/20 10/17 10/18 10/19 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20
10/16 10/16 10/18 10/20 10/17 10/18 10/19 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20
10/16 10/16 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/20 10/20

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 12/31 10/31 10/31 12/29 12/29
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/16
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청
12/30 12/31 10/31 10/31 12/29 12/29
20% 30% 80% 80% 50% 50%
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/20
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(유밥 Soft skill 교육이수연계 배치 생성 및 테스트 ) - [ERS] 대주주감사 제출용 당사 규정 PDF파일 추출 - [LMS] Soft Skill 인증제도 시행에 따른 전자결재시스템 Soft Skill 평가서 관련 개발 연계 자료 제공 - [ERM] (RI-48)월별 환율변동, 데이터 연계 실패 확인 및 수동 스 케쥴러 실행 - [LMS] 교육훈련신청서 기각후 작성중인 문서에 보이지 않는 신 청서 데이터 확인 및 상태 변경처리 - [ERS] ERS MSDS 관리부서 수정 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 작성시 교육장소구분이 사외(해외)인경우 근태미반영되도록 예외처리 - [LMS] 법인카드 정산 관련 항목 적용 확인 요청 건(법인카드 중 복 체크로직 수정반영)
12/29 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/19 10/20
50% 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/19 10/20
08/22 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/19 10/20

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/18 10/16 10/20
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - 모바일 인수인계 - [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] 프로그램 데이터 변경 모니터링 데이터 요청 - [GCMS] 판매등록 결제수단 및 고객 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 - [GCMS] 지류 미회수 오류 수정 요청 - [GCMS] 판매 취소 오류 확인 요청 - [EWS] 개발서버 라이선스 관련 확인 요청
10/31 10/20 10/19 10/31 10/20 10/18 10/20
80% 10/20 10/19 80% 10/20 10/18 10/20
09/18 10/20 10/19 10/19 10/19 10/18 10/20
10/27 10/24 10/24 10/24 11/30 11/30 10/27
10/23 09/05 09/22 10/05 08/10 09/01 10/16
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] LOPAS 취약점 조치 및 에러 체크
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] LOPAS 취약점 조치 및 에러 체크
10/20 10/24 10/24 10/24 11/30 11/30 10/27
10/20 95% 70% 90% 30% 10% 60%
10/16 09/05 09/22 10/05 08/10 09/01 10/16

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/30 11/30 12/29 10/31
10/12 06/16 04/21 07/18 10/20 10/06 10/20 10/12 10/16
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] SAP QA 서버(100)에러로 인한 인스턴스 200 으로 EAI Adapter 재설정
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/30 11/30 12/29 10/31 10/20
90% 90% 50% 90% 90% 90% 90% 10% 90% 10/19
10/12 06/16 04/21 07/18 10/20 10/06 10/20 10/12 10/16 10/19

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 21
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 22
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 추석연휴 | 3 개천절 | 4 ● 황보람 | 5 | 6 ● 순현국 ● 이여진 ● 이지은 | 7
8 | 9 한글날 | 10 ● 황보람 | 11 | 12 | 13 에쓰오일 체육의 날 | 14
15 | 16 ● 박남신 ● 이병준 ● 강민경 | 17 ● 박남신 | 18 ● 박남신 | 19 ◐ 순현국 | 20 ● 이재원 ● 김원기 | 21
22 | 23 | 24 ◑ 박남신 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 ◑ 박선미 ● 박민우 ● 이지은 | 31 ◑ 박남신 ◑ 남대현 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 10월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet