## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
10/31 12/29 12/29 11/30
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
10/31 10/31 10/31 10/31
WEB
[PRM] PRM 전자결재 SSL 적용 연계 PRM 추가수정 [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 수행 및 모니터링 [LMS] Soft Skill 인증제도 시행에 따른 전자결재시스템 Soft Skill 평가서 관련 개발 연계 자료 제공 [EAI] SAP QA 서버(100)에러로 인한 인스턴스 200 으로 EAI Adapter 재설정
완료
10/20 10/17 10/16 10/19
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 인터페이스 오류 원인 분석 및 해결 [SD] SABIC 인보이스 및 오더 생성 시 반영 정보 수정 요청- 10/10~ 인보이스 헤더 양식변 경 및 특정데이터 수정 로직 추가 [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관 *주요 테이블 37개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이 관 [BC] 신규 (구)조회용ERP 서버 서비스 전환 작업 업무지원(AIX -> NT)
완료
10/19 10/17 10/18 10/19