## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-101477 육아기 근로시간 단축기간 변경 - [E-Approval] ITSM-101468 업무변경에 따른 GAS 권한 부여 요청 - [E-Approval] ITSM-101580 기안지 일부내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101579 일부 문구 수정 - [E-Approval] ITSM-101551 협조문(문서번호 AH2-23-0271 건의 첨부파일 교체 요청) - [E-Approval] ITSM-101553 문서번호 'B64-23-0233' 내 일부 문구 수정 - [E-Approval] ITSM-101589 기승인완료한 경조금신청서로신청 한 경조휴가(배우자모 회갑) 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101665 협조문 내용(예산 계정명) 변경 요 청 - [E-Approval] ITSM-101643 결재 완료 문서 (계약체결기안 및 후속 관련 문서) 내 오기 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101646 개인정보가 포함된 문서 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101682 계열주유소 New SI 지원 - [E-Approval] ITSM-101691 협조문 첨부문서 변경 - [E-Approval] ITSM-101679 시설물 품의서 불용처분 시설물 수 량 오류 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101732 해외출장명령서 Period 수정 요청
12/27 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20
50% 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20
08/22 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 10/30 12/31
01/01 06/01 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] OAS, ePSMS 탱크&RunSheet Sync - [OAS] 제품이관 구성시 탱크정보 오류 개선
10/20 10/20 10/30 10/20 10/31 12/31 10/31
10/20 10/20 70% 10/20 80% 80% 80%
10/16 10/16 06/22 07/24 08/28 09/25 10/16
10/31 10/27 10/31
06/13 08/18 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 마스터 API 관련 수정 - [PRM] PRM 전자결재 SSL 적용 연계 PRM 추가수정
10/31 10/27 10/31 10/20 10/20
20% 95% 50% 10/19 10/20
06/13 08/18 09/05 10/11 10/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/27 10/27 11/01 11/01
10/23 10/23 10/16 10/16
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] JIRA 처리상태 정보 연동을 위한 DB 정보 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-101467 요청정보 재작성ITSM-101153 견적서 삭제 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] JIRA 처리상태 정보 연동을 위한 DB 정보 지원 - [GCMS] gcms erp연계 회수처 변경 - [ATSS] 운전사 코드 수정 - [ASM] ITSM-101624 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-101701 변경요청서 삭제ITSM-101641 작업유형 변경ITSM-99175 배포 상태 변경 - [ASM] ITSM-99106 배포 상태 변경 - [ASM] ospm 자동배포 지원 - [GCMS] 누적미회수총액 불일치 내역 수정
10/16 11/01 11/01 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/16 20% 10% 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/16 10/16 10/16 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/27
10/23
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '자재번호 및 단가정리' 작업 수정 및 테스트 - [RPA] 117pc 확인 및 재부팅 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 재수행 및 모니터링 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 수행 및 모니터링 - [RPA] P&I팀 작업 수신자 변경 - [RPA] 209pc 확인 및 재부팅, 계정 잠금 해제 - [RPA] 3분기 유효성 검증 계정 유지 여부 확인 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기 발송 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 미수행 안내 - [PPS] 서버 재부팅 안내 및 서비스 이상유무 확인 및 전달 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 메일 발송 작업 수정 및 테스트 , 모니터링
10/16 10/16 10/18 10/20 10/17 10/18 10/19 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20
10/16 10/16 10/18 10/20 10/17 10/18 10/19 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20
10/16 10/16 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/20 10/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 12/31 10/31 10/31 12/29 12/29
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/16
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청
12/30 12/31 10/31 10/31 12/29 12/29
20% 30% 80% 80% 50% 50%
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/20
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(유밥 Soft skill 교육이수연계 배치 생성 및 테스트 ) - [ERS] 대주주감사 제출용 당사 규정 PDF파일 추출 - [LMS] Soft Skill 인증제도 시행에 따른 전자결재시스템 Soft Skill 평가서 관련 개발 연계 자료 제공 - [ERM] (RI-48)월별 환율변동, 데이터 연계 실패 확인 및 수동 스 케쥴러 실행 - [LMS] 교육훈련신청서 기각후 작성중인 문서에 보이지 않는 신 청서 데이터 확인 및 상태 변경처리 - [ERS] ERS MSDS 관리부서 수정 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 작성시 교육장소구분이 사외(해외)인경우 근태미반영되도록 예외처리 - [LMS] 법인카드 정산 관련 항목 적용 확인 요청 건(법인카드 중 복 체크로직 수정반영)
12/29 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/19 10/20
50% 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/19 10/20
08/22 10/16 10/16 10/17 10/18 10/18 10/19 10/20

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/18 10/16 10/20
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - 모바일 인수인계 - [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] 프로그램 데이터 변경 모니터링 데이터 요청 - [GCMS] 판매등록 결제수단 및 고객 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 - [GCMS] 지류 미회수 오류 수정 요청 - [GCMS] 판매 취소 오류 확인 요청 - [EWS] 개발서버 라이선스 관련 확인 요청
10/31 10/20 10/19 10/31 10/20 10/18 10/20
80% 10/20 10/19 80% 10/20 10/18 10/20
09/18 10/20 10/19 10/19 10/19 10/18 10/20
10/27 10/24 10/24 10/24 11/30 11/30 10/27
10/23 09/05 09/22 10/05 08/10 09/01 10/16
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] LOPAS 취약점 조치 및 에러 체크
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] LOPAS 취약점 조치 및 에러 체크
10/20 10/24 10/24 10/24 11/30 11/30 10/27
10/20 95% 70% 90% 30% 10% 60%
10/16 09/05 09/22 10/05 08/10 09/01 10/16

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/30 11/30 12/29 10/31
10/12 06/16 04/21 07/18 10/20 10/06 10/20 10/12 10/16
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] SAP QA 서버(100)에러로 인한 인스턴스 200 으로 EAI Adapter 재설정
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/30 11/30 12/29 10/31 10/20
90% 90% 50% 90% 90% 90% 90% 10% 90% 10/19
10/12 06/16 04/21 07/18 10/20 10/06 10/20 10/12 10/16 10/19