## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 11/30
05/31 10/06 10/17 10/26
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] SPRO 채권 및 채무 프로세스 IMG 분석 - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 및 저장 추가 수 정 (ZPCR2030, ZPCR2040) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 추가 수정 (ZFIR7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182)
10/23 10/24 10/25 11/30
10/23 10/24 10/25 50%
10/23 10/24 10/25 10/26
12/31 11/30 12/29 11/30
07/03 09/05 09/25 10/23
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - 90% - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] New Pension 중도인출일 관리 필드 추가 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청 - [HR] 10월급여 작업지원 및 임금인상 작업지원 - [HR] "직급 : DIR-Director" 직책수당 관련 요청 - [HR] 노사간 임금협상 합의에 따른 급여테이블 정보 변경
10/31 12/29 11/30 10/27 10/31 10/31
10/24 65% 10/27 10/27 10/23 10/23
09/15 09/25 10/17 10/23 10/19 10/19

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/15 10/27
09/12 10/05
- [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청 - [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HCM] 문의응대 및 원격지원(중식비,출장비 문의응대) - [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청 - [HCM] 해외출장명령서 내 Schedule 상 출발지/도착지 지명 추가 요청 - [HCM] 특근과다알림 메일 발송시 특근내역리스트 중복 표기 수 정 요청
11/06 10/27 10/27 10/27 11/30
1106 1027 1027 1027 1130
10/05 10/23 09/12 10/27 09/08
12/29 10/31 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 명세서 상 PO 4500263289-20 수입부과금 미인식 - [MM] 구매오더 코스트센터 수정요청
12/29 10/31 10/31 12/22 11/10 10/31
[보류] 40% 10/25 30% 10/25 10/25
07/03 09/07 09/20 10/06 10/23 10/25

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/06 11/06 11/06
10/31 10/31 11/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년도 3분기 용인/온산 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 수행 문제에 따른 인시던트 등록 - [BC] ERP운영 및 QA테스트 S-imoms 연결용 RFC 신규등록 및 설 정작업 - [BC] ERP운영 및 HCM운영 DMS Content 서버 MAX DB 데이터 사용량 취합 및 전달 - [BC] '23년 2nd itnerim 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취 합 및 전달
10/30 10/30 10/24 10/25 10/27 10/27 10/27
10/30 10/30 10/24 10/25 10/27 10/27 10/27
10/24 10/24 10/23 10/21 10/26 10/27 10/27
10/31 10/31 02/02
05/23 06/13 10/16
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관
10/31 10/31 02/02
90% 90% 30%
05/23 06/13 10/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 12/01
07/28 09/18 10/20 10/25
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] log4j 버전 검토 - [Lube E-Biz] 취약점 점검 내역 검토
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] log4j 버전 검토 - [Lube E-Biz] 취약점 점검 내역 검토 - [e-Biz] 현수막 및 배너 보완
11/30 12/29 11/30 12/01 10/31
99% 0% 0% 0% 10/27
07/28 09/18 10/20 10/25 10/23

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 09/29 10/31 07/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/01 12/31
05/04 09/22 10/20 06/02 10/20 10/05 10/05 10/17 10/26 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-101033 PP출하 차량에 대한 ERP~출입관리시스템 (e-IOM) Interface 개발 요청- 9/18~9/22 이니셜코딩, EAI테 스트 완료 - [TD] ITSM-99767PP출하 차량 운송업체코드 일괄 변경 요청-1 0/20 initial coding - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-101313당사 NH알뜰 중부권/남부권 공급에 따른 판 매장려금 정산 T-code 개발요청-10/17 ZSDR 5815 프로그램 생성 - [SD] ITSM-101313당사 NH알뜰 중부권/남부권 공급에 따른 판 매장려금 정산 T-code 개발요청-10/17 ZSDR 5815 프로그램 생성 - [SD] ITSM-101905선적서류 싸인 변경 (해외운영팀)-10/26 서 명이미지 변경 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-101033 PP출하 차량에 대한 ERP~출입관리시스템 (e-IOM) Interface 개발 요청- 9/18~9/22 이니셜코딩, EAI테 스트 완료 - [TD] ITSM-99767PP출하 차량 운송업체코드 일괄 변경 요청-1 0/20 initial coding - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-101905선적서류 싸인 변경 (해외운영팀)-10/26 서 명이미지 변경 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
07/31 09/29 10/31 07/31 07/31 10/31 11/01 12/31
80% 90% 90% 90% 90% 80% 90% 95%
05/04 09/22 10/20 06/02 07/03 10/05 10/26 07/12