## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
10/31 12/29 12/29 11/30
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
10/31 10/31 10/31 10/31
WEB
[PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 [RPA] A360 '주요 자재번호' 작업 특정부분 재수행, 예외처리 추가, loop 수정, 수신자 추가 [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제한 조치 안내 [EIS] Monthly Accountability Report 생성
완료
10/27 10/24 10/25 10/27
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 및 저장 추가 수정 (ZPCR2030, ZPCR2040) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장 추가 수정 (ZFIR7035) [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 [HCM] TS&D 마곡 일별 근태기록부 개발 요청
완료
10/24 10/25 10/25 10/27