## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-101756 판매활성화를 위한 시설물 지원 기 안지 내용 수정 및 첨부자료 변경 요청 - 두왕로셀프S/S(201 6912) - [E-Approval] ITSM-101792 기안지 내용 일부 수정 및 첨부문 서 변경 - [E-Approval] ITSM-101819 기안지 계약업체 및 납기일 변경 - [E-Approval] ITSM-101820 기안지 내 첨부파일 추가 요청 - [OSPM] ITSM-101725 OSPM 장비사용 확인서 오류로 인한 수 정 - [E-Approval] ITSM-101855 담당업무 문서함 권한 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-101912 승인완료된 전자결재문서 문구 수 정 - [E-Approval] ITSM-101913 기안지 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101949 기성보고서 납품일자 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101261 [기성보고서] 정유3팀 #3Utility 탈수기 가동 일반용역비 (2023년 9월) 납품일자 변경 요청 건 . - [OSPM] ITSM-100623 100억 초과 계약의 서비스 분리 요청 - [E-Approval] ITSM-101965 계약체결기안(문서번호 : D46-23 -0002) 첨부파일 변경요청 - [E-Approval] ITSM-101973 협조문 [D99-23-0024] 내 오타 수정 - [OSPM] ITSM-100587 OSPM 정산 관련 요청사항
12/27 10/23 10/23 10/24 10/24 10/24 10/25 10/26 10/26 10/26 10/26 10/27 10/27 10/27 10/27
60% 10/23 10/23 10/24 10/24 10/24 10/25 10/26 10/26 10/26 10/26 10/27 10/27 10/27 10/27
08/22 10/23 10/23 10/24 10/24 10/24 10/25 10/26 10/26 10/26 10/26 10/27 10/27 10/27 10/27

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 11/30 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] OAS, ePSMS 탱크&RunSheet Sync - [OAS] 제품이관 구성시 탱크정보 오류 개선
10/27 10/27 11/30 10/31 12/31 10/31
10/27 10/27 70% 10/27 10/27 10/27
10/23 10/23 06/22 08/28 09/25 10/16
10/31 10/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
10/31 10/27 10/31
20% 10/27 50%
06/13 08/18 09/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/27 11/03 11/01 11/01
10/23 10/30 10/16 10/16
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] Simoms 프로젝트 중 DSV Dashboard 생성을 위한 JIRA DB 정보 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] Simoms 프로젝트 중 DSV Dashboard 생성을 위한 JIRA DB 정보 지원 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-99175 배포 상태 변경ITSM-99106 배포 상태 변 경 - [GCMS] 기회수 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99175 배포 상태 변경ITSM-99106 배포 상태 변 경 - [ASM] ITSM-99175 배포 상태 변경 - [ASM] ITSM-101640 취약점 점검 설정 변경ITSM-100749 배 포 상태 변경 - [Mobile] 인수인계
11/01 11/01 10/27 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
80% 50% 10/27 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
10/16 10/16 10/23 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
11/03
10/30
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'Margin' 작업 담당자 요청, 결과물 엑셀 메일 재첨 부 - [RPA] A360 '주요 자재번호' 작업 특정부분 재수행, 예외처리 추가, loop 수정, 수신자 추가 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행, 모니 터링 - [RPA] A11 CP 메일 형식 변경 -> '사전점검' 메인 발송 작업 수 정 - [PPS] Windows 서버 패치 안내 및 회신 요청, 전달 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 수기발송 - [RPA] A360 '주요 자재번호' 재수행용 작업 생성 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 모니터링
10/23 10/24 10/27 10/24 10/25 10/26 10/26 10/27
10/23 10/24 10/27 10/24 10/25 10/26 10/26 10/27
10/23 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/26 10/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 12/31 10/31 10/31 12/29 12/29 11/30
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/16 10/23
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
12/30 12/31 10/31 10/31 12/29 12/29 11/30
20% 30% 90% 90% 60% 80% 50%
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/20 10/23
12/29 12/29
08/22 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(유밥 Soft skill 교육이수연계 배치 생성 및 테스트 ) - [LMS] 멘토링활동보고서 전자결재시스템 문서번호 오류 2건 보 정 및 재처리 - [ERS] SOM-2-071 개정문서 CP 중복 공지 확인 및 삭제요청 - [LMS] CP링크 URL HTTP->HTTPS로 변경요청 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한 조치 안내 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERS] 부서지침서 품질관리팀 관리자 등록시 조회안됨 문의, 관 리자 등록 요청 - [ERS] MHC-C-2005, 2006 문서 깨짐 현상 확인 및 관리자 기능 으로 수정처리
12/29 10/23 10/25 10/25 10/25 11/10 10/25 10/26
50% 10/23 10/25 10/25 10/25 10% 10/25 10/26
08/22 10/23 10/25 10/25 10/24 10/23 10/25 10/26

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/18 10/16 10/20
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - 모바일 인수인계 - [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] 인사정보 연동 로그강화를 위한 개선작업 테스트 데이터 삭제 - [WMS] IAMS 23 2and interim 운영평가 모집단 자료 요청 - [GCMS] 기회수 오류 상품권 수정 요청 - [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 - 모바일 인수인계 - GCMS, WMS, EWS 윈도우서버 보안패치 관련 서비스 확인
10/31 10/27 10/27 10/23 10/31 10/31 10/26
90% 10/27 10/27 10/23 90% 70% 10/26
09/18 10/26 10/27 10/23 10/19 10/16 10/23
10/27 11/30 11/30 10/31
10/23 08/10 09/01 10/25
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 I/F 문의/에러/수정사항 체크 및 배포
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) (Emro) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] LOPAS 취약점 조치 및 에러 체크 - [LOPAS] 대송저유소 I/F 문의/에러/수정사항 체크 및 배포
10/27 10/24 10/24 10/24 11/30 11/30 10/27 10/31
10/27 10/24 10/24 10/24 40% 10% 10/27 30%
10/23 09/05 09/22 10/05 08/10 09/01 10/16 10/25

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30
06/16 10/20 10/20 10/06 10/12 10/16 07/18 04/21 10/27
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
10/31 11/30 11/30 11/30 11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30
10/27 90% 90% 90% 90% 10% 90% 90% 70% 10%
10/12 06/16 10/20 10/20 10/06 10/12 10/16 07/18 04/21 10/27