## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/30
04/05 02/24 02/16
- [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 당팀 전 팀원의 기안문서 일괄 부서공유 요청 [부 서공유] - [E-Approval] DCS/ESD 계정 등록/삭제 신청서 모바일 웹서비스 유지보수 - [E-Approval] 웹메일 오류 원인 파악 및 조치 요청 건 - [OSPM] DCS/ESD 계정 등록/삭제 신청서 유지보수 - [OSPM] 대량 첨부파일 업로드 요청건
04/28 04/11 04/13 04/13 04/14 04/11
99% 04/11 04/13 04/13 04/13 04/11
04/05 04/11 04/13 04/13 04/12 04/11
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] 마감 원유기록 Summary - [OAS] CS 중요로그 연동
12/31 12/31 12/31 04/28 04/14 04/21
50% 50% 50% 20% 04/12 04/14
08/15 11/28 11/28 03/22 04/06 04/10

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28 04/28
03/31 04/06 04/13
- [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청
04/13 04/13 04/28 04/28 04/28
04/11 04/07 99% 80% 50%
02/07 03/10 03/31 04/06 04/13
04/21
04/17
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
04/14
04/14
04/10

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/21 04/28
04/17 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비, 예상일수송비, 요율, 거리 출력 기 능 추가 개선 - [ASM] ITSM-90370 재배포ITSM-93148 누락 정보 추가 - [ATSS] 한진운수 ATSS 설치 - [ASM] ASM → AMS 연계 정보 확인 및 변경 - [ASM] crm 자동배포 분석 - [ASM] ITSM-93674 삭제ITSM-93585 에러 처리 - [ASM] ITSM-93576 작업유형 변경ITSM-93710 데이터 작업 서 생성ITSM-90669 변경결과 작성 - [ATSS] ATSS 신규 거리, 요율 추가 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 이미지 서버 장애 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 keyboard test - [ASM] 전자결재 , JIRA 처리주체 목록 상이로 인한 연동 에러 - [ASM] ITSM-92438 변경결과 작성
04/28 04/14 04/10 04/10 04/21 04/11 04/11 04/12 04/12 04/12 04/14 04/14 04/14
70% 04/10 04/10 04/10 04/11 04/11 04/11 04/12 04/12 04/12 04/14 04/14 04/14
02/27 04/04 04/10 04/10 04/04 04/11 04/11 04/12 04/12 04/12 04/13 04/11 04/14
02/28 03/31 03/31 04/28 04/28
02/09 03/01 03/01 04/05 04/12
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해 제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변경 - 협조 라 인 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - 사직원 상단 퇴직자 정보 요청 - 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변경 - 협조 라 인 추가 - 세무조사 자료 준비 위한 윤활운영팀 결재문서(회계전표) 리스 트 요청
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28 04/28 04/28 04/28
04/13 90% 50% 50% 50% 04/14 30% 04/14
01/02 02/09 03/01 03/01 04/05 04/12 04/12 04/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
12/08
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] 과거 시행했던 보안취약점 점검 결과에 대한 예외 처리 현황 자료 회신 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 3건에 대해 근태반영여부 N으로 변경후 재처리 요청 - [LMS] HCM 인사 배치관련 오류시 수동으로 스케쥴러 실행가능 하도록 개선 - [ERS] 모바일 ERS 개선 용역 Weekly Progress Meeting(9차, 4/10 10:00) 참석 - [ERM] [연동오류 : 교육훈련 신청서] 2023 서울모빌리티쇼 교 육기간 변경 요청 - [LMS] LMS 비용-투자 선택시 WBS로 약정 및 전표생성 되도록 되어있는지 확인 요청. - [ERM] [RI-147] KRI 배치시간 7시25분에서 8시30분으로 변 경 적용 요청 - [ERM] 보고서>ERM Sub Committee 회의록 메뉴의 결재요청 버 튼 숨김 처리 및 결재요청 프로세스가 필요없게 되어 진행 상 태값도 숨김처리 상태로 변경 개선 요청.
06/30 04/28 04/10 04/10 04/11 04/10 04/12 04/13 04/14 04/14
30% 04/14 04/10 04/10 04/11 04/10 04/12 04/13 04/14 04/14
12/08 03/15 04/10 04/10 04/11 04/10 04/12 04/13 04/14 04/14

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/21 04/28
03/27 04/13 04/24
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 ERP 연계 부분 개 발 (지류상품권판매현황, 모바일상품권판매현황)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 GCMS 페이지 개 발 완료 및 테스트 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 울산지사 카드결제시 금결원 시스템 데이터오류 관련 확인 요청 - [GCMS] GCMS <-> CRM 양방향 인터페이스 관련 회의 - [GCMS] 회수 처리된 상품권 삭제요청 - [WMS] 출입관리시스템 -> WMS 인터페이스 미전송데이터 확인 요청 2건 - [WMS] ERP 실적정보데이터 전송 배치 오류 확인 요청
04/28 04/14 04/21 04/10 04/13 04/13 04/10 04/13
65% 04/13 20% 04/10 04/13 04/13 04/10 04/13
03/27 04/10 04/13 04/10 04/13 04/13 04/10 04/12
04/21 04/30
04/17 04/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] RMS 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] PL/ADMIN 에러 수정, PPTX 출력 편의성 추가 (자동 레 이아웃/사이즈 설정, 연관 logic 추가) - [RMS] RMS 인수인계
04/14 04/12 04/30
04/14 04/12 40%
04/10 04/10 04/05

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/21 04/21 04/28
04/17 04/17 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-93534 해당 발주 서비스라인 추가 작업 - [e-Pro] ITSM-93653 해당 e-Pro 이용자 권한 부여작업 - [e-Pro] ITSM-93759 해당 견적의뢰 TBE관련 첨부파일 교체 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
04/14 04/10 04/11 04/12 04/12
0406 0410 0411 0412 5
04/10 04/10 04/11 04/12 04/12
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 04/28 05/31 05/31 05/31
03/06 04/06 04/06 01/13 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청- [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 04/28 04/28 05/31
80% 10% 10% 04/13 90% 80% 50% 30%
03/06 04/06 04/06 04/10 02/24 02/24 03/23 04/14