## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/17
04/24 04/13
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-93768전용(법인)카드 사용내역 요청
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [CCS] ITSM-93768전용(법인)카드 사용내역 요청 - [LOPAS] 출하예측 검증 필드 값 오류
04/21 04/18 05/17 04/18
4/21 4/20 30% 4/19
04/17 03/17 04/13 04/13
04/28 04/30 04/30
04/21 02/24 04/05
- [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 정보처리신청서의 처리주체 추가 요청 - [E-Approval] 입찰번호 RQ230400152 안전검토여부 변경(아니 오 → 예) 요청 - [E-Approval] 계약검토회신서 종결 취소 처리
04/30 04/28 04/28 04/28 04/20 04/20
99% 99% 10% 04/18 04/20 04/20
04/05 04/05 04/21 04/17 04/20 04/19

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] web 제품출하현황 export 수정 - [OAS] 유량기록 특정유닛 필터링 기능 - [OAS] 펌핑기록 자동 재고 수정 개선작업
12/31 12/31 12/31 04/28 04/21 04/18 04/28
50% 50% 50% 20% 04/17 04/18 04/21
08/15 11/28 11/28 03/22 04/17 04/17 04/18
04/28
04/06
- [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보 서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청
04/28 04/28 04/28
04/21 99% 04/20
03/31 04/06 04/13

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28
04/24
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
04/21
04/21
04/17
04/27 05/19 04/27 04/27 05/12
04/24 02/27 04/17 04/24 04/24
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [Mobile] IOS 인증서 교체 및 배포 - [ATSS] 가용 차량 리스트 출력 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-93910 상태 변경 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [Mobile] gw 키보드 에러 테스트 - [ASM] 취약점 점검 회의 - [ASM] ITSM-94079 변경결과 작성ITSM-94097 변경승인 요청 및 변경결과 작성ITSM-93415 재배포 변경ITSM-94039 버 튼 출력 에러 처리ITSM-94110 삭제 - [ATSS] ATSS 신규 거리, 요율 추가 - [ASM] ITSM-94039 변경방법 수정ITSM-93987 변경결과 작성 - [ASM] CCS 자동 배포 에러 수정 - [ATSS] atss 거리/요율 추가 - [ASM] ITSM-94203 견적서 삭제ITSM-94196 변경결과 작성
05/19 04/17 04/28 04/21 04/18 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/21
70% 04/17 80% 04/21 04/18 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/21
02/27 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/20 04/20 04/20 04/21 04/21

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 03/31 04/28
02/09 03/01 03/01 04/05
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변 경 - 협조 라인 추가
02/28 03/31 03/31 04/28 04/28
90% 50% 50% 70% 04/18
02/09 03/01 03/01 04/05 04/12

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12 04/28
12/08 04/19 04/21
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] LMS 나의교육수료이력 메뉴 생성
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [LMS] 비용이 있는 교육훈련신청서 전표생성 오류 확인 및 처리 방안 안내 - [ERS] 부서지침서 '결산회계지침(ACC-A-0001)' 개정 첨부파일 수정후 다운로드 오류 확인 요청 - [LMS] Oracle 감사 사전 대비에 따른 Oracle 서버 이관 작업 건 (LMSDEV DB 서버) 서비스 확인 - [LMS] 교육이력 삭제 요청(CP, LMS) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 위험물안전관리자 실무교육 교육훈련신청서 삭제 요청(신 병규/4909) - [ERS] 모바일 ERS 개선 용역 Finalization Meeting(4/21 10: 00) 회의 참석 - [LMS] LMS 나의교육수료이력 메뉴 생성 - [ERS] SOB-01-003 Management Committee 규정 ,활성화 상태로 변경요청.
06/30 04/21 04/20 04/19 04/19 05/12 04/20 04/21 04/28 04/21
30% 04/21 04/20 04/19 04/19 80% 04/20 04/21 50% 04/21
12/08 04/20 04/20 04/19 04/19 04/19 04/20 04/21 04/21 04/21

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/25 04/28
03/27 04/13 04/24
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 ERP 연계 부분 개 발 (지류상품권판매현황, 모바일상품권판매현황)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 모바일상품권판매 정산 미처리데이터 확인 요청 - [WMS] WMS RPA를 활용한 Application 서비스 모니터링 강화 검토 - [WMS] 시큐어코딩 점검을 위한 운영 최신소스 제출 - [GCMS] GCMS 설치 오류 확인 요청 - [WMS] MRO 자재창고 WMS 프로세스 Flow 데이터 및 ERP 인터페 이스 내용 공유
04/28 04/25 04/21 04/21 04/17 04/18 04/21
85% 80% 04/21 04/21 04/17 04/18 04/21
03/27 04/13 04/20 04/21 04/17 04/18 04/21
04/21 04/28 04/30 [보류]
04/17 04/17 04/05 04/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계
04/14 04/28 04/28 [보류]
04/14 40% 0% [보류]
04/10 04/17 04/20 04/05

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28
04/24 04/24
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [CES] 예가산정 - 사전검토 SG 그룹 추가 요청자 : 최병원 책임 - [e-Pro] ITSM-93867 e-Pro Data 제공 - [e-Pro] ITSM-94060 입찰의뢰번호 RQ230400372 관련, 첨부 파일 변경 작업 - [e-Pro] 견적의뢰 3건에 대해 하도급법 적용(Check)요청자 : 김 상경 책임 - [e-Pro] ITSM-94164 RQ230400579 견적 의뢰건 연락처 파일 삭제 작업. - [e-Pro] epro 차세대 인수인계 - 엠로업체 운영 확정으로 인수인 계 절차 보류
04/21 04/18 04/20 04/20 04/20 04/20 04/28
04/21 04/18 04/20 04/20 04/20 04/20 [보류]
04/17 04/18 04/17 04/20 04/20 04/20 03/20

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/31 04/28 04/28 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 04/28
03/06 04/06 01/13 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 04/21
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 화학물질관리시스템 로컬환경 구축, 신규 작업공간 생성 후 프로젝트 이관, 소스 및 인터페이스 정의서 형상관리, 업무 인수인계 등
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] 화학물질관리시스템 구축 반영
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 05/31 05/31 04/28
90% 04/20 10% 90% 90% 50% 70% 04/19
03/06 04/06 04/06 02/24 02/24 03/23 04/14 04/21