## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.04.11 ~ 2023.04.17]
4월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 [ASM] CRM 자동 배포 [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
04/30 04/28 04/28 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발
05/31 04/30 04/28 04/28
WEB
[E-Approval] 웹메일 오류 원인 파악 및 조치 요청 건 [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 [WMS] ERP 실적정보데이터 전송 배치 오류 확인 요청
완료
04/13 04/11 04/14 04/13
ERP
[CO] 자가소비 관련 프로그램(ZCOR6090) 로직 수정 [FI] 시험장비 추가수정 메일 알림 기간 로직 수정, 메일 내용 로직 수정 (ZFIR9901) [TR] 펌뱅킹 REGRH 테이블과 ZTRT1120 저장한 데이터의 TEXT 싱크 오류 수정 (ZTRR1460) [MM] E-PRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당자 메일 통보( System 보 완 )
완료
04/12 04/10 04/11 04/11

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30 05/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20 04/14
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵 션 추가 - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발(ZSIM0005)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 엑셀 업로드 덤프 문의 (ZFIR5600) - [FI] 시험장비 추가수정 메일 알림 기간 로직 수정, 메일 내용 로 직 수정 (ZFIR9901) - [TR] 펌뱅킹 REGRH 테이블과 ZTRT1120 저장한 데이터의 TE XT 싱크 오류 수정 (ZTRR1460) - [CO] 자가소비 관련 프로그램(ZCOR6090) 로직 수정 - [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발(ZSIM0005)
04/10 04/10 04/11 04/12 05/31
100% 100% 100% 100% 30%
04/10 04/10 04/11 04/12 04/14
05/31 04/30 04/28 04/28 05/31
10/06 12/28 03/29 03/29 04/17
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 특근유형 "근무협조"추가 요청 - 퇴직연금 전환 신청대상자 특근 과다 발생 기준 추가 요청 - 인사기록카드 조회 (팀리더 프로파일(영문) 개발) 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당자에게 안내 메일 발송 - [HR] 특근유형 "근무협조"추가 요청 - New Pension 관련 요청 - 사직원 상단 퇴직자 정보 요청 - 국내출장명령서의 출장자 정보 수정
05/31 04/30 04/28 04/28 04/28 04/21 04/13
85% 90% 04/11 50% 04/11 04/12 04/13
10/06 12/28 03/13 03/29 04/06 04/11 04/13

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/17 05/31
04/13 04/10
- [HCM] 고정공제 신청시 결재예정자에게 결재 요청 문자 발송 요 청 - [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 휴가신청서 결재 문서 삭제 및 결재 상태 기능 개선(결재 상태기능 분석) - [HCM] 휴가 신청서 미사용 항목 삭제 요청 - [HCM] 고정공제 신청시 결재예정자에게 결재 요청 문자 발송 요 청
05/31 04/30 04/17
0531 0419 0417
04/05 04/13 04/13
04/28 04/28 04/28 04/28 04/28
02/13 03/02 04/13 04/13 04/14
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [TD] 수급상황기록상 대한항공 율도저유소(인도처:106837) j et a-1 매출 분류 예외 지정 - [MM] SAP ZVTR1000 및 SAP ZVTR1020 상 '선박평가요청' 항목 추가 - [MM] 구입명세서 정보 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [TD] 수급상황기록상 대한항공 율도저유소(인도처:106837) j et a-1 매출 분류 예외 지정 - [MM] SAP ZVTR1000 및 SAP ZVTR1020 상 '선박평가요청' 항목 추가 - [MM] ZIMHBD 비용문서 List 상 '선박명' 추가 - [MM] 구입명세서 정보 수정 요청
04/28 04/28 04/28 04/28 04/28 04/28
90% 60% 30% 30% 04/14 70%
02/13 03/02 04/13 04/13 04/14 04/14

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/24 04/24
04/18 04/18
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM운영 RFC 및 DMS통신 문제 해결 및 모니터링 작업 - [BC] BW운영 HANA DB백업 파일 생성시 문제발생 확인 및 해결 작업 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB D드라이브 Full로 용량증 설 요청 - [BC] HCM운영 시스템 갑작스런 Logon 접속 문제(HANA DB라이 센스 만료)로 처리 및 모니터링 업무 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제 건 원격 업 무지원(대전지사)
04/17 04/17 04/11 04/11 04/12 04/13 04/13
04/17 04/17 04/11 04/11 04/12 04/13 04/13
04/11 04/11 04/07 04/10 04/10 04/12 04/13
04/30 04/28
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담당 자에게 메일 통보 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
04/30 04/30 04/28
90% 04/11 30%
03/06 03/30 04/12

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 04/30 04/30
03/23 03/31 04/06 04/06
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완 - [e-Biz] 주유원복 수시분 신청수량 한도 조정 요청
[보류] [보류] 04/30 04/30 04/30
[보류] [보류] 0% 35% 04/10
03/23 03/31 04/06 04/06 04/06
04/28 04/28
04/04 04/13
- [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발
04/28 04/28
[보류] [보류]
04/04 04/13

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/30
04/05 02/24 02/16
- [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 당팀 전 팀원의 기안문서 일괄 부서공유 요청 [부 서공유] - [E-Approval] DCS/ESD 계정 등록/삭제 신청서 모바일 웹서비스 유지보수 - [E-Approval] 웹메일 오류 원인 파악 및 조치 요청 건 - [OSPM] DCS/ESD 계정 등록/삭제 신청서 유지보수 - [OSPM] 대량 첨부파일 업로드 요청건
04/28 04/11 04/13 04/13 04/14 04/11
99% 04/11 04/13 04/13 04/13 04/11
04/05 04/11 04/13 04/13 04/12 04/11
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] 마감 원유기록 Summary - [OAS] CS 중요로그 연동
12/31 12/31 12/31 04/28 04/14 04/21
50% 50% 50% 20% 04/12 04/14
08/15 11/28 11/28 03/22 04/06 04/10

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28 04/28
03/31 04/06 04/13
- [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청
04/13 04/13 04/28 04/28 04/28
04/11 04/07 99% 80% 50%
02/07 03/10 03/31 04/06 04/13
04/21
04/17
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
04/14
04/14
04/10

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/21 04/28
04/17 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비, 예상일수송비, 요율, 거리 출력 기 능 추가 개선 - [ASM] ITSM-90370 재배포ITSM-93148 누락 정보 추가 - [ATSS] 한진운수 ATSS 설치 - [ASM] ASM → AMS 연계 정보 확인 및 변경 - [ASM] crm 자동배포 분석 - [ASM] ITSM-93674 삭제ITSM-93585 에러 처리 - [ASM] ITSM-93576 작업유형 변경ITSM-93710 데이터 작업 서 생성ITSM-90669 변경결과 작성 - [ATSS] ATSS 신규 거리, 요율 추가 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 이미지 서버 장애 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 keyboard test - [ASM] 전자결재 , JIRA 처리주체 목록 상이로 인한 연동 에러 - [ASM] ITSM-92438 변경결과 작성
04/28 04/14 04/10 04/10 04/21 04/11 04/11 04/12 04/12 04/12 04/14 04/14 04/14
70% 04/10 04/10 04/10 04/11 04/11 04/11 04/12 04/12 04/12 04/14 04/14 04/14
02/27 04/04 04/10 04/10 04/04 04/11 04/11 04/12 04/12 04/12 04/13 04/11 04/14
02/28 03/31 03/31 04/28 04/28
02/09 03/01 03/01 04/05 04/12
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해 제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변경 - 협조 라 인 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - 사직원 상단 퇴직자 정보 요청 - 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변경 - 협조 라 인 추가 - 세무조사 자료 준비 위한 윤활운영팀 결재문서(회계전표) 리스 트 요청
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28 04/28 04/28 04/28
04/13 90% 50% 50% 50% 04/14 30% 04/14
01/02 02/09 03/01 03/01 04/05 04/12 04/12 04/13

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
12/08
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] 과거 시행했던 보안취약점 점검 결과에 대한 예외 처리 현황 자료 회신 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 3건에 대해 근태반영여부 N으로 변경후 재처리 요청 - [LMS] HCM 인사 배치관련 오류시 수동으로 스케쥴러 실행가능 하도록 개선 - [ERS] 모바일 ERS 개선 용역 Weekly Progress Meeting(9차, 4/10 10:00) 참석 - [ERM] [연동오류 : 교육훈련 신청서] 2023 서울모빌리티쇼 교 육기간 변경 요청 - [LMS] LMS 비용-투자 선택시 WBS로 약정 및 전표생성 되도록 되어있는지 확인 요청. - [ERM] [RI-147] KRI 배치시간 7시25분에서 8시30분으로 변 경 적용 요청 - [ERM] 보고서>ERM Sub Committee 회의록 메뉴의 결재요청 버 튼 숨김 처리 및 결재요청 프로세스가 필요없게 되어 진행 상 태값도 숨김처리 상태로 변경 개선 요청.
06/30 04/28 04/10 04/10 04/11 04/10 04/12 04/13 04/14 04/14
30% 04/14 04/10 04/10 04/11 04/10 04/12 04/13 04/14 04/14
12/08 03/15 04/10 04/10 04/11 04/10 04/12 04/13 04/14 04/14

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/21 04/28
03/27 04/13 04/24
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 ERP 연계 부분 개 발 (지류상품권판매현황, 모바일상품권판매현황)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 GCMS 페이지 개 발 완료 및 테스트 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 울산지사 카드결제시 금결원 시스템 데이터오류 관련 확인 요청 - [GCMS] GCMS <-> CRM 양방향 인터페이스 관련 회의 - [GCMS] 회수 처리된 상품권 삭제요청 - [WMS] 출입관리시스템 -> WMS 인터페이스 미전송데이터 확인 요청 2건 - [WMS] ERP 실적정보데이터 전송 배치 오류 확인 요청
04/28 04/14 04/21 04/10 04/13 04/13 04/10 04/13
65% 04/13 20% 04/10 04/13 04/13 04/10 04/13
03/27 04/10 04/13 04/10 04/13 04/13 04/10 04/12
04/21 04/30
04/17 04/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] RMS 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] PL/ADMIN 에러 수정, PPTX 출력 편의성 추가 (자동 레 이아웃/사이즈 설정, 연관 logic 추가) - [RMS] RMS 인수인계
04/14 04/12 04/30
04/14 04/12 40%
04/10 04/10 04/05

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/21 04/21 04/28
04/17 04/17 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-93534 해당 발주 서비스라인 추가 작업 - [e-Pro] ITSM-93653 해당 e-Pro 이용자 권한 부여작업 - [e-Pro] ITSM-93759 해당 견적의뢰 TBE관련 첨부파일 교체 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
04/14 04/10 04/11 04/12 04/12
0406 0410 0411 0412 5
04/10 04/10 04/11 04/12 04/12
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 04/28 05/31 05/31 05/31
03/06 04/06 04/06 01/13 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청- [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 04/28 04/28 05/31
80% 10% 10% 04/13 90% 80% 50% 30%
03/06 04/06 04/06 04/10 02/24 02/24 03/23 04/14

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 3 ● 김도신 | 4 ● 김도신 ◑ 이여진 | 5 ● 김도신 ● 이여진 | 6 ◑ 배영식 ● 김도신 ● 노승표 ● 순현국 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김구 ● 박민우 | 11 ● 김원기 | 12 ● 김원기 | 13 | 14 ● 남대현 ◑ 권지수 | 15
16 | 17 ◑ 박선미 ● 황보람 ● 강민경 | 18 | 19 ◐ 박선미 | 20 | 21 ◑ 배영식 ● 전광호 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 | 28 ● 김원기 ● 박선미 ● 이지은 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet