## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.04.18 ~ 2023.04.24]
4월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[ATSS] 가용 차량 리스트 출력 개발 [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터페이스 개발 [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청
05/12 04/28 04/25 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
05/31 04/30 04/28 04/28
WEB
[LOPAS] 출하예측 검증 필드 값 오류 [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청 [LMS] 비용이 있는 교육훈련신청서 전표생성 오류 확인 및 처리방안 안내 [EAI] 화학물질관리시스템 구축 반영
완료
4/19 04/20 04/21 04/19
ERP
[CO] 임직원 경조금 신청서 CO 약정 체크 개발 (ZCO_BUD_COMT) [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발 (ZSIR2000, ZSIV1000) [TR] 법인카드 전송 데이터 조건 생성일 추가 (ZCOT9010) [TD] 수급상황기록상 대한항공 율도저유소(인도처:106837) jet a-1 매출 분류 예외 지정
완료
04/21 04/19 04/17 04/21

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30 05/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20 04/14
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵 션 추가 - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발(ZSIM0005)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발(ZSIM0005) - [TR] [TR] 법인카드 전송 데이터 조건 생성일 추가 (ZCOT9010 ) - [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발 (ZSIR2000, ZSIV1 000) - [FI] 임직원 경조금 신청서 FI 전표생성 개발 (ZFI_RFC_RECE IVE_POSTING) - [CO] [CO] 임직원 경조금 신청서 CO 약정 체크 개발 (ZCO_BUD _COMT)
04/18 04/17 04/19 04/20 04/21
04/18 04/17 04/19 04/20 04/21
04/14 04/17 04/19 04/20 04/21
05/31
04/10
- [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 고정공제 신청시 결재예정자에게 결재 요청 문자 발송 요 청 - [HCM] HCM fiori 일부 개선 요청 - [HCM] HCM 문의응대 및 확인작업(국민연금,건강보험 업로드 오 류 관련 문의응대 및 pdf 원격지원) - [HCM] 휴가 신청서 미사용 항목 삭제 요청(변경/취소 MRD 삭제 )
04/26 04/20 04/17 04/20
0424 0420 0417 0420
04/14 04/20 04/13 04/12

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28 05/12
02/13 03/02 04/19
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [TD] 수급상황기록상 대한항공 율도저유소(인도처:106837) j et a-1 매출 분류 예외 지정 - [MM] SAP ZVTR1000 및 SAP ZVTR1020 상 '선박평가요청' 항목 추가 - [MM] 구입명세서 정보 수정 요청 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 구매그룹 명칭 변경 요청
04/28 04/28 04/28 04/28 04/28 05/12 04/28
90% 70% 04/21 04/21 04/21 30% 04/19
02/13 03/02 04/13 04/13 04/14 04/19 04/19
05/01 05/01
04/25 04/25
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 4월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP운영 배치잡 자동 Log Out 관련 내역 정리 및 전달(ZB C_AUTO_LOG_OUT_*) - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 미팅(인터 뷰) - [BC] HCM시스템 SAP GUI SNC 설정작업에 따른 HCM개발 SAP 서비스 리스타트 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트 RFC 통신 내역 확인 및 업무지원(RTS Das hboard System)
04/24 04/24 04/18 04/18 04/20 04/21 04/21
04/24 04/24 04/18 04/18 04/20 04/21 04/21
04/18 04/18 04/12 04/18 04/20 04/17 04/21

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/28
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] [SHAHEEN] ERP PO 접근 권한 변경 요청* 프로젝트구매 관련 건은 허가된 사용자만 조회할 수 있게 FIELD EXIT 로직 추가
04/30 04/28 04/28
90% 60% 04/20
03/06 04/12 04/18
[보류] [보류] [보류]
03/23 03/31 04/06
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완
[보류] [보류] [보류] 04/30
[보류] [보류] [보류] 04/21
03/23 03/31 04/06 04/06

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/31 05/18
04/04 04/05 04/18
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - [TD] ITSM-93999 zsdr1040(주문처리내역) 거부사유 일괄해제 기능개발 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - [TD] ITSM-93999 zsdr1040(주문처리내역) 거부사유 일괄해제 기능개발 요청
04/28 04/28 05/31 05/18
[보류] 100% [보류] [보류]
04/04 04/13 04/05 04/18

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/17
04/24 04/13
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-93768전용(법인)카드 사용내역 요청
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [CCS] ITSM-93768전용(법인)카드 사용내역 요청 - [LOPAS] 출하예측 검증 필드 값 오류
04/21 04/18 05/17 04/18
4/21 4/20 30% 4/19
04/17 03/17 04/13 04/13
04/28 04/30 04/30
04/21 02/24 04/05
- [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 정보처리신청서의 처리주체 추가 요청 - [E-Approval] 입찰번호 RQ230400152 안전검토여부 변경(아니 오 → 예) 요청 - [E-Approval] 계약검토회신서 종결 취소 처리
04/30 04/28 04/28 04/28 04/20 04/20
99% 99% 10% 04/18 04/20 04/20
04/05 04/05 04/21 04/17 04/20 04/19

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] web 제품출하현황 export 수정 - [OAS] 유량기록 특정유닛 필터링 기능 - [OAS] 펌핑기록 자동 재고 수정 개선작업
12/31 12/31 12/31 04/28 04/21 04/18 04/28
50% 50% 50% 20% 04/17 04/18 04/21
08/15 11/28 11/28 03/22 04/17 04/17 04/18
04/28
04/06
- [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보 서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 복수운영 거래처 리스트 산출 로직 수정요청
04/28 04/28 04/28
04/21 99% 04/20
03/31 04/06 04/13

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28
04/24
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 거래업체 원격 지원
04/21
04/21
04/17
04/27 05/19 04/27 04/27 05/12
04/24 02/27 04/17 04/24 04/24
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [Mobile] IOS 인증서 교체 및 배포 - [ATSS] 가용 차량 리스트 출력 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-93910 상태 변경 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [Mobile] gw 키보드 에러 테스트 - [ASM] 취약점 점검 회의 - [ASM] ITSM-94079 변경결과 작성ITSM-94097 변경승인 요청 및 변경결과 작성ITSM-93415 재배포 변경ITSM-94039 버 튼 출력 에러 처리ITSM-94110 삭제 - [ATSS] ATSS 신규 거리, 요율 추가 - [ASM] ITSM-94039 변경방법 수정ITSM-93987 변경결과 작성 - [ASM] CCS 자동 배포 에러 수정 - [ATSS] atss 거리/요율 추가 - [ASM] ITSM-94203 견적서 삭제ITSM-94196 변경결과 작성
05/19 04/17 04/28 04/21 04/18 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/21
70% 04/17 80% 04/21 04/18 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/21
02/27 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/20 04/20 04/20 04/21 04/21

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 03/31 04/28
02/09 03/01 03/01 04/05
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변 경 - 협조 라인 추가
02/28 03/31 03/31 04/28 04/28
90% 50% 50% 70% 04/18
02/09 03/01 03/01 04/05 04/12

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12 04/28
12/08 04/19 04/21
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] LMS 나의교육수료이력 메뉴 생성
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [LMS] 비용이 있는 교육훈련신청서 전표생성 오류 확인 및 처리 방안 안내 - [ERS] 부서지침서 '결산회계지침(ACC-A-0001)' 개정 첨부파일 수정후 다운로드 오류 확인 요청 - [LMS] Oracle 감사 사전 대비에 따른 Oracle 서버 이관 작업 건 (LMSDEV DB 서버) 서비스 확인 - [LMS] 교육이력 삭제 요청(CP, LMS) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 위험물안전관리자 실무교육 교육훈련신청서 삭제 요청(신 병규/4909) - [ERS] 모바일 ERS 개선 용역 Finalization Meeting(4/21 10: 00) 회의 참석 - [LMS] LMS 나의교육수료이력 메뉴 생성 - [ERS] SOB-01-003 Management Committee 규정 ,활성화 상태로 변경요청.
06/30 04/21 04/20 04/19 04/19 05/12 04/20 04/21 04/28 04/21
30% 04/21 04/20 04/19 04/19 80% 04/20 04/21 50% 04/21
12/08 04/20 04/20 04/19 04/19 04/19 04/20 04/21 04/21 04/21

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/25 04/28
03/27 04/13 04/24
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 ERP 연계 부분 개 발 (지류상품권판매현황, 모바일상품권판매현황)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 모바일상품권판매 정산 미처리데이터 확인 요청 - [WMS] WMS RPA를 활용한 Application 서비스 모니터링 강화 검토 - [WMS] 시큐어코딩 점검을 위한 운영 최신소스 제출 - [GCMS] GCMS 설치 오류 확인 요청 - [WMS] MRO 자재창고 WMS 프로세스 Flow 데이터 및 ERP 인터페 이스 내용 공유
04/28 04/25 04/21 04/21 04/17 04/18 04/21
85% 80% 04/21 04/21 04/17 04/18 04/21
03/27 04/13 04/20 04/21 04/17 04/18 04/21
04/21 04/28 04/30 [보류]
04/17 04/17 04/05 04/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계
04/14 04/28 04/28 [보류]
04/14 40% 0% [보류]
04/10 04/17 04/20 04/05

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28
04/24 04/24
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [CES] 예가산정 - 사전검토 SG 그룹 추가 요청자 : 최병원 책임 - [e-Pro] ITSM-93867 e-Pro Data 제공 - [e-Pro] ITSM-94060 입찰의뢰번호 RQ230400372 관련, 첨부 파일 변경 작업 - [e-Pro] 견적의뢰 3건에 대해 하도급법 적용(Check)요청자 : 김 상경 책임 - [e-Pro] ITSM-94164 RQ230400579 견적 의뢰건 연락처 파일 삭제 작업. - [e-Pro] epro 차세대 인수인계 - 엠로업체 운영 확정으로 인수인 계 절차 보류
04/21 04/18 04/20 04/20 04/20 04/20 04/28
04/21 04/18 04/20 04/20 04/20 04/20 [보류]
04/17 04/18 04/17 04/20 04/20 04/20 03/20

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/31 04/28 04/28 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 04/28
03/06 04/06 01/13 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 04/21
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 화학물질관리시스템 로컬환경 구축, 신규 작업공간 생성 후 프로젝트 이관, 소스 및 인터페이스 정의서 형상관리, 업무 인수인계 등
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] 화학물질관리시스템 구축 반영
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 05/31 05/31 04/28
90% 04/20 10% 90% 90% 50% 70% 04/19
03/06 04/06 04/06 02/24 02/24 03/23 04/14 04/21

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 3 ● 김도신 | 4 ● 김도신 ◑ 이여진 | 5 ● 김도신 ● 이여진 | 6 ◑ 배영식 ● 김도신 ● 노승표 ● 순현국 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김구 ● 박민우 | 11 ● 김원기 | 12 ● 김원기 | 13 | 14 ● 남대현 ◑ 권지수 | 15
16 | 17 ◑ 박선미 ● 황보람 ● 강민경 | 18 | 19 ◐ 박선미 | 20 | 21 ◑ 배영식 ● 전광호 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 | 28 ● 김원기 ● 박선미 ● 이지은 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet