## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30 05/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20 04/14
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵 션 추가 - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발(ZSIM0005)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [TR] zco_psbud_check RFC 분석 - [TR] [TR]법인카드 전송 데이터 필드 조건 변경(ZCOT9010) - [FI] SInternational AS400 → SAP 추가 개발 BS, PL 별 01월 전월금액 계산로직 수정(ZSIR0005) - [FI] SInternational AS400 → SAP 추가 개발 BS, PL 별 01월 전월금액 계산로직 수정(ZSIR2000)
05/31 04/25 05/31 04/28 04/28
60% 04/25 90% 04/28 04/28
04/24 04/25 04/26 04/27 04/28
05/31 06/30 05/31
04/11 04/19 04/05
- [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선 - [HR] 의료비 최종결재자 변경 - [HR] 임신기간 근로시간 단축 신청서 기간 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 지원금 액 조정 요청 - [HR] 임원 퇴직(재입사)/선임 발령 작업지원 및 권한확인
05/31 04/30 05/31 05/31 06/30 04/24 04/25 04/26 04/26
04/26 04/25 20% 50% 30% 04/24 04/25 04/26 04/26
10/06 12/28 04/05 04/11 04/19 04/24 04/25 04/26 04/26

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31
04/10 04/05 04/28
- [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [HCM] 휴가신청서 결재 문서 삭제 및 결재 상태 기능 개선 - [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 중식비 금액 조정 일괄 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 신청 서 본사/공장 신청 금지 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(주유권코스트센터 확인,중식 비 WBS코드 확인,PDF 원격 지원,식수관리 집계처리 데이터 확인 지원,단말기 인증시스템 호출 작업)
04/26 04/28 04/28
0426 0428 0428
04/26 04/27 04/24
04/28 04/28 05/12 05/31
02/13 03/02 04/19 04/27
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
04/28 04/28 05/12 05/31
90% 70% 60% 40%
02/13 03/02 04/19 04/27

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/08 05/08 05/04
05/02 05/02 05/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트 SABIC I/F 연결용 RFC 설정 변경 및 원복 작업 - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 인터뷰(삼 성SDS) - [BC] ERP운영 CCS와 전자결재간 EAIRFC 처리문제 발생 건 확 인 및 업무지원 (COOI 테이블 데이터 값 문제) - [BC] HCM운영 SSO를 통한 PW 변경시 변경되지 않는 내역 건 확 인 및 PW변경 로그 전달작업 - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 작업 업무 지원 - [BC] BW시스템 네트워크 변경 작업에 따른 서비스 점검 작업 업 무지원
05/01 05/01 04/25 04/26 04/26 04/28 04/28 04/28
05/01 05/01 04/25 04/26 04/26 04/28 04/28 04/28
04/25 04/25 04/24 04/20 04/25 04/26 04/26 04/18
05/31 05/31 05/19
03/06 04/12 04/27
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자재 예 약은 MB22 에서 마감시 에러 처리
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 기술검수증 불출 담당자 최종검수/수신 지정 로직 변경* M 100 자재와 재고자재가 섞여서 기술검수되는 경우 담당자 지 정 로직 변경 - [MM] VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자 재 예약은 MB22 에서 마감시 에러 처리
05/31 05/31 05/19 05/19
90% 60% 04/26 30%
03/06 04/12 04/21 04/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 05/31 05/31 05/05
03/23 03/31 04/27 04/27 04/28
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- sap > isims 거래처 중복 원인 파악 - [e-Biz] ITSM-94512e-Biz 직영주유소 매출마감 관련 조회 권한 변경
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- sap > isims 거래처 중복 원인 파악 - [e-Biz] 가까운 주유소 소비자판매가 조회 로직 변경 - [e-Biz] 유통경로(이관 90)에 대한 e-Biz 계정발급 차단요청 - [e-Biz] ITSM-94512e-Biz 직영주유소 매출마감 관련 조회 권한 변경
[보류] [보류] 05/31 05/31 [보류] 04/28 05/05
[보류] [보류] 0% 0% 04/25 04/27 0%
03/23 03/31 04/27 04/27 04/06 04/27 04/28
04/28 05/31
04/04 04/05
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - [TD] ITSM-93999 zsdr1040(주문처리내역) 거부사유 일괄해제 기능개발 요청
04/28 04/28 05/31 05/18
[보류] 100% [보류] 100%
04/04 04/13 04/05 04/18