## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GCMS 수기등록처리) [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용
05/19 06/30 05/12 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
05/31 05/31 05/31 05/31
WEB
[CCS] ITSM-94349CCS(법인카드) SAP로 역분개 후 CCS 반영 요청 [ERM] ERM 시스템 상 KRI data 수집 관련 확인 요청 [LMS] 교육훈련신청서 수정 요청 [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발
완료
4/25 04/26 04/26 04/25
ERP
[FI] S-International AS400 → SAP 추가 개발 BS, PL 별 01월 전월금액 계산로직 수정 (ZSIR0005) [MM] 기술검수증 불출 담당자 최종검수/수신 지정 로직 변경 [SD] 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 [TD] zsdr1040(주문처리내역) 거부사유 일괄해제 기능개발 요청
완료
04/28 04/26 04/28 04/28