## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05 05/19
05/01 04/28
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-93768전용(법인)카드 사용내역 요청 - [CCS] ITSM-94316법인카드 정산 Tag 초기화 - [CCS] ITSM-94349CCS(법인카드) SAP로 역분개 후 CCS 반영 요청 - [CCS] 서버 장애 현상으로 인한 전표생성 오류 해결
04/28 05/17 04/24 04/25 04/26
4/28 4/27 4/24 4/25 4/26
04/24 04/13 04/24 04/25 04/25
05/31 05/31 04/30 05/30
05/02 05/02 04/05 05/02
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 기안지 및 협조문 내용 수정 요청의 건 - [E-Approval] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기 각처리 요청 관련 이슈 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 교육훈련신청서 수정 요청 - [E-Approval] 임신기간 근로시간 단축 신청서 기간 변경 요청 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [OSPM] 작업 주요 일자 변경 요청 건
04/28 04/28 04/28 05/31 04/27 04/25 05/31 04/28
04/25 04/28 04/28 99% 04/26 04/25 99% 04/24
04/05 04/28 04/14 04/21 04/26 04/25 04/05 04/24

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout
12/31 12/31 12/31 06/30 05/31 07/31
50% 50% 50% 20% 50% 10%
08/15 11/28 11/28 03/22 04/24 04/26
05/12
04/28
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
04/28 05/12
04/28 50%
04/06 04/28

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05
05/01
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
04/28
04/28
04/24
05/04 05/19 05/04 05/04
05/02 02/27 05/02 04/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발 지 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-94281 변경결과 작성ITSM-94199 자동배포 - [Mobile] gw 키보드 에러 테스트 - [Mobile] IOS ProFile License 변경 준비 및 배포 - [Mobile] orcle 서버 이관 작업 - [ASM] ITSM-94316 변경결과 작성ITSM-94349 변경결과 작성 ITSM-93858 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-94399 변경결과 작성 - [ASM] ASM 사용자 추가 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가 - [ASM] ITSM-94414 작업유형 변경ITSM-94422 변경결과 작성 ITSM-94098 CTS 수정
05/19 04/28 04/24 04/24 04/25 04/25 04/25 04/26 04/26 05/04 04/27
80% 80% 04/24 04/24 04/25 04/25 04/25 04/26 04/26 50% 04/27
02/27 04/17 04/24 04/24 04/24 04/25 04/25 04/26 04/26 04/26 04/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05
05/01
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 209pc 확인 및 재부팅, AA재가동 - [RPA] 117pc 화면 이상현상 재확인 + 윈도우키 X ->alt+ct+del 로 pc 잠금, 재로그인 으로 해결 불가 -> Alt+F4 pc재부팅 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 관리 - [RPA] A11 '사전점검' 관리 및메신저 발송 수정, e-pro 부분수정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 엑셀 '다른 응용 프포그램의 OLE 작업이 끝나기를 기다리고 있습니다' 원인 및 해결방법 탐 색, 담당자 수기처리 요청1) 재부팅(해결X)2) 엑셀 옵션 DDE 무시 선택(해결X)3) 엑셀 옵션 추가기능 비활성화(해결X)4) 제 어판 Microsoft office 편집 -> 복구(해결X)-> DataPARC 문제 로 확인. 완료시까지 담당자 수기처리 - [RPA] A11 '#2 외화지급' Script 에러 확인-> 첨부파일에 .do cx 포함. 전례 X 수기승인 - [RPA] 117pc 보안 업데이트 제거 및 재부팅 - [RPA] A360 개발 완료건 로직 및 문제상황 처리방법 공유
04/24 04/24 04/24 04/26 04/27 04/27 04/26 04/26 04/27
04/24 04/24 04/24 04/26 04/27 04/27 04/26 04/26 04/27
04/24 04/24 04/24 04/24 04/25 04/25 04/26 04/26 04/27
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
90% 50% 50% 90% 10%
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12
12/08 04/19
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [ERS] 모바일 ERS 개선 프로젝트 운영 반영 후 테스트, 수정 사 항 회신 - [LMS] LMS 나의교육수료이력 메뉴 생성 - [LMS] 2023 GDA Conference 전표생성시 오류 확인 - [ERM] ERM 시스템 상 KRI data 수집 관련 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 수정 요청 - [LMS] 작업허가인증 시헝응시시 오류 재시험 가능하도록 변경 요청
06/30 05/12 04/24 04/28 04/26 04/26 04/26 04/28
30% 90% 04/24 04/24 04/26 04/26 04/26 04/28
12/08 04/19 04/24 04/21 04/26 04/26 04/26 04/28
05/12 05/12
04/28 04/28
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발(개발 및 배포 완료) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 모바일 상품권 정산(ERP 연계) 프로세스 확인 요청 - [GCMS] 모바일 선수금 데이터 (주유권 계정대사) 데이터 확인 요 청 - [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 제주사무소 신규 상품권 PC 회수프로그램 설치 원격 지 원 - [WMS] 출입관리시스템 인터페이스 데이터 확인 요청(PO : 450 1169467)
04/28 04/25 04/27 04/26 05/12 04/28 04/28
04/28 04/25 04/27 04/26 10% 04/28 04/28
03/27 04/13 04/27 04/24 04/28 04/28 04/28

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05 05/05 05/05 [보류] [보류]
05/01 04/17 04/05 04/05 04/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계 - Python Open API 활용
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계 - Python Opne API 활용 (1) 파이썬 기초 학습 진행
04/28 05/05 05/05 [보류] 04/28
04/28 40% 20% [보류] 70%
04/24 04/17 04/20 04/05 04/26
05/05 05/05
05/01 05/01
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-94280 구매요구서 제목 및 첨부 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94272 해당 견적의뢰 2차 견적 원복 작업 - [CES] 예가산정 - 장비비 일괄 업데이트 작업요청자 : 최병원 책 임 - [e-Pro] ITSM-94471 입찰진행 2건 예가 변경작업 - [e-Pro] ITSM-94453 해당 발주건 산업안전 관리비 및견적금액 첨부파일 교체 작업 - [e-Pro] ITSM-94447 해당 품의 단가계약 자재번호 일괄 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94468 해당 발주건 서비스 정보 분리작업 - [e-Pro] 해외업체 사업자등록번호 일괄 등록 작업요청자 : 정성 호 선임 매니져
04/28 04/24 04/24 04/25 04/27 04/27 04/27 04/27 04/28
04/21 04/24 04/24 04/25 04/27 04/27 04/27 04/27 04/28
04/24 04/24 04/24 04/25 04/27 04/27 04/27 04/27 04/28

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31 05/03
04/06 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 04/28 05/02
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] IIB Toolkit v10.0.0.24 -> v10.0.0.26 버전 업그레 이드 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] 화학물질관리시스템 로컬환경 구축, 신규 작업공간 생성 후 프로젝트 이관, 소스 및 인터페이스 정의서 형상관리 - [EAI] IIB Toolkit v10.0.0.24 -> v10.0.0.26버전 업그레이 드 - [EAI] CMS시스템 연계를 위한 EAI CNTR37 HeapSize설정변경 - [EAI] CCS시스템 SAP 방문교통비 신청현황 관리오류 수정 - [EAI] 개나리주유소 거래처(화신기계상사) E-biz 매출전송 오류 건 확인 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
04/28 05/31 04/28 05/08 05/31 05/31 04/28 05/31 04/27 04/24 04/24 04/28 05/31
04/28 10% 04/25 99% 50% 99% 04/28 10% 04/27 04/24 04/24 04/28 10%
03/06 04/06 02/24 02/24 03/23 04/14 04/21 04/28 04/24 04/24 04/24 04/27 04/06