## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31
01/10 01/10 03/20 04/24
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 국내출장비, 의료비 전표 생성 중 구매처 코드 유무 에러 분 석 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2)
05/03 05/31
05/03 60%
05/03 05/04
05/12 05/31 06/30 05/31 05/31
05/02 04/11 04/19 04/05 05/02
- [HR] 뉴헬스케어프로그램 실비정산 지원 종목 확대에 따른 HCM 기능 추가 요청 - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청( 50%) - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선(30%) - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 자격면허수당 관련 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 코스트센터 변경 요청 - [HR] 특근 과다 발생 안내 메일 일부로직 수정 요청 - [HR] 의료비 최종결재자 변경 - [HR] 뉴헬스케어프로그램 실비정산 지원 종목 확대에 따른 HCM 기능 추가 요청 - [HR] "결근" 코드 신규 생성 요청 - [HR] DC퇴직연금 불입 명세서 최종결재자 변경
05/31 05/31 05/02 05/02 05/02 05/12 05/12 05/02
60% 90% 05/02 05/02 05/02 80% 05/02 05/02
04/05 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12 05/31 05/31
04/24 04/27 05/03
- [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [HCM] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] FIORI - HANA간 암복호화 기능 개선 - [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HCM] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(중식비 예외자 관련 교육 LM S 재반영 요청,의료비 회계 전표 오류 확인요청)
05/03 05/12 05/31 05/04
0503 0512 0531 0504
05/03 04/24 05/03 05/02
05/31 05/31 05/12 05/31
02/13 03/02 04/19 04/27
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
05/31 05/31 05/12 05/31
90% 70% 60% 40%
02/13 03/02 04/19 04/27

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/15 05/15
05/09 05/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제 건 원격 업 무지원(충북지사) - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 작업 업무 지원(ReadinessCheck) - [BC] FLBIZ 개선 프로젝트 오픈 관련 업무지원
05/08 05/08 05/04 05/02 05/04 05/08
05/08 05/08 05/04 05/02 05/04 05/08
05/02 05/02 05/02 05/02 05/01 05/03
05/31 05/31
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자 재 예약은 MB22 에서 마감시 에러 처리
05/31 05/31 05/19
90% 60% 05/02
03/06 04/12 04/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 05/31
03/23 03/31 04/27
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- sap > isims 거래처 중복 원인 파악 - [e-Biz] ITSM-94512e-Biz 직영주유소 매출마감 관련 조회 권한 변경
[보류] [보류] 05/31 05/31 05/05
[보류] [보류] 0% 05/04 05/02
03/23 03/31 04/27 04/27 04/28
04/28 05/31
04/04 04/05
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 필드추가 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - [SD] ITSM-94484 연체거래처 Daily Warning 메일링 서비스- 문구 추가 - [SD] ITSM-89864 SABIC 시스템 연동 구축 주문취소 I/F전송 추가
04/28 05/31 05/31 05/31 05/04
[보류] 100% [보류] 100% 100%
04/04 05/02 04/05 05/02 05/04