## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/08 05/19 05/19
05/08 04/28 05/03
- [FLBIZ] ITSM-94760FLBIZ 개선 프로젝트 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] 이관수송 현황 데이터 쿼리 수정
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] 이관수송 현황 데이터 쿼리 수정
05/04 05/19 05/19
5/4 20% 10%
05/01 04/28 05/03
05/31 05/31 05/30
05/02 05/02 05/02
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 경남 창원시 소재 아바타계열S/S 3개소 일괄 임차 품의서 송부 - 협조문 수정 - [OSPM] 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [OSPM] 결재 초기화시 로깅 처리 - [OSPM] 작업정산서 오류 원인 파악 및 유지보수 요청 - [OSPM] OSPM 정산 관련 일정 변경 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업물량 준공여부 오체크
05/30 05/31 05/04 05/31 05/12 05/04 05/31 05/09
5% 99% 05/04 05/04 05/04 05/04 5% 5%
05/04 04/21 05/04 04/05 05/03 04/28 05/04 05/03

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout
12/31 12/31 12/31 06/30 05/31 07/31
50% 50% 50% 20% 50% 50%
08/15 11/28 11/28 03/22 04/24 04/26
05/12
04/28
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
05/12
90%
04/28

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12
05/08
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/05
05/05
05/01
05/12 05/19 05/19 05/12
05/08 02/27 04/17 05/02
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발 지 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-80548 예상완료일 변경ITSM-94426 데이터 작업 삭제 작업 유형 변경ITSM-94470 삭제ITSM -94177 견적서 삭제 - [ATSS] atss 거리/요율 추가 - ers 문의 전자결재를 통한 개정 문의 - [ASM] ITSM-93413 변경결과 작성 - 스마트러닝 id, pw 확인 - [ASM] ITSM-94418 작업자 변경 - [ASM] epro 자동배포 회의 - [ATSS] atss 거리/요율 추가 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가
05/19 05/19 05/19 05/02 05/03 05/03 05/04 05/04 05/04 05/04 05/12
80% 80% 05/02 05/02 05/03 05/03 05/04 05/04 05/04 05/04 50%
02/27 04/17 04/17 05/02 05/03 05/03 05/04 05/04 05/04 05/04 05/02

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12 05/11
05/08 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일 등록 개발완료건 인수 - [RPA] 계정전환 및 Edit, WMS 점검과정 인계 - [RPA] 117pc, 209pc, 113pc, 114pc AA 재가동 - [RPA] A11 '#2 외화지급' - 첨부파일 word 수기승인 - 변수에 담 긴 한글 SAP에 입력 불가 -> 클립보드에 넣고 붙여넣기 수정 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 결과메일 재발송 및 e-pro 딜레이 수 정 - [RPA] A360 '전표처리' 작업 재수행 요청 - [RPA] A11 '#1 회계지급' - 정상수행을 위한 데이터 정리 - 메일 미발송 -> 수기발송 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인 - [RPA] A11 '#4 외화송금 Script 오류 -> pc업데이트 및 다시시 작, 윈도우 업데이트 제거
05/02 05/02 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/04 05/11 05/04
05/02 05/02 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/04 [보류] 05/04
05/02 05/02 05/02 05/03 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/04
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
90% 50% 50% 90% 20%
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12 05/31
12/08 04/19 04/27
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선
06/30 05/12 05/31
30% 90% 50%
12/08 04/19 04/27
05/12 05/12 05/12
04/28 04/28 05/03
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리) - [GCMS] 지류식상품권판매현황 결산 판매일자 변경 요청 - [GCMS] 판매 및 입고 재고 데이터 수정 요청 - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [WMS] 출입관리시스템 I/F 데이터 누락 확인 요청 - [WMS] EAI 서버 재부팅으로 인한 WMS 인터페이스 확인 요청
05/12 05/12 05/02 05/02 05/12 05/03 05/02
20% 60% 05/02 05/02 40% 05/03 05/02
04/28 04/28 05/02 05/02 05/03 05/03 05/02

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05 [보류] 05/09 [보류]
05/01 04/17 05/04 04/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] 개별 주간 보고 출력 기능 추가 (제출일 범위를 지정하여 pptx 출력이 가능하도록 구현) - Python Open API 프로젝트 (노승표 부장님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] AMS 출력 에러 해결 (기간 및 설정에 따른 충돌 최소화) - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] 개별 주간 보고 출력 기능 추가 (제출일 범위를 지정하여 pptx 출력이 가능하도록 구현) - Python Opne API 활용 (1) 파이썬 기초 학습 진행
05/04 05/02 [보류] 05/04 05/09 05/04
05/04 05/02 [보류] 80% 40% 100%
05/02 05/02 04/17 04/20 05/04 04/26
05/12 05/12
05/08 05/08
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-94565 계정지정범주 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94664 해당 구매변경품의 CC전송 여부변경 작업 . - [e-Pro] 해당 협력업체 업체유형 변경작업 및 SAP 전송 요청자 : 김원기
05/04 05/02 05/03 05/04
05/05 05/02 05/03 05/04
05/02 05/02 05/03 05/04

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/18
04/06 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/08
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 ISRT
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] IIB Toolkit v10.0.0.24 -> v10.0.0.26버전 업그레이 드 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT - [EAI] 근태단말기 인증기록 HCM 미반영 자료 확인 요청
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/03 05/02
30% 99% 50% 05/02 05/02 10% 10% 05/03 05/02
04/06 02/24 03/23 04/14 04/28 04/06 05/04 05/02 05/02