## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30
01/10 01/10 03/20 04/24 05/12
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 수출체선 지급리스트에 지급처정보 추가 (ZFIR9119) - [FI] 시험장비 관리 프로그램 인터페이스 추가수정(ZFIR9900 ) - [TR] 계약직 CP 전송 결재요청시 요청자 사번 작성자 사번 상이 한 오류 분석 및 해결(ZEAM8000) - [FI] [FI] 구매처 관리 프로그램 인터페이스 추가수정(ZFIR905 7) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511)
05/08 05/09 05/10 05/11 06/30
05/08 05/09 05/10 05/11 10%
05/08 05/09 05/10 05/11 05/12
05/31 05/31 05/31 06/30
04/11 04/05 05/11 05/08
- [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청( 50%) - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선: 특근확인서 확정근태 배치 로 실행 - [HR] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [HR] 공휴일(추가:부처님오신날) 지정관련 조치 요청 - [HR] 월별KPI자료조회(SAP HR) 메뉴 신규 특근유형 추가 반영 요청 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 의료비 최종결재자 변경 - [HR] 급여명세서 개인별 묶음 출력 기능 추가 - [HR] 사직 신청서 사직일 수정 요청
05/31 06/30 05/31 05/19 06/30 06/30 05/09 05/19 05/11
80% 05/10 70% 05/10 05/10 50% 05/09 05/10 05/11
04/05 04/19 05/11 05/04 05/08 05/08 05/09 05/10 05/11

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31
04/27 04/05
- [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [HCM] 휴가신청서 결재 문서 삭제 및 결재 상태 기능 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 제증명 신청서 발급완료 통보시 담당자 정보 등 이메일 문 구 수정 - [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [HCM] HCM → 복리후생 → 의료비/학자금/경조금 신청서에서 지급 내역보기 시스템 보완 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(휴가신청 대근자 메일발송 확 인,사회봉사단 공통코드 확인, 동계 작업복 신청 관련 문의)
05/11 05/31 05/10 05/12
0511 0519 0510 0512
05/10 04/27 05/09 05/08
05/31 05/31 05/12 05/31
02/13 03/02 04/19 04/27
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] 구입명세서상 중복 표기PO건의 제외
05/31 05/31 05/12 05/31 05/31
90% 80% 60% 60% 05/09
02/13 03/02 04/19 04/27 05/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/22 05/22
05/16 05/16
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SuccessFactor SFTP 파일 전송 관련 문제건 확 인작업 업무지원 - [BC] ERP운영 취소된 기존 배치잡 재실행 및 재설정 작업(ZCM _단기여신(DAILY)_V2) - [BC] ERP운영 Sizing For Suite on HANA 수행작업 업무지원( 삼성SDS) - [BC] HCM시스템 SAP GUI SNC 프로젝트 작업에 따른 업무 회의 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM개발 및 EP서 버 서비스 중단 및 점검작업 업무지원(HQHREPDEVDBAP, H QHRSAPDEVAP)
05/15 05/15 05/12 05/12 05/12 05/12 05/13
05/15 05/15 05/12 05/12 05/12 05/12 05/13
05/09 05/09 05/10 05/11 05/11 05/12 05/08
05/31 05/31
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
05/31 05/31
90% 60%
03/06 04/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 05/31 05/31 05/31
03/23 03/31 04/27 05/11 05/11
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] eBiz 주문시 메모 수정기능 보완요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] eBiz 주문시 메모 수정기능 보완요청
[보류] [보류] 05/31 05/31 05/31
[보류] [보류] 70% 80% 99%
03/23 03/31 04/27 05/11 05/11
04/28 05/31 05/31
04/04 04/05 05/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - ZCMR1091 [입금위배] 거래처별 채권내역 마감 프로그램 개선
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 E-BIZ 주문시 메모 수정기능 오류 수정 - [TD] ZTD_RFC_DRIVER_LIST_TO_SSP 특정 데이터 전송 오류 - ZCMR1091 [입금위배] 거래처별 채권내역 마감 프로그램 개선 - SABIC I/F 테이블 수정 - [SD] SABIC Interface 관련 ZPSBR0220 데이터 SELECT 오 류 수정
04/28 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
[보류] [보류] 100% 100% 50% 100% 100%
04/04 04/05 05/08 05/12 05/12 05/12 05/08