## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발
05/31 05/31 05/19 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
05/31 05/31 05/31 05/31
WEB
[E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 [PRM] PRM 오피넷 데이터 업데이트 요청 [Mobile] 그룹웨어 사용자 패스워드 재설정 [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트
완료
05/08 05/12 05/12 05/08
ERP
[FI] 구매처 관리 프로그램 인터페이스 추가수정(ZFIR9057) [TR] 계약직 CP 전송 결재요청시 요청자 사번 작성자 사번 상이한 오류 분석 및 해결 (ZEAM8000) [SD] SABIC Interface 관련 ZPSBR0220 데이터 SELECT 오류 수정 [TD] ZTD_RFC_DRIVER_LIST_TO_SSP 특정 데이터 전송 오류
완료
05/11 05/10 05/12 05/12