## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/19 05/31 05/31
05/15 05/03 04/28
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [FLBIZ] ITSM-94760FLBIZ 개선 프로젝트 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] 총 수송실적 자료 조회시 조회조건에 따라 결과값이 변 하지 않거나, 에러발생 - [CCS] ITSM-95081약정취소 요청
05/12 05/08 05/31 05/31 05/12 05/12
5/12 5/8 30% 20% 5/12 5/12
05/08 05/08 05/03 04/28 05/10 05/12
05/31 05/31 05/30
05/02 05/02 05/02
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 고용노동부 공장 책임자 조사 관련 자료 요청 건 - [E-Approval] 문서 목록 요청(기안지4종) - [E-Approval] 계약체결기안 문서 삭제 요청 - [E-Approval] 홍보영화 신청서(본사) 양식 안내 담당자 문구 수정 및 담당부서 결재라인 변경 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업물량 준공여부 오체크 - [OSPM] 투입인력 점검시 e-IOM 출입기록 현황 출입기록 현황 기 준 변경 요청
05/30 05/31 05/09 05/09 05/08 05/08 05/09 05/10
90% 05/08 05/09 05/09 05/08 05/08 05/08 05/10
05/04 04/21 05/09 05/08 05/08 05/08 05/03 05/10

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] (Web) 운영수율(for SAP-PC)
12/31 12/31 06/30 05/31 07/31 05/12
50% 50% 50% 50% 50% 05/12
11/28 11/28 03/22 04/24 04/26 05/08
05/12 05/31
04/28 05/12
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정 - [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정 - [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 오피넷 데이터 업데이트 요청
05/12 05/31 05/12
05/11 0% 05/12
04/28 05/12 05/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/19
05/15
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/12
05/12
05/08
05/19 05/19 05/19 05/19
05/15 02/27 04/17 05/02
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발 지 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가 - [ASM] ITSM-94549 작업유형 변경 - [ATSS] atss 거리 및 요율 입력atss 월누적수송비 와 erp 월누적 수송비 상이 값 확인 - [ASM] ITSM-94858 견적서 삭제ITSM-94872 변경결과 작성I TSM-94871 변경결과 작성 - [ASM] JIRA(WSS 점검 스텝) 회의 - [ASM] ASM 정기 점검 - [ASM] ITSM-94959 변경결과 작성ITSM-94716 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-95075 변경결과 작성ITSM-95105 변경결과 작성 - [Mobile] 그룹웨어 사용자 패스워드 재설정
05/19 05/19 05/19 05/08 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10 05/12 05/12
90% 85% 80% 05/08 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10 05/12 05/12
02/27 04/17 05/02 05/08 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10 05/12 05/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/19 05/19
05/15 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 나프타 수행 및 시스템확인 요청, 재수행 - [RPA] 209pc 확인 및 AA 활성화 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 정상수행을 위한 데이터 정리 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 미수행 원인 확인 - [RPA] A360 '전표처리' 작업 문제상황 확인 - [RPA] A11 '사전점검' 문제 확인 -> CP pw 만료기한 안내 팝업 - 해당 로직 추가를 위해 강제로 특정계정 만료직전으로 변경 논의(인프라팀) - [RPA] A11 외화송금 AA 다운 및 작업 미수행 -> AA 가 다운되어 있어도 정상작동 하나, 작업이 엑셀 Macro 를 타면서 중단 되는 것 으로 추측 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
05/08 05/09 05/10 05/09 05/09 05/11 05/11 05/19
05/08 05/09 05/10 05/09 05/09 05/11 05/11 [보류]
05/08 05/08 05/08 05/09 05/09 05/11 05/11 05/03
02/28 03/31 03/31 06/30
02/09 03/01 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
90% 50% 50% 05/10 30%
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12 05/31 06/30
12/08 04/19 04/27 05/10
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 2023년 1Q 시스템 모의해킹 진단결과 안내 및 취약점 조 치계획 회신 요청 - [ERM] ERM 시스템 상 KRI data 수집 관련 확인 요청에 대한 회 신 - [ERS] 모바일 ERS 개선 용역 검수확인서 서명후 회신 요청 - [LMS] 전자결재시스템-교육결과보고 양식에 기안자가 교대근무 자의 경우 결재라인 추가 가능한지 검토후 회신요청 - [ERS] LUBE부서지침서 카테고리 이동 후 규정관리기안지에서 조회 불가 리스트 확인 및 ROOT값 수정 요청 - [ERS] 'VDU-D-C501 U-30400 Normal SU Arrow '외3건 개정 품의 개정오류 확인 및 재처리 요청 - [LMS] 교육결과보고 및 교육출장비 신청 관련 데이터 조회 안됨 확인 요청 - [LMS] MGW 에서 e-러닝 교육강의 페이지 접근 불가 확인 요청 - [ERM] 내부감사 권한 부여 그룹 사용자들이 리스크 대응방안 모 두 조회되도록 변경요청. - [ERS] ERM IT 시스템 KRI 생성/profile 수정일 확인 요청 - [LMS] 윤활유와 기계건전성 평가를 위한 사용유 분석 및 진단 실 습, 첫번째 결재자 오류 원인 확인 - [LMS] 교육출장비신청서 작성시 시행교육과정 조회시 버그 수정
06/30 05/12 05/31 05/10 05/09 05/09 05/12 05/09 05/09 05/09 05/09 05/12 05/11 05/10 05/10
30% 90% 60% 05/10 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/10 05/10 05/10 05/10
12/08 04/19 04/27 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/09 05/10 05/10 05/10

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/19 05/19 05/19
04/28 05/03 05/10
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수정 - [GCMS] 지류상품권 회수분에 대한 거래처 오기 수정 - [WMS] 자재 입출고 미등록으로 인한 재고조정등록 데이터 입력 지원 - [WMS] 2023년 2분기 모의해킹 일정 협의 및 시스템 정보 공유
05/19 05/12 05/19 05/18 05/10 05/09 05/11
90% 05/11 70% 80% 05/10 05/09 0511
04/28 04/28 05/03 05/10 05/10 05/08 05/11
05/05 [보류] [보류] 05/19
05/01 04/17 04/26 05/12
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - Python Open API 프로젝트 (노승표 부장님) - Python Trading System 학습 및 실습
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] 개별 주간 보고 출력 기능 추가 (제출일 범위를 지정하여 pptx 출력이 가능하도록 구현) - Python Opne API 활용 (1) 파이썬 기초 학습 진행 - Python Trading System 학습 및 실습
05/12 [보류] 05/09 05/12 05/19
05/12 [보류] 05/10 100% 10%
05/08 04/17 05/04 04/26 05/12

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/19 05/19
05/15 05/15
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] 해당 견적의뢰건 PJT프로젝트 현황에서 조회 되지 않아 조치 - 요청자 : 최병원 책임(메일) - [e-Pro] ITSM-94834 제이디켐홀딩스 주식회사 (SOIL6537) 심 사 이력 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-94714 발주번호 : 4501152944, 450115292 4 삭제처리 및 해당건 구매검토 목록에 조회되도록 원복작업 - [e-Pro] ITSM-94891 홈페이지 유지/운영 용역 구매요구서 기재 오류 사항의 정정 - GL 계정 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94997 RQ230400071 예가 변경 작업. - [e-Pro] 해외업체 사업자 등록번호 등록- 요청자 : 정성호 책임메 니져(메일요청) - [e-Pro] 해당 견적의뢰 예가상세품목 오류 관련내용 파악 협조 - 담당자(엠로)
05/12 05/08 05/08 05/10 05/10 05/11 05/11 05/11
05/11 05/08 05/08 05/10 05/10 05/11 05/11 05/11
05/08 05/08 05/08 05/10 05/10 05/11 05/11 05/11
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/18 05/18 05/31
04/06 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/08 05/15 05/15
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 ISRT - [EAI] 주문시 메모 수정기능 오류 확인 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 주문시 메모 수정기능 오류 확인 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/18
50% 05/08 50% 10% 30% 70% 10% 60%
04/06 02/24 03/23 04/06 05/04 05/15 05/15 05/08