## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
05/31 05/31 05/31 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
05/31 05/31 05/31 05/31
WEB
[PRM] PRM 오피넷 데이터 업데이트 요청 [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발지 추가배포 [ERM] ERM IT 시스템 KRI 모니터링 연속 등록시 첨부 파일 업로드 오류 확인 및 수정 반 영 처리 [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT
완료
05/12 05/17 05/16 05/18
ERP
[FI] SRT* 국세청 조사관 조회 연도 제한 로직 수정 (ZEAM8000) [MM] CEO 이취임에 따른 시스템 변경작업 [TD] e-Biz 전체조회시 EAI I/F 오류 발생 개선 [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 ERP시스템 서비스 중단 및 점검작업
완료
05/19 05/17 05/19 05/22