## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 05/31 05/31
05/22 05/03 04/28
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
05/19 05/31 05/31
5/19 70% 20%
05/15 05/03 04/28
05/31 05/31 05/31 06/30 09/30 06/30 06/30
05/02 05/02 05/22 02/14 05/16 05/19 05/19
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 전자결재 SMS 추가 기능 개선 요청 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 전자결재 SMS 추가 기능 개선 요청 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
05/31 05/31 05/31 06/30 05/31
90% 90% 10% 5% 30%
05/02 05/02 05/19 05/17 05/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout
12/31 12/31 06/30 05/31 07/31
50% 50% 60% 50% 50%
11/28 11/28 03/22 04/24 04/26
05/12 05/31 05/31
04/28 05/12 05/16
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정 - [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정 - [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 오피넷 데이터 업데이트 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
05/12 05/31 05/12 05/31
05/11 25% 05/12 30%
04/28 05/12 05/08 05/16

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26
05/22
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/19
05/19
05/15
05/26 05/26 05/26
05/22 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가배포 - [ATSS] atss 거리 및 요율 입력 - [ASM] WSS점검 프로세스 작성 - [ASM] ITSM-95036
05/19 05/19 05/17 05/17 05/18 05/18
90% 85% 05/17 05/17 05/18 05/18
02/27 04/17 05/16 05/17 05/18 05/18

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 05/26
05/22 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] 117pc AA오류 pc 재부팅 및 업데이트 제거 - [RPA] A360 'Daily Report' DataPARC 정상화 완료 봇수행 시 작 - IAM 222.110.78.76, 222.110.78.77 접속 및 설정, 화면보 호기 가동 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 모니터링 및 재수행 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업 - [RPA] A360 'Daily FX' 작업 재수행 및 에러 확인, 문제상황 전 달 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 재수행 및 에러 확인, 수정 - [RPA] A11 '#1 회계 지급' 작일 미수행 작업 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
05/15 05/15 05/15 05/18 05/18 05/19 05/19 05/19 05/26
05/15 05/15 05/15 05/18 05/18 05/19 05/19 05/19 [보류]
05/15 05/15 05/15 05/17 05/18 05/19 05/19 05/19 05/03
02/28 03/31 03/31 06/30
02/09 03/01 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 06/30
90% 50% 50% 30%
02/09 03/01 03/01 04/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/31
12/08 04/27 05/10 05/15
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [ERM] ERM_SUB_COMMITTE 일정 수정 요청 - [LMS] Simoms Project Integration PoC 대상 선정 및 정보 요청 건 - LMS , 테스트 테이블 정보 요청. - [ERS] ERS 모바일 개선 프로젝트 수정사항 운영 반영 적용 - [ERM] 패스워드 만료 예외 계정 생성 시 초기 패스워드 보안 강 화 요청 확인 - [ERM] ERM IT 시스템 KRI 모니터링 연속 등록시 첨부 파일 업 로드 오류 확인 및 수정 반영 처리 - [ERS] MSDS 파일 및 관련 정보 요청 - [LMS] 교육과정 등록 요청시 오류 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 [방폭기기 유지보수 및 검사기초] 기각시 오류 확인 및 재처리 요청 - [LMS] 시험문제 세부 항목 삭제 처리 오류 확인 및 처리 방안 안 내(미사용으로 안내) - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청
06/30 06/30 05/31 05/19 05/15 05/17 05/17 05/16 05/17 05/18 05/19 05/19 05/31
30% 05/15 90% 05/16 05/15 05/17 05/17 05/16 05/17 05/18 05/19 05/19 80%
12/08 04/19 04/27 05/15 05/15 05/17 05/17 05/15 05/16 05/18 05/19 05/19 05/15

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/23
04/28 05/03
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트 (A PP - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(AP P - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수정 - [GCMS] 한국문화진흥 모바일 상품권 과거 데이터 확인 요청 - [GCMS] 상품권 공용 PC 결재프로그램 설치 및 권한 부여
05/31 05/23 05/18 05/17 05/18
90% 80% 05/17 05/17 05/18
04/28 05/03 05/10 05/15 05/18
05/26 05/26 [보류]
05/22 05/17 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 설계 및 개발 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 설계 및 개발 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
05/19 05/26 [보류]
05/19 30% [보류]
05/15 05/17 04/17

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 05/26
05/22 05/22
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-95183 해당 견적의뢰 재견적 가능토록입찰 취소 및 마감 기한 연장 작업 - [e-Pro] ITSM-95267 해당 PR 건에 대한 WBS Code 수정 작업. - [e-Pro] 해당 견적의뢰의 재견적 업체대상 목록 오류 관련 원인파 악 및 관련 내용 전달 -- 시스템 내부적으로 원인파악 한결과로 는 누락된 데이터 없이 모두 조회 확인됨으로 이외 오류 요 인에 대하여 엠로 담당자가 확인 해야 하기에 관련 내용 전달 함. 요청자 : 구매팀 김순미
05/19 05/15 05/17 05/19
05/11 05/15 05/17 05/19
05/15 05/15 05/17 05/19
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31 05/31
04/06 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/15 05/19
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 주문시 메모 수정기능 오류 확인 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/18 05/31 05/31
50% 50% 10% 90% 05/16 50% 05/18 90% 90%
04/06 03/23 04/06 05/04 05/15 05/15 05/08 04/14 05/19