## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.04.25 ~ 2023.05.01]
5월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GCMS 수기등록처리) [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용
05/19 06/30 05/12 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
05/31 05/31 05/31 05/31
WEB
[CCS] ITSM-94349CCS(법인카드) SAP로 역분개 후 CCS 반영 요청 [ERM] ERM 시스템 상 KRI data 수집 관련 확인 요청 [LMS] 교육훈련신청서 수정 요청 [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발
완료
4/25 04/26 04/26 04/25
ERP
[FI] S-International AS400 → SAP 추가 개발 BS, PL 별 01월 전월금액 계산로직 수정 (ZSIR0005) [MM] 기술검수증 불출 담당자 최종검수/수신 지정 로직 변경 [SD] 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 [TD] zsdr1040(주문처리내역) 거부사유 일괄해제 기능개발 요청
완료
04/28 04/26 04/28 04/28

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30 05/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20 04/14
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵 션 추가 - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 월 마감자료 수정 프로그램 추가 개발(ZSIM0005)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [TR] zco_psbud_check RFC 분석 - [TR] [TR]법인카드 전송 데이터 필드 조건 변경(ZCOT9010) - [FI] SInternational AS400 → SAP 추가 개발 BS, PL 별 01월 전월금액 계산로직 수정(ZSIR0005) - [FI] SInternational AS400 → SAP 추가 개발 BS, PL 별 01월 전월금액 계산로직 수정(ZSIR2000)
05/31 04/25 05/31 04/28 04/28
60% 04/25 90% 04/28 04/28
04/24 04/25 04/26 04/27 04/28
05/31 06/30 05/31
04/11 04/19 04/05
- [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선 - [HR] 의료비 최종결재자 변경 - [HR] 임신기간 근로시간 단축 신청서 기간 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 지원금 액 조정 요청 - [HR] 임원 퇴직(재입사)/선임 발령 작업지원 및 권한확인
05/31 04/30 05/31 05/31 06/30 04/24 04/25 04/26 04/26
04/26 04/25 20% 50% 30% 04/24 04/25 04/26 04/26
10/06 12/28 04/05 04/11 04/19 04/24 04/25 04/26 04/26

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31
04/10 04/05 04/28
- [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [HCM] 휴가신청서 결재 문서 삭제 및 결재 상태 기능 개선 - [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 중식비 금액 조정 일괄 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 신청 서 본사/공장 신청 금지 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(주유권코스트센터 확인,중식 비 WBS코드 확인,PDF 원격 지원,식수관리 집계처리 데이터 확인 지원,단말기 인증시스템 호출 작업)
04/26 04/28 04/28
0426 0428 0428
04/26 04/27 04/24
04/28 04/28 05/12 05/31
02/13 03/02 04/19 04/27
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
04/28 04/28 05/12 05/31
90% 70% 60% 40%
02/13 03/02 04/19 04/27

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/08 05/08 05/04
05/02 05/02 05/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트 SABIC I/F 연결용 RFC 설정 변경 및 원복 작업 - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 인터뷰(삼 성SDS) - [BC] ERP운영 CCS와 전자결재간 EAIRFC 처리문제 발생 건 확 인 및 업무지원 (COOI 테이블 데이터 값 문제) - [BC] HCM운영 SSO를 통한 PW 변경시 변경되지 않는 내역 건 확 인 및 PW변경 로그 전달작업 - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 작업 업무 지원 - [BC] BW시스템 네트워크 변경 작업에 따른 서비스 점검 작업 업 무지원
05/01 05/01 04/25 04/26 04/26 04/28 04/28 04/28
05/01 05/01 04/25 04/26 04/26 04/28 04/28 04/28
04/25 04/25 04/24 04/20 04/25 04/26 04/26 04/18
05/31 05/31 05/19
03/06 04/12 04/27
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자재 예 약은 MB22 에서 마감시 에러 처리
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 기술검수증 불출 담당자 최종검수/수신 지정 로직 변경* M 100 자재와 재고자재가 섞여서 기술검수되는 경우 담당자 지 정 로직 변경 - [MM] VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자 재 예약은 MB22 에서 마감시 에러 처리
05/31 05/31 05/19 05/19
90% 60% 04/26 30%
03/06 04/12 04/21 04/27

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 05/31 05/31 05/05
03/23 03/31 04/27 04/27 04/28
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- sap > isims 거래처 중복 원인 파악 - [e-Biz] ITSM-94512e-Biz 직영주유소 매출마감 관련 조회 권한 변경
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- sap > isims 거래처 중복 원인 파악 - [e-Biz] 가까운 주유소 소비자판매가 조회 로직 변경 - [e-Biz] 유통경로(이관 90)에 대한 e-Biz 계정발급 차단요청 - [e-Biz] ITSM-94512e-Biz 직영주유소 매출마감 관련 조회 권한 변경
[보류] [보류] 05/31 05/31 [보류] 04/28 05/05
[보류] [보류] 0% 0% 04/25 04/27 0%
03/23 03/31 04/27 04/27 04/06 04/27 04/28
04/28 05/31
04/04 04/05
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - [TD] ITSM-93999 zsdr1040(주문처리내역) 거부사유 일괄해제 기능개발 요청
04/28 04/28 05/31 05/18
[보류] 100% [보류] 100%
04/04 04/13 04/05 04/18

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05 05/19
05/01 04/28
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-93768전용(법인)카드 사용내역 요청 - [CCS] ITSM-94316법인카드 정산 Tag 초기화 - [CCS] ITSM-94349CCS(법인카드) SAP로 역분개 후 CCS 반영 요청 - [CCS] 서버 장애 현상으로 인한 전표생성 오류 해결
04/28 05/17 04/24 04/25 04/26
4/28 4/27 4/24 4/25 4/26
04/24 04/13 04/24 04/25 04/25
05/31 05/31 04/30 05/30
05/02 05/02 04/05 05/02
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 기안지 및 협조문 내용 수정 요청의 건 - [E-Approval] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기 각처리 요청 관련 이슈 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 교육훈련신청서 수정 요청 - [E-Approval] 임신기간 근로시간 단축 신청서 기간 변경 요청 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [OSPM] 작업 주요 일자 변경 요청 건
04/28 04/28 04/28 05/31 04/27 04/25 05/31 04/28
04/25 04/28 04/28 99% 04/26 04/25 99% 04/24
04/05 04/28 04/14 04/21 04/26 04/25 04/05 04/24

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout
12/31 12/31 12/31 06/30 05/31 07/31
50% 50% 50% 20% 50% 10%
08/15 11/28 11/28 03/22 04/24 04/26
05/12
04/28
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청 - [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
04/28 05/12
04/28 50%
04/06 04/28

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05
05/01
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
04/28
04/28
04/24
05/04 05/19 05/04 05/04
05/02 02/27 05/02 04/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발 지 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-94281 변경결과 작성ITSM-94199 자동배포 - [Mobile] gw 키보드 에러 테스트 - [Mobile] IOS ProFile License 변경 준비 및 배포 - [Mobile] orcle 서버 이관 작업 - [ASM] ITSM-94316 변경결과 작성ITSM-94349 변경결과 작성 ITSM-93858 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-94399 변경결과 작성 - [ASM] ASM 사용자 추가 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가 - [ASM] ITSM-94414 작업유형 변경ITSM-94422 변경결과 작성 ITSM-94098 CTS 수정
05/19 04/28 04/24 04/24 04/25 04/25 04/25 04/26 04/26 05/04 04/27
80% 80% 04/24 04/24 04/25 04/25 04/25 04/26 04/26 50% 04/27
02/27 04/17 04/24 04/24 04/24 04/25 04/25 04/26 04/26 04/26 04/27

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05
05/01
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 209pc 확인 및 재부팅, AA재가동 - [RPA] 117pc 화면 이상현상 재확인 + 윈도우키 X ->alt+ct+del 로 pc 잠금, 재로그인 으로 해결 불가 -> Alt+F4 pc재부팅 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 관리 - [RPA] A11 '사전점검' 관리 및메신저 발송 수정, e-pro 부분수정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 엑셀 '다른 응용 프포그램의 OLE 작업이 끝나기를 기다리고 있습니다' 원인 및 해결방법 탐 색, 담당자 수기처리 요청1) 재부팅(해결X)2) 엑셀 옵션 DDE 무시 선택(해결X)3) 엑셀 옵션 추가기능 비활성화(해결X)4) 제 어판 Microsoft office 편집 -> 복구(해결X)-> DataPARC 문제 로 확인. 완료시까지 담당자 수기처리 - [RPA] A11 '#2 외화지급' Script 에러 확인-> 첨부파일에 .do cx 포함. 전례 X 수기승인 - [RPA] 117pc 보안 업데이트 제거 및 재부팅 - [RPA] A360 개발 완료건 로직 및 문제상황 처리방법 공유
04/24 04/24 04/24 04/26 04/27 04/27 04/26 04/26 04/27
04/24 04/24 04/24 04/26 04/27 04/27 04/26 04/26 04/27
04/24 04/24 04/24 04/24 04/25 04/25 04/26 04/26 04/27
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
90% 50% 50% 90% 10%
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12
12/08 04/19
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [ERS] 모바일 ERS 개선 프로젝트 운영 반영 후 테스트, 수정 사 항 회신 - [LMS] LMS 나의교육수료이력 메뉴 생성 - [LMS] 2023 GDA Conference 전표생성시 오류 확인 - [ERM] ERM 시스템 상 KRI data 수집 관련 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 수정 요청 - [LMS] 작업허가인증 시헝응시시 오류 재시험 가능하도록 변경 요청
06/30 05/12 04/24 04/28 04/26 04/26 04/26 04/28
30% 90% 04/24 04/24 04/26 04/26 04/26 04/28
12/08 04/19 04/24 04/21 04/26 04/26 04/26 04/28
05/12 05/12
04/28 04/28
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발(개발 및 배포 완료) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 모바일 상품권 정산(ERP 연계) 프로세스 확인 요청 - [GCMS] 모바일 선수금 데이터 (주유권 계정대사) 데이터 확인 요 청 - [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 제주사무소 신규 상품권 PC 회수프로그램 설치 원격 지 원 - [WMS] 출입관리시스템 인터페이스 데이터 확인 요청(PO : 450 1169467)
04/28 04/25 04/27 04/26 05/12 04/28 04/28
04/28 04/25 04/27 04/26 10% 04/28 04/28
03/27 04/13 04/27 04/24 04/28 04/28 04/28

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05 05/05 05/05 [보류] [보류]
05/01 04/17 04/05 04/05 04/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계 - Python Open API 활용
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] RMS 인수인계 - Python Opne API 활용 (1) 파이썬 기초 학습 진행
04/28 05/05 05/05 [보류] 04/28
04/28 40% 20% [보류] 70%
04/24 04/17 04/20 04/05 04/26
05/05 05/05
05/01 05/01
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-94280 구매요구서 제목 및 첨부 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94272 해당 견적의뢰 2차 견적 원복 작업 - [CES] 예가산정 - 장비비 일괄 업데이트 작업요청자 : 최병원 책 임 - [e-Pro] ITSM-94471 입찰진행 2건 예가 변경작업 - [e-Pro] ITSM-94453 해당 발주건 산업안전 관리비 및견적금액 첨부파일 교체 작업 - [e-Pro] ITSM-94447 해당 품의 단가계약 자재번호 일괄 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94468 해당 발주건 서비스 정보 분리작업 - [e-Pro] 해외업체 사업자등록번호 일괄 등록 작업요청자 : 정성 호 선임 매니져
04/28 04/24 04/24 04/25 04/27 04/27 04/27 04/27 04/28
04/21 04/24 04/24 04/25 04/27 04/27 04/27 04/27 04/28
04/24 04/24 04/24 04/25 04/27 04/27 04/27 04/27 04/28

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31 05/03
04/06 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 04/28 05/02
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] IIB Toolkit v10.0.0.24 -> v10.0.0.26 버전 업그레 이드 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] 화학물질관리시스템 로컬환경 구축, 신규 작업공간 생성 후 프로젝트 이관, 소스 및 인터페이스 정의서 형상관리 - [EAI] IIB Toolkit v10.0.0.24 -> v10.0.0.26버전 업그레이 드 - [EAI] CMS시스템 연계를 위한 EAI CNTR37 HeapSize설정변경 - [EAI] CCS시스템 SAP 방문교통비 신청현황 관리오류 수정 - [EAI] 개나리주유소 거래처(화신기계상사) E-biz 매출전송 오류 건 확인 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
04/28 05/31 04/28 05/08 05/31 05/31 04/28 05/31 04/27 04/24 04/24 04/28 05/31
04/28 10% 04/25 99% 50% 99% 04/28 10% 04/27 04/24 04/24 04/28 10%
03/06 04/06 02/24 02/24 03/23 04/14 04/21 04/28 04/24 04/24 04/24 04/27 04/06

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 ● 순현국 | 3 ● 순현국 | 4 ● 노승표 ● 순현국 ◑ 이여진 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 ● 순현국 ● 강민경 | 9 ● 이재원 | 10 ● 박남신 | 11 | 12 ◐ 김구 ● 박선미 ● 전광호 | 13
14 | 15 ● 김예린 | 16 | 17 | 18 ● 이여진 | 19 ● 김도신 ● 노승표 ◑ 권지수 | 20
21 | 22 ◐ 김구 ● 박민우 | 23 | 24 | 25 ● 황보람 | 26 ● 최진우 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet