## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.02.28 ~ 2023.03.06]
2월 5주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (02월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 |  |  |  | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
" "
02/27
[BC] SAP 시스템 이관 / 변경
ERP
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
03/31
[e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
ERP
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링
진행중
02/20
WEB
[e-Pro] 데이터 변경 업무
진행중
02/17

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/27 02/27
02/21 02/21
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 및 삭제작 업(ZTR_자동전표생성당좌22시 외 10건) - [BC] ERP QA테스트와 DMS운영 임시 연결작 업 업무지원 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제건 원격 업무지원(강남지사 외 1건) - [BC] ERP운영 ＇23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업 - [BC] ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 재설정작업
02/20 02/20 02/15 02/14 02/14 02/15 02/15
02/20 02/20 02/15 02/14 02/14 02/15 02/15
02/14 02/14 02/13 02/13 02/13 02/09 02/15

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/06
01/31 02/22
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS]배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS]송유관, 해상 이관오더 관리 점검 요청 - [CCS]사용 내역 데이터 SAP에서 제대로 받아 오는지 모니터링 - [LOPAS]공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS]출하처 공사일정 관리 수정
02/28 02/21 02/20 03/06 02/24
0% 100% 100% 20% 100%
01/31 02/08 02/17 02/22 02/17
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/16 02/16 02/24
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 관련 관리 시스템 추가 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval]작성중인 문서 List 삭제 - [E-Approval]기술검토 결과서에 첨부 추가 - [E-Approval]전자결재 문서 내용 작성 추가 - [E-Approval]규정관리기안지 첨부 - [E-Approval]결재 진행 중인 기안지 수정 요청 (기안지 제목 : #2 SPM Under Buoy Hose 교체 작업 시행 품의) - [E-Approval]회의록 내 단순 합계 숫자 오기에 따른 수정 요청 - [E-Approval]결재중 문서 내 내용 수정 - [E-Approval]명함 신청서(공장) 양식내 일부 수정 요청 - [OSPM]단가정보조회 대신기공 23년도 단가 삭제 요청 - [E-Approval]법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
02/24 02/22 02/22 02/22 02/22 02/28 02/20 02/23 02/23 03/31
07/23 07/22 07/22 07/22 07/21 07/20 07/20 07/23 07/23 50%
02/23 02/22 02/22 02/22 02/21 02/20 02/20 02/23 02/23 02/22

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS]CS 시스템 로직 분석 - [OAS]속보용재고(ERP) - [OAS]주간수급상황기록부(ERP) - [OAS](cs, web) Logging 개발 - [OAS](web) 제품출하 report 개발
12/31 12/31 12/31 03/31 02/28
50% 50% 50% 50% 02/24
08/15 11/28 11/28 02/15 02/21
02/28 03/31 03/31 03/10 02/28
10/07 02/07 02/21 02/24 02/24
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 유니폼 배송이 완료된 거래처 송장번호 일괄 변경요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM]퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM]주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM]PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM]공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM]법인사업자의 경우 대표자탭에서 공동대표 등록 차단 요청 - [PRM]부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM]유니폼 배송이 완료된 거래처 송장번호 일괄 변경요청
02/28 03/31 02/10 03/31 02/28 03/10 02/28
98% 5% 100% 80% 0224 0% 80%
10/07 02/07 02/08 02/21 02/21 02/24 02/24

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro]데이터 변경 업무 - [e-Pro]웹취약점/소스코드 보안약점/오픈소스 취약점 입문과정 - [e-Pro]자동발주 / 발주안내 메일 오류 처리 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro]견적비교표 오류 (with 엠로프로젝트팀)
02/24 02/22 02/24 02/24
02/24 02/22 02/24 02/24
02/20 02/22 02/23 02/20
03/03 03/03 03/03
02/27 02/27 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 최적 출하지 우선 순위 조회 화면 신규 구성 - [Mobile] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS]차량별실행현황 지도 개발 - [Mobile]IOS 링크 사용 다운로드 확인 - [ASM]ITSM-91027 재배포 - [ASM]ITSM-90391 작업완료 처리 - [ASM]ITSM-91260 변경승인요청 - 2022년도 하반기 FW Rule Revalidation 검증 결과 작성 - [ATSS]운전자 코드 정보 DB 수정 - fortify 교육 - [ASM]ITSM-89514 자동배포 - 2월 취약점 점검 조치 결과 작성 - [Mobile]IOS GW Mobile URL 생성 - [ATSS]차량별실행현황 신규 지도 완료 - [ATSS]최적 출하지 우선 순위 조회 화면 신규 구성 - [ASM]ITSM-88809 변경 - [ASM]CRM 자동배포 회의
02/24 02/23 02/20 02/20 02/21 02/21 02/21 02/22 02/23 02/23 02/23 02/23 02/23 02/24 02/24
0224 0223 0220 0220 0221 0221 0221 0222 0223 0223 0223 0223 0223 0224 0224
01/26 02/06 02/20 02/20 02/21 02/21 02/21 02/22 02/23 02/23 02/23 02/23 02/23 02/24 02/24

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/03 [보류] 03/03
02/27 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA]117pc, 209pc 관리 - [RPA] A360 에너지관리팀 'Daily Report' 작업 관리 - [RPA]A11 '사전점검' 작업 관리 - [RPA]A11 '외와송금' 작업 관리 - [RPA]A11 'CCS 사전점검' 작업 관리 - [RPA]A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA]A11 '#4 외화송금' 작업 관리 - [RPA]A11 '#1 회계지급' 작업 관리 - [RPA]A360 'Margin' 작업 관리 - [GCMS] '지류 상품권 회수 절차' 개발 회의 - [RPA]휴가 백업 방법 자료 작성 및 인계 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업
02/24 02/24 02/24 02/24 02/24 03/03 02/24 02/24 02/24 02/20 02/22 02/22
02/24 02/24 02/24 02/24 02/24 90% 02/24 02/24 02/24 02/20 02/22 02/22
02/20 02/20 02/20 02/20 02/20 02/20 02/20 02/20 02/20 02/20 02/22 02/22
03/31 02/28 03/31
01/02 02/09 02/17
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval]CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval]외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval]생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청
03/31 02/28 03/31
90% 90% 50%
01/02 02/09 02/17

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 03/03 03/03 03/17
12/08 01/30 02/17 02/20
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기능개선 - [LMS] LMS내 시행교육과정 강사탭 구성 변경 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM]ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS]정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS]미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기능개선 - [ERS]모바일 ERS 개선 Weekly Progress Meeting(2차) - [LMS]동경지사 사용자분의 그룹웨어>e-learing 페이지 접근불가 원인 확인 - [ERS]ERS 시스템 서비스 장애 관련 원인 확인 및 조치 - [ERM/LMS]용인 2022년도 하반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 2차 검증 요청 - [LMS]LMS내 시행교육과정 강사탭 구성 변경 요청 - [ERS]표준문서 '바이오디젤 도입 절차(SOM-0- 800)' 제정 안내, CP 공지되도록 데이터 변 경 및 요청 - [ERM]입력주기가 일 단위인 RI가 경계/대응일 경 우 1주일 단위로 대응방안이 입력 요청을 할 수 있도록 로직 개선이 가능한지 검토 요청
06/30 02/28 03/03 02/20 02/20 02/20 02/21 03/17 02/24 03/03
30% 70% 90% 02/20 02/20 02/20 02/21 70% 02/24 10%
12/08 01/30 02/17 02/20 02/20 02/20 02/21 02/20 02/24 02/24

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 04/28
12/02 02/24
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS]CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS]지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [WMS]사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [EWS] application Log 작업(보안관제) - [GCMS]CRM Upgrade SAP_DS 작업 - [EWS]FW Rule Revalidation 삭제 대상 정책 검토 - [GCMS]FW Rule Revalidation 삭제 대상 정책 검토 - [GCMS]전북지사 상품권 판독시 오류 확인요청 - [GCMS]경기동부지사 상품권 PC GCMS 오류 확인 및 결제시스템 설치 요청
[보류] 02/23 02/28 02/21 02/24 02/21 02/21 02/21 02/21
[보류] 02/23 02/23 02/21 02/21 02/21 02/21 02/21 02/21
12/02 01/19 01/13 02/10 02/17 02/21 02/21 02/21 02/21
02/17 02/03
02/13 02/27
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] ITO 운영 주간보고서 (AMS) 작성 기능 유지보수 및 업그레이드
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 시스템 v2.1 업데이트 및 배포 (작성 web 최적화, PL - pptx 출력 수정) - [RMS] ITO 운영 주간보고서 (AMS) 작성을 위한 개발 진행
02/24 02/21 02/28
[보류] 02/22 80%
02/20 02/16 02/16

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/03 03/03
02/27 02/27
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro]고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [CES]엑티비티 원가 수량 조정(요청자 : 최병원책임) - [e-Pro]ITSM-91241 계약 변경으로 인한 사용자배상 면제로 처리
02/24 02/20 02/21
02/24 02/20 02/21
02/20 02/20 02/21

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31
01/05 11/16 01/05 02/09 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EIS] EIS,Yellow Book 손익장표 Page 디스플레이 변경 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS]2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI]PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI]ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI]ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI]CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EIS]Monthly Accountability Report 생성 - [EAI]PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI]HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 - [EAI]기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI]로이터 API 호출 소스 BAT 파일 생성확인 - [EAI]ERPO 발주전송 SAP 연동 에러 확인 - [EIS]EIS,Yellow Book 손익장표 Page 디스플레이 변경
03/31 03/31 03/31 05/31 03/31 02/24 03/31 03/31 03/31 04/28 02/22 02/24 03/31
60% 90% 90% [보류] 90% 02/04 70% 90% 80% 10% 02/22 02/22 10%
01/15 01/15 01/05 01/05 01/19 02/09 02/17 02/24 02/24 02/24 02/24 02/22 02/22

## Slide 16
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 18
별첨-2. 2023. 02월 휴가계획서
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 ◑ 배영식 | 4
5 | 6 ● 김구 ◑ 이여진 ● 이병준 | 7 | 8 ◑ 배영식 ◑ 이여진 | 9 | 10 ◑ 배영식 ◑ 순현국 | 11
12 | 13 ● 전광호 ● 권지수 | 14 ● 김원기 ◑ 김도신 | 15 ● 김원기 | 16 | 17 ● 남대현 ● 노승표 ● 이지은 | 18
19 | 20 ● 강민경 | 21 | 22 | 23 ● 박남신 ● 박선미 | 24 ● 김예린 ● 전광호 | 25
26 | 27 ● 노승표 ● 황보람 ● 이지은 | 28 ◑ 배영식 ● 황보람 |  |  |  | 
◑ 반 차 ● 1day
예비군/민방위 훈련 교육, 내부회의
경조휴가 건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet