## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발
03/31 03/31 02/28 03/31
ERP
ME51N에서 예약 생성 없이 PR 발행 시 체크 로직 추가 * MRO자재 PR 발행 시 예약 유무 체크 로직 추가 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 장기 미거래 거래처 자동 오더보류시 연결 가상계좌 자동삭제 요청 ( ZSDR1091 )
02/24 02/28 03/31 02/28
WEB
[PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 [EAI] CRM 일일판매현황전송 인터페이스 에러 확인 및 EAI수정 [E-Approval] 특근명령서 및 특근확인서 전자증빙 기능 추가 요청 [e-Pro] 스키마 그룹 관련 작업
완료
100% 02/16 02/15 02/17
ERP
MRO 자재 단가계약요청 (문서유형 Z7)시 플랜트 체크 로직 추가 * 단가계약요청 PR 생성시 플랜트 체크 로직 추가 검교정 실험장비 관리 프로그램 첨부파일 업로드 기능 추가 ( ZFIR9900 ) 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 ERP운영 ＇23년 1월 마감관련 재무재표 Overflow 에러 발생건 Notes 적용작업
완료
02/13 02/15 02/15 02/15

## Slide 2
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)