## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
01/05 01/04 01/10 01/20 01/30 02/24
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 장기 미거래 거래처 자동 오더보류시 연결 가 상계좌 자동삭제 개발 (ZSDR1091) - [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440) - [FI] 결재 미요청 문서리스트 / 메일 전송 개발 (ZEAM8410)
03/27 03/03 03/03
80% 80% 100%
02/21 02/24 02/23
03/31 03/31 03/31 03/17
10/06 02/16 12/28 03/02
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(50%) - [HR] 생산직평가 조정관리: 등급 생성시 본부/부문별 평가용직급 단위로 처리
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HR] 해외출장비 신청서 재업로드 요청 - [HR] SAP 기능 일부 수정-퇴직정산서 퇴직금 평균임 금 Index 증가 등 - [HR] 생산직평가 조정관리: 등급 생성시 본부/부문별 평가용직급 단위로 처리
03/31 03/31 03/31 03/31 02/27 03/03 03/17
40% 03/03 03/03 90% 02/27 02/27 80%
10/06 02/10 02/16 02/16 02/24 02/27 03/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/30
02/08 03/03
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 HCM 화면 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HCM] 자격면허수당 관련 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 기준관리 수정 - [HCM] 대출기준관리 메뉴 개선 요청 - [HCM] 대출 이자율 관련 개선 분석
03/02 03/02 02/28 03/02 04/30
0302 0302 0223 0302 0430
02/16 02/16 02/28 02/16 03/03

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 04/28
12/16 02/07 02/13 03/02
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - 재고소진에 일부 미출하 물량에 대해 Plant변경 출하토록 시스템 개선 요청 - [MM] 구매관리팀 신규 입사자에 대한 e-Pro 구매그 룹 생성 및 권한요청 - [MM] 구매관리팀 신규 입사자에 대한 e-Pro 구매그 룹 생성 및 권한 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 첨부 발주 건에 대한 전표관리 항목 변경 요청 - [MM] 기성보고서 최종기성여부 변경 및 업체 평가결 과 삭제 - [MM] PO 선적문서 삭제 요청 건
03/31 03/31 03/31 02/28 03/06 03/10 04/28 03/10 03/10 03/13
70% 20% 40% 02/27 02/27 02/28 20% 03/02 03/03 03/03
12/16 02/07 02/13 02/20 02/24 02/27 03/02 03/02 03/02 03/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/13 03/13
03/07 03/07
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoLog 파일 삭제작업 - [BC] ERP/HCM운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문 제로 원격 업무지원(대구지사 외2건) - [BC] BW시스템 네트워크 스위치 작업 예정에 따른 업무 회의 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
03/06 03/06 02/28 03/03 03/03 03/06
03/06 03/06 02/28 03/03 03/03 03/06
02/28 02/28 02/27 03/02 03/03 03/02
03/31 03/31
01/02 02/21
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 * 기성보고서 기성현황에서 금액과 비고란이 동일하면 폰트 색상을 red로 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 * 기성보고서 기성현황에서 금액과 비고란이 동일하면 폰트 색상을 red로 변경
03/31 03/31
90% 90%
01/02 02/21

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 06/30 03/31
07/21 10/25 02/01
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz] 캘린더 생성
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화
02/10 03/31 06/30
95% 50% 30%
07/21 02/01 10/25