## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
03/31 03/31 03/31 04/28
ERP
[MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [FI] 원천세 프로그램 수정 [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440)
03/31 03/31 03/31
WEB
[PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 [EIS] EIS,Yellow Book 손익장표 Page 디스플레이 변경 [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기능개선 [GCMS] 고객 마스터 오류 확인 요청
완료
100% 03/02 03/02 02/28
ERP
[MM] 첨부 발주 건에 대한 전표관리 항목 변경 요청 [FI] 결재 미요청 문서리스트 / 메일 전송 개발(ZEAM8410) [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가
완료
03/02 03/03 03/03

## Slide 2
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)