## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/07 03/10
02/22 03/02
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [CCS] 지급조건 추가(정보처리요청서)
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 시스템사용로그 전년도 기준 엑셀 다운로드 - [CCS] EAI 데이터 전송 안됨, 서버 오류 - [CCS] 법인카드 사용 여부 변경 및 구매처번호 변경, WBS등록 - [CCS] 지급 조건 추가(정보처리요청서)
02/28 03/07 03/03 03/03 03/02 03/10
2/28 70% 100% 3/3 3/2 0%
01/31 02/22 03/03 03/03 03/02 03/02
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/16 02/16 02/24
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 관련 관리 시스템 추가 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 기발송 협조문 본문 내용 일부 수정요청 - [E-Approval] CP 내 특정문서 조회함 생성요청 - [E-Approval] CP 결재 진행 문서의 첨부 파일 교체 요청 - [E-Approval] [CP/전자결제] Pop-up 문구수정요청 - [E-Approval] 전자결재 대용량 파일 업로드 요청 - [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 삭제요청 - [OSPM] 작업 정산서 승인 승인시 오류 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
03/03 03/03 02/28 02/27 03/27 02/27 02/28 03/31
03/03 03/03 02/28 02/27 02/27 02/27 02/28 50%
03/03 03/03 02/28 02/27 02/27 02/27 02/28 02/24

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] web 사용자 관리 - [OAS] web 메뉴 관리
12/31 12/31 12/31 03/31 03/10 03/10
50% 50% 50% 70% 03/03 50%
08/15 11/28 11/28 02/15 02/28 02/28
03/31 03/31 03/31 03/10 03/31
10/07 02/07 02/21 02/24 02/09
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 유니폼 배송이 완료된 거래처 송장번호 일괄 변경요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발
03/31 03/31 03/31 03/31 03/10 02/28 03/31
98% 5% 100% 90% 90% 02/28 30%
10/07 02/07 02/08 02/21 02/24 02/24 02/09

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 발주 전표관리 데이터 오류 확인및 처리 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro] 업체 스키마 그룹 확인및 처리
03/03 02/28 03/03
03/03 02/28 03/03
02/27 02/28 03/03
03/10 03/31 03/31
03/06 02/27 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ATSS] 경기북부지사 ATSS 설치 - [ATSS] 포항지사 ATSS 설치 - [ASM] 퀸텟 현장대리인 변경 - [ASM] ITSM-91100 서브시스템 변경 - [ASM] ITSM-84333 작업담당자 변경 - [ASM] 2월 ASM 취약점 패치 - [ASM] ITSM-90476 완료처리 - [ASM] ITSM-91276 재배포 - [ASM] ITSM-91522 중복 SR 삭제 - [Mobile] 충남지사 GW Mobile 설치 지원 - [ASM] ITSM-91451 변경완료 - [ASM] ITSM-91104 자동배포 - [ASM] ITSM-91199 자동배포
03/31 03/31 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/28 02/28 02/28 02/28 03/02 03/02 03/02
0% 15% 0227 0227 0227 0227 0227 0227 0228 0228 0228 0228 0302 0302 0302
02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/28 02/28 02/28 02/28 03/02 03/02 03/02

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/10 [보류] 03/10
03/06 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA] 117pc, 209pc 관리 - [RPA] A360 에너지관리팀 'Daily Report' 작업 관리 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [RPA] A11 '외와송금' 작업 관리 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 관리 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 관리 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 관리 - [RPA] A360 'Margin' 작업 관리 - [RPA] A360 '자가수송비' 제외 로직 비활성화 - [RPA] A360 'Daily Report' 엑셀 dataPARC 접근 불가 현상 수정
03/10 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/02 03/03
90% 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/02 03/03
02/07 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/03
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31
90% 90% 90% 50% 20%
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 03/10
12/08 01/30
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인)
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기능개선 - [ERS] 모바일 ERS 개선 Weekly Progress Meeting(3차) - [LMS] LMS내 시행교육과정 강사탭 구성 변경 요청 - [ERM] 입력주기가 일 단위인 RI가 경계/대응일 경 우 1주일 단위로 대응방안이 입력 요청을 할 수 있도록 로직 개선이 가능한지 검토 요청 - [ERS] 개정오류 2건 재개정 처리 요청 (DIST1-C-3202,HYC1-U-B022) - [LMS] 멘토링활동비신청서 오류 확인 요청 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 작성시 임 시저장 오류 확인 후 사용자 안내
06/30 03/10 03/03 02/27 03/17 03/03 03/03 03/02 03/03
30% 80% 03/02 02/27 03/02 02/27 03/03 03/02 03/03
12/08 01/30 02/17 02/27 02/20 02/24 03/03 03/02 03/03

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 04/28 03/06
12/02 02/24 03/03
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 결산으로 인한 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 충남지사 판매 거래처 변경 요청 - [GCMS] 고객 마스터 오류 확인 요청 - [GCMS] 상품권 PC 프로그램 설치 - [GCMS] 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청 - [WMS] 재고번호(6142001) 수량 오류 수정 - [WMS] 입고예정정보 데이터 확인 요청 - [EWS] 박지수 책임(소매관리팀) 담당 시나리오 상위 결제자 변경 요청
[보류] 04/28 02/27 02/28 02/27 03/06 03/28 03/03 02/27
[보류] 10% 02/27 02/28 02/27 70% 02/28 03/03 02/27
12/02 02/24 02/27 02/28 02/27 03/03 02/28 03/03 02/27
02/10
02/06
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- EMRO 개발자교육 강의 수강 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 시스템 v3.0 업데이트 및 배포 (AMS 출력 기능 추가) - [RMS] 주간보고 작성 및 수정 중, 보고 순서 조정 기능 추가 - [RMS] ITO 운영 주간보고서 (AMS) 작성 유지 보수 작업 (주간보고 최대 크기 지정 / 길이 지정) (폴더 자동 생성 bat 추가 작업)
03/03 03/03 02/28 03/03 03/03
80% 03/03 02/28 03/03 80%
03/02 02/27 02/28 02/28 02/27

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/10 03/10
03/06 03/06
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [e-Pro] ITSM-91209 해당견적 첨부파일 삭제 처리 - [e-Pro] ITSM-91381 구매관리팀 신규입사자 구매그룹 생성 및 권한 부여 - [e-Pro] ITSM-91405 구매관리팀 신규입사자 구매그룹 생성 및 권한 부여 - [e-Pro] ITSM-91446 e-Pro 시스템 접근권한 요청 작업 - [e-Pro] ITSM-91452 공장경비용역 기성입력 계정지정 범주변경 작업 - [e-Pro] 발주 계약 체결 부서 변경 작업 (요청자 : RFC 김동한) - [e-Pro] ITSM-91544 발주서 PO4501168617 & PO4501168711 첨부파일 추가 작업 - [e-Pro] ITSM-91513 기성보고서 최종기성여부 변경 및 업체 평가결과 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-91504 e-Pro 시스템 접근권한 요청 작업 - [e-Pro] ITSM-91500 표준계약서 대표이사 변경 작업
03/03 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/02 03/02 03/03
02/24 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/02 03/02 03/03
02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/02 03/02 03/02

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31
11/16 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20
- [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] EIS,Yellow Book 손익장표 Page 디스플레이 변경 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 서버 메모리 초과에 따른 재기동 및 서비스 브 로커 실행
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/02
03/02 03/02 90% 90% 90% 90% 90% 90% 20% 03/02
01/15 02/22 01/15 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/02