## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440) - [FI] [FI] 검교정 시험장비 관리 CP -> SAP 로 전송 인터페이스 개발 및 테스트 (ZFI_RFC_TESTEQUIMENT_REQ / ZFI_RFC_TESTEQUIMENT_CONF) - [FI] [FI] 구매처 생성 위한 SAP -> CP 로 전송 인터 페이스 개발 및 테스트 (ZFI_RFC_VENDOR_REQ / ZFI_RFC_TESTEQUIMENT_REQ)
03/07 05/31 05/31
100% 80% 80%
02/24 02/24 03/10
03/31 03/31 03/17 04/28
10/06 12/28 03/07 03/13
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(50%) - [HR] HCM-외부직원 등록관리-퇴직자 정보에 대한 로직 수정 - [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당 자에게 안내메일 발송
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(50%) - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HR] 특근 과다 발생 안내_ 순수특근 대상자 추가 적용 요청 - [HR] 퇴직추계액 계산 일부 로직 수정 요청 - [HR] "ZHRR3990 - 격려금 계산" 관련 요청 - [HR] CP 기승인 휴가신청서(경조) 삭제 요청 - [HR] 생산직 평가 예외 처리 요청 - [HR] 소득세법 시행령 개정에 따른 관련 Notes 적용 및 후속 업무 수행 - [HR] 휴가신청서 > 백신휴가 항목 이용 정지 요청
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/17 03/08 03/07 03/17 03/17
50% 60% 03/06 03/10 03/08 03/07 03/07 03/08 03/07 03/10 03/10
10/06 12/28 02/10 02/16 03/10 03/06 03/06 03/08 03/07 03/09 03/10

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/30
02/08 03/03
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 HCM 화면 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근 명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HCM] 해외출장비 신청서 내 "지급 신청액" 미기재로 해외출장비신청서를 결재 전 상황으로 원복 처 리 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [HCM] 생활안정자금 문의 응대 및 분석 - [HCM] 역량평가 상세 내역 조회 화면 변경
03/07 03/08 03/31 03/10 03/10
0302 0308 0331 0310 0310
02/16 03/07 02/08 03/06 03/10
03/31 03/31 03/31 04/28
12/16 02/07 02/13 03/02
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공
03/31 03/31 03/31 04/28
70% 70% 50% 40%
12/16 02/07 02/13 03/02

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/20 03/20
03/14 03/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 특정 T-Code 수행시 메모리 덤프 문 제로 내용 확인 및 업무지원(ZCPR1025) - [BC] ERP운영/QA테스트 SABIC I/F 연결용 RFC 신 규등록 및 설정작업 - [BC] HCM운영/개발 Support Package 적용 및 관련 Notes 반영작업 업무지원(2023년02월~2023 년03월)
03/13 03/13 03/08 03/09 03/09
03/13 03/13 03/08 03/09 03/09
03/07 03/07 03/08 03/09 03/08
03/31 04/30
01/02 03/06
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관 * 주요 테이블 29개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 * 기성보고서 기성현황에서 금액과 비고란이 동일하면 폰트 색상을 red로 변경 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관 * 주요 테이블 29개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이관
03/31 03/31 04/30
90% 03/06 30%
01/02 02/21 03/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 03/17 03/15
07/21 02/01 03/09 03/10
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청 - [e-Biz] 메인페이지 구성 변경 가능 여부 확인
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 주유원복 구매 장바구니 수정 - [e-Biz] 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청
02/10 03/31 03/08 03/17
95% 65% 03/08 0%
07/21 02/01 03/08 03/09