## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러
04/28 03/31 03/31 03/29
ERP
[FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [FI] 원천세 프로그램 수정
03/31 04/28 03/31 03/31
WEB
[WMS] 출입관리 입고예정정보조회 데이터 확인 요청 [E-Approval] 악성 이메일 신고하기 팝업 추가 요청 [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 [LOPAS] 출하처별 재고 과/부족 현황 오류
완료
03/06 03/09 03/08 3/10
ERP
[MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440) [BC] HCM운영/개발 Support Package 적용 및 관련 Notes 반영작업 업무지원(2023년02 월~2023년03월)
완료
03/06 03/07 03/09

## Slide 2
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)