## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/17 03/29 03/17
02/22 03/08 03/13
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 재고 및 출하현황 (탱크 Capa오류) - [LOPAS] 출하처별 재고 과/부족 현황 오류 - [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] 사용자 정보 인터페이스 - [CCS] 법인카드 지급조건 추가
03/17 03/08 03/10 03/29 03/10 03/09 03/10
70% 3/8 3/10 0% 3/10 3/9 3/10
02/22 03/08 03/08 03/08 03/06 03/09 03/10
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/16 02/16 02/24
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [E-Approval] 악성 이메일 신고하기 팝업 추가 요청 - [E-Approval] 계약체결기안 첨부 수정 - [E-Approval] 기안지 내용 수정건 - [E-Approval] 2022년 9월 T&I SG-21901의 기성보고서 취소 - [OSPM] OSPM W/O 삭제 요청
03/31 03/31 03/10 03/08 03/08 03/07 03/10
10% 90% 03/09 03/08 03/07 03/07 03/06
03/10 03/06 03/09 03/08 03/07 03/07 03/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] web 메뉴 관리 - [OAS] 공통코드관리
12/31 12/31 12/31 03/31 03/10 03/17
50% 50% 50% 70% 03/08 03/10
08/15 11/28 11/28 02/15 02/28 03/02
03/31 03/31 03/31 03/10 03/31 03/31
10/07 02/07 02/21 02/24 02/09 03/10
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연동 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연동 요청
03/31 03/31 03/31 03/31 03/10 03/31 03/31
98% 20% 100% 03/10 03/10 70% 10%
10/07 02/07 02/08 02/21 02/24 02/09 03/10

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원 - [e-Pro] 2023년도 Algerina 원유 선적 검정 off-line 견 적 금액 오류 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro] 소싱그룹 맵핑 오류
03/10 03/07 03/08
03/03 02/28 03/03
03/06 03/06 03/08
03/17 03/31 03/31
03/13 02/27 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] ITSM-91362 작업유형 변경, 변경요청서 삭제 - [ATSS] ATSS 차량실행별현황 지도 배포 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [ASM] ITSM-91711 견적서 삭제 - [ASM] confluence 신규 서비스 기준정보 등 - [ASM] ITSM-85575 변경결과 작성 - [ATSS] 충남지사 설치지원 - [Mobile] 로그인 오류
03/31 03/31 03/06 03/07 03/17 03/08 03/10 03/10 03/10 03/10
10% 30% 0306 0307 30% 0308 0309 0310 0310 0310
02/27 02/27 03/06 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 03/10 03/10

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/17 [보류] 03/24
03/13 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 관리 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업 - [RPA] A360 '구매송장' 담당자 PW 자격증명 변경 및 재가동 - [RPA] 115pc Outlook 미작동 확인 -> CPU 과부화 PC 재부팅 - [RPA] A360 '원유선ETA' 오류 확인 및 담당자 수정 요청 - [RPA] A360 '자가수송비' 담당자 업로드 자료 수정 요 청 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [GCMS] 담당자 휴가 백업 인수 - [GCMS] 담당자 휴가 백업 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA] A360 에너지관리팀 'Daily Report' 작업 관리 - 엑셀 데이터 오류 인한 작업 불가 안내 및 확 인 요청 -> dataPARC 문제 확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급' SAP 등록여부 판단 기준 확 인 -> SAP 영역
03/06 03/06 03/06 03/07 03/08 03/08 03/09 03/09 03/10 03/10 03/10 03/10
03/06 03/06 03/06 03/07 03/08 03/08 03/09 03/09 03/10 90% 03/10 03/10
03/06 03/06 03/06 03/07 03/08 03/08 03/09 03/09 03/10 02/07 03/06 03/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02 03/01 03/01
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력 관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력 관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
90% 90% 90% 90% 40% 20% 20%
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02 03/01 03/01

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 03/17
12/08 01/30
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인)
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [ERS] 모바일 ERS 개선 Weekly Progress Meeting(4차) - [ERS] 표준문서 'DCS Alarm 관리 절차(0)(SOM-0- 810)' 제정 안내에 대한 제정 오류 재처리 - [LMS] 2월 스마트러닝 교육시간이 당사 LMS로 연계 되지 않았음. 확인 요청 - [ERS] 부서지침서' CDU3-W-6202 정유3팀 F- 16703AB Clay 교환 절차 개정 품의 - [ERS] 규정관리기안지 개정하려는데 일반규정 SOB- 05-002 문서가 ERS 문서조회 안 됨 확인 요청. - [LMS] [Skillset] LMS 관련 주요 개발 요구사항에 대 한 개발 공수산정 요청 - [ERM] ERM 시스템에서 KPMG 오준영 이사 (프로젝 트 중도 하자)의 계정 관련 정보 삭제 요청
06/30 03/17 03/06 03/08 03/07 03/07 03/10 03/10 03/10
30% 80% 03/06 03/08 03/07 03/07 03/10 03/10 03/10
12/08 01/30 03/06 03/08 03/07 03/07 03/10 03/07 03/10

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 04/28 03/14
12/02 02/24 03/03
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 결산으로 인한 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청 (CRM 연계 데이터 확인) - [GCMS] 신규 입사자 계정 추가 요청 - [GCMS] 전북지사 상품권판매 PC 설치 - [WMS] 출입관리 입고예정정보조회 데이터 확인 요청
[보류] 04/28 03/14 03/06 03/07 03/06
[보류] 20% 80% 03/06 03/07 03/06
12/02 02/24 03/03 03/06 03/07 03/06
03/17 03/17
03/13 03/13
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [e-Pro] 교육 및 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 편의성 패치 진행 (table 구조 완화, textarea 자동 크기 조절) - [e-Pro] 교육 및 인수인계 (계정 생성 및 매뉴얼 교육) - Emro 교육 수강 (개발자 강의 및 일반 마스터 강의)
03/10 03/10 03/10 03/10
03/10 03/10 03/10 03/10
03/06 03/06 03/06 03/06

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/17 03/17
03/13 03/13
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [e-Pro] ITSM-91745 단가계약 공장코드 변경 작업 - [e-Pro] 계약관리 4501169112 계약관리(일반용역) -> 계약서작성 가능토록 목록에 조회되도록 조 치 -SR 없음 - [e-Pro] ITSM-91825 SAP 계정 지정 범주 변경작업 (4501167518) - [e-Pro] ITSM-91824 견적 off-line 해당 입찰 업체 견적 금액 수정 작업 - [e-Pro] ITSM-91896 견적의뢰의 해당 입찰 참여 업체 견적서 기술검토 첨부파일 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-91924 해당 견적의뢰의 첨부파일 삭제 작업 - TBE 파일 - [e-Pro] ITSM-92059 해당 발주 100억 초과 계약의 서 비스라인 분리작업
03/10 03/06 03/07 03/08 03/09 03/09 03/09 03/10
02/24 03/06 03/07 03/08 03/09 03/09 03/09 03/10
03/06 03/06 03/07 03/08 03/09 03/09 03/09 03/10

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/17
03/06 03/06 11/16 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20 03/06 03/06
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추 가 인터페이스 개발 - [EAI] SABIC VPN 연동설정 및 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터 페이스 개발 - [EAI] SABIC VPN 연계확인 및 테스트 - [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/17 03/31 04/28
90% 90% 90% 90% 90% 90% 40% 90% 50% 10% 10%
01/15 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/06 03/06 03/06 03/06