## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가- [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송 , CP 전송) 생성
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가 - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [CO] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약정 추가 - [FI] 사무기기 관리 필드 길이 확장 요청
04/30 04/30 03/17 03/17
80% 80% 80% [보류]
03/13 03/14 03/17 03/15
03/31 03/31 04/28 03/31 03/24
10/06 12/28 03/13 03/13 03/15
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당자에게 안 내메일 발송 - [HR] 스마트러닝 접속기록의 HCM 시스템 업로드 관련 개발요 청 - [HR] 격려금 계산 관련 추가 요청: 사무직 평가등급 변경 및 생산직 평가등급 추가반영
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 생산직 평가 등급 부여 로직 변경 - [HR] HCM-외부직원 등록관리-퇴직자 정보에 대한 로직 수정 - [HR] 생산직 평가결과 조회화면(HCM) 수정 요청 - [HR] 특근확인서 수정요청 - [HR] 격려금 계산 관련 추가 요청: 사무직 평가등급 변경 및 생산직 평가등급 - [HR] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청
03/31 03/31 03/17 03/17 03/24 03/13 03/24 03/16
60% 80% 03/14 03/15 03/16 03/13 80% 03/16
10/06 12/28 03/02 03/07 03/10 03/13 03/15 03/16

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/15 03/31
02/08 03/03
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 HCM 화면 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 생활안정자금 로직 개선 건 - [HCM] 결재문서 내 담당부서 결재선 변경요청 - [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HCM] 긴급업무 수행교통비 HCM 신청화면 수정 - [HCM] 의료비 지원금액 변경 및 시스템 추가 반영
03/17 03/16 03/31 03/15 03/15
0317 0316 0331 0315 0315
03/13 03/16 02/08 03/10 03/10
03/31 03/31 03/31 04/28 04/28 03/31
12/16 02/07 02/13 03/02 03/17 03/17
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 2023년 주유소/충전소 판촉용 생수 자재번호 연결 요청 - [MM] 선박번호 7089 카테고리 변경 요청 - [TD] 판교저유소 고급휘발유 출하 시스템 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한
03/31 03/31 03/31 04/28 03/24 03/31 05/26 04/28 03/31
70% 70% 80% 60% 03/13 03/15 03/17 40% 80%
12/16 02/07 02/13 03/02 03/13 03/15 03/17 03/17 03/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/27 03/27
03/21 03/21
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP 폴리머 SABIC 시스템 연동 개발 구축을 위한 개발 자 Key 신규생성 및 전달 - [BC] ERP/HCM운영 기존 배치잡 재설정 및 삭제 작업([MM]인 가 자재 MRP 실행 외 2건) - [BC] HCM시스템 SNC(Secure Network Communication) 보안 구성 관련 회의 - [BC] HCM개발 F/S 가용공간 부족에 따른 로그 삭제 작업(‘ 22년07월~08월 로그삭제)
03/20 03/20 03/14 03/16 03/14 03/17
03/20 03/20 03/14 03/16 03/14 03/17
03/14 03/14 03/13 03/13 03/13 03/17
03/31 04/30
01/02 03/06
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술 검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RT S 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술 검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RT S 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이관
03/31 04/30
90% 50%
01/02 03/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31
07/21 02/01
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청 - [e-Biz] 메인페이지 구성 변경 가능 여부 확인
03/14 03/31 03/17 03/15
99% 80% 03/17 03/14
07/21 02/01 03/09 03/10