## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 [Mobile] 임직원 검색 keyboard 에러
03/31 03/31 03/31 03/17
ERP
[MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한
03/31 03/31 04/28 03/31
WEB
[EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러 [WMS] 오더할당이 안되는 출고 확인 요청 [ERM] 인사프로시저(TGP_HR_REFLCT)실행시 계 정생성/삭제 이력 입력시 오류 확인 및 수정
완료
03/14 3/16 03/14 03/17
ERP
[TD] 판교저유소 고급휘발유 출하 시스템 구축 [MM] 선박번호 7089 카테고리 변경 요청 [HCM] 외부직원 등록관리-퇴직자 정보에 대한 로직 수정
완료
03/17 03/15 03/15

## Slide 2
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)