## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/24
03/17 03/20
- [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청
03/17 03/29 03/17 03/29
3/16 3/16 3/17 20%
02/22 03/08 03/13 03/17
03/31 03/31 03/31 03/31
02/16 01/12 02/16 02/24
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 「가용자금 운용 지침」 개정 품의 수정 - [E-Approval] 기성보고서 전기일 변경 요청 건
03/31 03/31 03/15 03/13
60% 90% 03/15 03/13
03/10 03/06 03/15 03/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] cs 사용자 관리 - [OAS] cs 메뉴 관리 - [OAS] (Web) 일별제품수불(상세) - [OAS] (Web) 제품수불 Report - [OAS] (Web) 부문수불 Report
12/31 12/31 12/31 03/31 03/24 03/24 03/17 03/17 03/17
50% 50% 50% 70% 03/14 50% 03/15 03/16 03/17
08/15 11/28 11/28 02/15 03/13 03/13 03/14 03/15 03/15
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
10/07 02/07 02/09 03/10 03/17
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가 격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연동 요청 - [PRM] 판촉지원 관리 사이트 내 지사명 수정 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가 격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연동 요청 - [PRM] 판촉지원 관리 사이트 내 지사명 수정 요청
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
98% 50% 100% 90% 60% 90%
10/07 02/07 02/08 02/09 03/10 03/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원 - [e-Pro] ePro 화면 디스플레이 오류(with 엠로 프로젝트팀)
03/17 03/17
03/17 03/17
03/13 03/13
03/24 03/31 03/31 03/24 03/17
03/20 02/27 02/27 03/13 03/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [Mobile] 임직원 검색 keyboard 에러
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [Mobile] 임직원 검색 keyboard 에러 - [ASM] ITSM-81198 WSS점검 처리 - [ASM] ITSM-81197 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-92258 데이터작업서 삭제
03/31 03/31 03/24 03/24 03/14 03/15 03/16
20% 60% 40% 10% 0314 0315 0316
02/27 02/27 03/13 03/13 03/14 03/15 03/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/24 [보류] 03/24 03/24
03/20 06/02 02/07 03/17
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - A11 '#4 외화송금' 로그 코드에 Task명, 라인 추가하기
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [GCMS] '지류 상품권 회수 절차' 개발 회의 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [RPA] A11 '#4 회계송금' 작업 관리 - [RPA] A360 '원유선ETA' 엑셀 데이터 오류 담당자 수정 재요 청 - [RPA] A360 'Daily Report' 당팀 시스템 오류로 인한 작업 추 가수정 + 예외상황 대비 변수초기화 로직 추가 - [RPA] RPA 가동 PC 계정 불통 및 잠김현상 지속발생 수시확인 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업 - [RPA] 209pc Window 계정 잠김현상 확인 및 해제, 재부팅(서버실) - [RPA] A11 '#4 외화송금' 로그 코드에 Task명, 라인 추가하기
03/17 03/13 03/15 03/16 03/14 03/17 03/15 03/15 03/16 03/24
95% 03/13 03/15 03/16 03/14 03/17 03/15 03/15 03/16 20%
02/07 03/13 03/13 03/13 03/14 03/14 03/15 03/15 03/16 03/17
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/22 03/02 03/01 03/01
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해 제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본 부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명 령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본 부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
90% 90% 03/17 90% 60% 40% 40%
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02 03/01 03/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 03/24 03/31 03/31
12/08 01/30 03/15 03/16
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일 정 확인) - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일 정 확인) - [ERM] ERM IT 시스템 접속 권한 부여 요청 - [LMS] LMSWEB1 서버 dataSource 커넥션 오류 장애관련 로그 확인 및 connectionPoolSize 증설 - [LMS] 2023년 마케터 워크샵 전자결재 연계 오류 확인요청 - [ERM] ERM IT 시스템 R8 거래처 부실화 확인요청 손실관리 등록 통보 확인 요청RI-205 data 미입력 건 관련 확인 요청 - [ERS] 일반규정 '관재규정(SOB-05-002)' 및 부서지침서 '건 설원가정산지침(ACC-A-003)' 개정 품의 오류, 재개정 요청 - [ERM] 인사프로시저(TGP_HR_REFLCT)실행시 계정생성/삭 제 이력 입력시 오류 확인 및 수정
06/30 03/24 03/13 03/15 03/14 03/16 03/16 03/17
30% 90% 03/13 03/15 03/14 03/16 03/16 03/17
12/08 01/30 03/13 03/13 03/14 03/15 03/16 03/14
[보류] 04/28
12/02 02/24
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 ( 일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 ( 일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청(CRM 연계 데이터 확인) - [GCMS] 모바일상품권 일일판매품의서 데이터 확인 요청 - [GCMS] 판매 승인 한도 데이터 확인 요청 - [GCMS] GCMS - CRM 배치시간 변경 요청 - [WMS] 오더할당이 안되는 출고 확인 요청
[보류] 04/28 03/14 03/16 03/14 03/14 03/14
[보류] 30% 03/14 03/16 03/14 03/14 03/14
12/02 02/24 03/03 03/16 03/14 03/13 03/14

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/24 03/24
03/20 03/20
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [e-Pro] 교육 및 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 유지보수(수정 페이지 textarea 크기 유지, 변경) - [RMS] 편의성 패치 진행 (v3.1)(복사, 붙여넣기 기능 / 제출 취소 추가) - [RMS] PPTX max size 줄바꿈 기능 추가
03/17 03/17 03/16 03/16
03/17 03/17 03/16 03/16
03/13 03/17 03/15 03/14
03/24 03/24 04/28
03/20 03/20 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고 객문의 응대 - [e-Pro] ITSM-92133 공사/용역 발주상세 에서 계약기간 변경 작업 - [e-Pro] 액티비티명 변경 작업 - (최병원책임님 요청) - [e-Pro] ITSM-92286 해당 견적의뢰건에 대한 기술검토,정성 평가 여부, 정성평가 비율 변경작업 - [e-Pro] ITSM-92353 해당 계약서 첨부파일 추가 작업 - [e-Pro] ITSM-92395 해당 품의 계약서 작성여부변경 작업 - [e-Pro] 해당 SG(SG0302001) 그룹 및 협력사 조회되록 원복 조치(요청자: 장시걸 계장님) - SR없음 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계 관련1. 로컬 개발환경 셋팅 - 완료2. GIT,DB 접근관련하여 방화벽 신청 - 완료
03/17 03/13 03/15 03/15 03/17 03/17 03/17 03/17
0317 03/13 0315 0315 0317 0317 0317 0317
03/13 03/13 03/15 03/15 03/17 03/17 03/17 03/14

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/31
03/06 03/06 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20 03/06 03/13
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터 페이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페 이스 개발 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재 선 생성요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터 페이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개 발 - [EAI] SABIC VPN 연계확인 및 테스트 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재 선 생성요청
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/17 03/31
70% 30% 03/14 90% 90% 90% 90% 90% 50% 90% 03/14 80%
03/06 03/06 01/15 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/06 03/06 03/13