## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추 가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가- [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성- [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가- [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약 정 추가
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 사무기기 관리 필드 길이 확장 요청 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 회계전표 결재요청시 요청자 재직/퇴직 유무 로직 추가 - [FI] 국세청 회계전표 다운로드 리포트 V2.8 생성
03/20 03/31 03/31 03/31
100% 80% 80% 80%
03/15 03/20 03/21 03/23
04/30 04/30 04/28 03/31
10/06 12/28 03/13 03/13
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청(60%) - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(8 0%) - [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당자에게 안 내메일 발송 - [HR] 스마트러닝 접속기록의 HCM 시스템 업로드 관련 개발요 청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 스마트러닝 접속기록의 HCM 시스템 업로드 관련 개발요 청 - [HR] 격려금 계산 관련 추가 요청: 사무직 평가등급 변경 및 생 산직 평가등급 - [HR] New Pension 사용자부담금 추가불입 메뉴 개선 요청 - [HR] HCM 인사정보 수정(Al-Emam Fahad I.) - [HR] 임원 중간정산/급여확인 메일 문구/1월말 퇴직자 재처리 작업지원
03/31 03/24 03/31 03/23 03/24
50% 03/20 03/22 03/23 03/23
03/13 03/15 03/20 03/23 03/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/15 05/31
02/08 02/20
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HCM] 병가휴가 누락자료 점검후 반영 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HCM] 긴급업무 수행교통비 HCM 신청화면 수정 - [HCM] 주택자금 재신청 관련 문의
03/31 03/23 03/22
0331 0323 0322
02/08 03/10 03/22
03/31 03/31 03/31 04/28
12/16 02/07 02/13 03/02
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한 - [MM] 선박번호 8524 카테고리 변경 요청 - [MM] 수정세금계산서 재발송 요청 건
03/31 03/31 03/31 04/28 04/28 03/31 03/31 03/31
70% 70% 90% 60% 03/23 03/20 03/21 03/23
12/16 02/07 02/13 03/02 03/17 03/17 03/21 03/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/03 04/03
03/28 03/28
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 (ZCO_RFC_SE ND_CCS_PSPID) - [BC] ERP운영/QA테스트 RFC 통신 내역 확인 및 업무지원(S AP->e-Office) - [BC] SAP Security Patch Day 관련 Notes 확인 및 적용 작업 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 Smart-ERP운영 서비스 점검 작업 업무지원
03/27 03/27 03/21 03/22 03/22 03/24
03/27 03/27 03/21 03/22 03/22 03/24
03/21 03/21 03/21 03/22 03/21 03/23
03/31 04/30
01/02 03/06
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술 검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술 검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관
03/31 04/30
90% 70%
01/02 03/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 03/31
03/23 03/23
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] POS > ISIMS EBIZ로 시스템 변경 가능 여부 확인
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] POS > ISIMS EBIZ로 시스템 변경 가능 여부 확인
03/20 03/31 04/28 03/31
03/20 03/24 0% 0%
07/21 02/01 03/23 03/23