## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하 지정 [ASM] CRM 자동 배포 [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력 관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발
04/28 04/28 04/14 03/31
ERP
[FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가
03/31 04/28 03/31 04/30
WEB
[EAI] 용인센터 IBM E850 1호기 H/W 파트 교체 작 업으로 후 유가파일 재생성, EAI 서비스 모니 터링 [OAS] (cs, web) Logging 개발 [LMS] 2023년 마케터 워크샵 , 교육훈련신청서 근태 반영오류 확인 및 데이터 변경 재처리 [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 요청
완료
03/22 03/24 03/24 03/24
ERP
[TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한 [MM] 선박번호 8524 카테고리 변경 요청 [FI] 사무기기 관리 필드 길이 확장 요청 [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 Smart-ERP 서비스 점검작업 업무지원
완료
03/20 03/21 03/20 03/24

## Slide 2
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)