## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/31 03/30
03/17 03/27 03/23
- [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] 19~21년도 정산 데이터 엑셀 작업
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] BAT_TRN_ORDR_MGT_SINC 배치 오류 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [CCS] 19~21년도 정산 데이터 엑셀 작업
03/24 03/24 03/29 03/30
3/24 3/17 50% 20%
03/23 03/20 03/17 03/23
03/31 03/31 03/31 03/31
02/16 01/12 02/16 02/24
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청
03/31 03/31
80% 95%
03/10 03/06

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] cs 메뉴 관리 - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] Web 일별 제품별 재고
12/31 12/31 12/31 03/31 03/24 04/28 04/28
50% 50% 50% 03/24 03/22 20% 20%
08/15 11/28 11/28 02/15 03/13 03/22 03/22
03/31 03/31 03/31 03/31
10/07 02/07 03/10 03/24
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격 조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [PRM] 리얼탑 부동산 관리번호 조회기능 추가
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격 조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [PRM] 판촉지원 관리 사이트 내 지사명 수정 요청 - [PRM] 리얼탑 부동산 관리번호 조회기능 추가
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
99% 65% 100% 03/24 60% 03/24 90%
10/07 02/07 02/08 02/09 03/10 03/17 03/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원 - [e-Pro] 보증증권 업로드 오류 - WBS 요소 변경 관련
03/24 03/21 03/22
03/24 03/21 03/22
03/20 03/20 03/21
03/31 03/31 04/14 04/07
03/27 02/27 02/27 03/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포 - [ASM] wss점검 스텝 장애
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [Mobile] 임직원 검색 keyboard 에러 - [ASM] ITSM-92476 작업 담당자 변경 - [ASM] ITSM-92396 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-92422 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-92436 WSS점검 패스 - [ASM] ITSM-92448 배포상태 변경 - [ATSS] 광주지사 ATSS 설치 지원 - [ASM] confluence 기준정보 추가 - [ASM] ITSM-92632 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-90369 WSS점검 패스 - [ATSS] 남부영업팀 ATSS 설치 - [ASM] ITSM-90369 배포상태 변경
04/14 03/31 04/07 03/24 03/20 03/21 03/21 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 03/23 03/23 03/24
20% 90% 45% 0320 0320 0321 0321 0321 0321 0322 0323 0323 0323 0323 0324
02/27 02/27 03/13 03/13 03/20 03/21 03/21 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 03/23 03/23 03/24

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/27
03/27 03/27 03/27
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 스케줄 등록 논의 및 작업 모니터링 - [RPA] A11 '#1 회계지급' RPA 수행 문제 상황 공유 및 SAP 확 인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#4 외화송금' 로그 코드에 Task명, 라인 추가하기 - [RPA] A11 '#4 회계송금' 작업 관리 - [RPA] A360 'Margin' 작업 수신자 변경 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 데이터 정리 및 재수행 요청 수행
03/24 03/20 03/21 03/24 03/24
03/20 03/20 03/21 03/23 03/24
03/17 03/20 03/21 02/07 03/20
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/22 03/02 03/01 03/01
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31
90% 90% 90% 90% 50% 50%
01/02 02/09 02/22 03/02 03/01 03/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/07 03/31 04/07 03/31
12/08 03/15 03/16 03/23 03/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 요청 - [LMS] 다중 근태 전송 및 교육예정시간 반영시 log 생성시 오류 발생 확인 수정 반영 예정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 2023년 마케터 워크샵 , 교육훈련신청서 근태반영오류 확인 및 데이터 변경 재처리 - [ERM] ERM IT 시스템 데이터 변경 요청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 요청 - [ERM] Response 승인요청관리 메뉴 승인가능한 권한 화면에 반 영되도록 수정 반영 - [LMS] 다중 근태 전송 및 교육예정시간 반영시 log 생성시 오류 발생 확인 수정 반영 예정
06/30 03/24 03/24 04/07 04/07 04/07 03/23 03/31
30% 03/24 03/24 03/23 50% 03/24 03/23 40%
12/08 01/30 03/24 03/23 03/15 03/23 03/23 03/24
[보류] 04/28
12/02 02/24
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일 일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일 일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 중복된 상품권 번호 회수 데이터 확인 요청(인천지사) - [WMS] 배치 오류 확인 요청 (DB 세션 문제) - [GCMS] 신규 입사자 GCMS 권한 요청 처리
[보류] 04/28 03/23 03/20 03/23
[보류] 35% 03/23 03/20 03/23
12/02 02/24 03/23 03/20 03/23

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
03/27
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 유지보수(PPTX 줄바꿈 및 간격 설정) - NDIVIA GTC - GPU 딥러닝 모델 트레이닝 기법 수강 및 assess ment
03/24 03/20 03/21
03/24 03/20 03/22
03/20 03/16 03/21
03/31 03/31 04/28
03/27 03/27 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-92491 발주정보 서비스항번 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-92555 해당 구매품의 부가세포함여부 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-92566 해당 발주에 대한 자산번호 및 WBS요소 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-92594 23년 2분기 정유윤활공정팀 내부감사 대 비 요청자료 작업 - [e-Pro] ITSM-92617 WBS 요소 (계정정보) 변경작업 - epro 차세대 인수인계
03/24 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 04/28
03/24 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 5
03/20 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 03/20

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 04/28
03/06 03/06 03/20 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20 03/06 03/13 03/23
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페 이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이 스 개발 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페 이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개발 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [EAI] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 운영배포 - [EAI] 용인센터 IBM E850 1호기 H/W 파트 교체 작업으로 후 유 가파일 재생성, EAI 서비스 모니터링 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/20 03/22 04/28
90% 80% 50% 90% 90% 90% 90% 90% 60% 90% 85% 03/20 03/22 10%
03/06 03/06 03/20 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/06 03/13 03/20 03/22 03/23