## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.03.14 ~ 2023.03.20]
3월 3주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (03월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 삼일절 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
" "
03/31 04/28 03/31 03/31
[FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [FI] 원천세 프로그램 수정
ERP
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
04/28 03/31 03/31 03/29
[GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
ERP
[MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440) [BC] HCM운영/개발 Support Package 적용 및 관련 Notes 반영작업 업무지원(2023년02 월~2023년03월)
완료
03/06 03/07 03/09
WEB
[WMS] 출입관리 입고예정정보조회 데이터 확인 요청 [E-Approval] 악성 이메일 신고하기 팝업 추가 요청 [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 [LOPAS] 출하처별 재고 과/부족 현황 오류
완료
03/06 03/09 03/08 3/10

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440) - [FI] [FI] 검교정 시험장비 관리 CP -> SAP 로 전송 인터페이스 개발 및 테스트 (ZFI_RFC_TESTEQUIMENT_REQ / ZFI_RFC_TESTEQUIMENT_CONF) - [FI] [FI] 구매처 생성 위한 SAP -> CP 로 전송 인터 페이스 개발 및 테스트 (ZFI_RFC_VENDOR_REQ / ZFI_RFC_TESTEQUIMENT_REQ)
03/07 05/31 05/31
100% 80% 80%
02/24 02/24 03/10
03/31 03/31 03/17 04/28
10/06 12/28 03/07 03/13
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(50%) - [HR] HCM-외부직원 등록관리-퇴직자 정보에 대한 로직 수정 - [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당 자에게 안내메일 발송
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(50%) - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HR] 특근 과다 발생 안내_ 순수특근 대상자 추가 적용 요청 - [HR] 퇴직추계액 계산 일부 로직 수정 요청 - [HR] "ZHRR3990 - 격려금 계산" 관련 요청 - [HR] CP 기승인 휴가신청서(경조) 삭제 요청 - [HR] 생산직 평가 예외 처리 요청 - [HR] 소득세법 시행령 개정에 따른 관련 Notes 적용 및 후속 업무 수행 - [HR] 휴가신청서 > 백신휴가 항목 이용 정지 요청
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/17 03/08 03/07 03/17 03/17
50% 60% 03/06 03/10 03/08 03/07 03/07 03/08 03/07 03/10 03/10
10/06 12/28 02/10 02/16 03/10 03/06 03/06 03/08 03/07 03/09 03/10

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/30
02/08 03/03
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 HCM 화면 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근 명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HCM] 해외출장비 신청서 내 "지급 신청액" 미기재로 해외출장비신청서를 결재 전 상황으로 원복 처 리 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [HCM] 생활안정자금 문의 응대 및 분석 - [HCM] 역량평가 상세 내역 조회 화면 변경
03/07 03/08 03/31 03/10 03/10
0302 0308 0331 0310 0310
02/16 03/07 02/08 03/06 03/10
03/31 03/31 03/31 04/28
12/16 02/07 02/13 03/02
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공
03/31 03/31 03/31 04/28
70% 70% 50% 40%
12/16 02/07 02/13 03/02

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/20 03/20
03/14 03/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 특정 T-Code 수행시 메모리 덤프 문 제로 내용 확인 및 업무지원(ZCPR1025) - [BC] ERP운영/QA테스트 SABIC I/F 연결용 RFC 신 규등록 및 설정작업 - [BC] HCM운영/개발 Support Package 적용 및 관련 Notes 반영작업 업무지원(2023년02월~2023 년03월)
03/13 03/13 03/08 03/09 03/09
03/13 03/13 03/08 03/09 03/09
03/07 03/07 03/08 03/09 03/08
03/31 04/30
01/02 03/06
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관 * 주요 테이블 29개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 * 기성보고서 기성현황에서 금액과 비고란이 동일하면 폰트 색상을 red로 변경 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관 * 주요 테이블 29개 SAP 테이블 생성 및 데이터 이관
03/31 03/31 04/30
90% 03/06 30%
01/02 02/21 03/06

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 03/17 03/15
07/21 02/01 03/09 03/10
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청 - [e-Biz] 메인페이지 구성 변경 가능 여부 확인
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 주유원복 구매 장바구니 수정 - [e-Biz] 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청
02/10 03/31 03/08 03/17
95% 65% 03/08 0%
07/21 02/01 03/08 03/09

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/17 03/29 03/17
02/22 03/08 03/13
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 재고 및 출하현황 (탱크 Capa오류) - [LOPAS] 출하처별 재고 과/부족 현황 오류 - [LOPAS] 재고유지 계획표 조회시 500에러 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] 사용자 정보 인터페이스 - [CCS] 법인카드 지급조건 추가
03/17 03/08 03/10 03/29 03/10 03/09 03/10
70% 3/8 3/10 0% 3/10 3/9 3/10
02/22 03/08 03/08 03/08 03/06 03/09 03/10
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/16 02/16 02/24
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [E-Approval] 악성 이메일 신고하기 팝업 추가 요청 - [E-Approval] 계약체결기안 첨부 수정 - [E-Approval] 기안지 내용 수정건 - [E-Approval] 2022년 9월 T&I SG-21901의 기성보고서 취소 - [OSPM] OSPM W/O 삭제 요청
03/31 03/31 03/10 03/08 03/08 03/07 03/10
10% 90% 03/09 03/08 03/07 03/07 03/06
03/10 03/06 03/09 03/08 03/07 03/07 03/02

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] web 메뉴 관리 - [OAS] 공통코드관리
12/31 12/31 12/31 03/31 03/10 03/17
50% 50% 50% 70% 03/08 03/10
08/15 11/28 11/28 02/15 02/28 03/02
03/31 03/31 03/31 03/10 03/31 03/31
10/07 02/07 02/21 02/24 02/09 03/10
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연동 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연동 요청
03/31 03/31 03/31 03/31 03/10 03/31 03/31
98% 20% 100% 03/10 03/10 70% 10%
10/07 02/07 02/08 02/21 02/24 02/09 03/10

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원 - [e-Pro] 2023년도 Algerina 원유 선적 검정 off-line 견 적 금액 오류 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro] 소싱그룹 맵핑 오류
03/10 03/07 03/08
03/03 02/28 03/03
03/06 03/06 03/08
03/17 03/31 03/31
03/13 02/27 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] ITSM-91362 작업유형 변경, 변경요청서 삭제 - [ATSS] ATSS 차량실행별현황 지도 배포 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [ASM] ITSM-91711 견적서 삭제 - [ASM] confluence 신규 서비스 기준정보 등 - [ASM] ITSM-85575 변경결과 작성 - [ATSS] 충남지사 설치지원 - [Mobile] 로그인 오류
03/31 03/31 03/06 03/07 03/17 03/08 03/10 03/10 03/10 03/10
10% 30% 0306 0307 30% 0308 0309 0310 0310 0310
02/27 02/27 03/06 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 03/10 03/10

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/17 [보류] 03/24
03/13 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 관리 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업 - [RPA] A360 '구매송장' 담당자 PW 자격증명 변경 및 재가동 - [RPA] 115pc Outlook 미작동 확인 -> CPU 과부화 PC 재부팅 - [RPA] A360 '원유선ETA' 오류 확인 및 담당자 수정 요청 - [RPA] A360 '자가수송비' 담당자 업로드 자료 수정 요 청 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [GCMS] 담당자 휴가 백업 인수 - [GCMS] 담당자 휴가 백업 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA] A360 에너지관리팀 'Daily Report' 작업 관리 - 엑셀 데이터 오류 인한 작업 불가 안내 및 확 인 요청 -> dataPARC 문제 확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급' SAP 등록여부 판단 기준 확 인 -> SAP 영역
03/06 03/06 03/06 03/07 03/08 03/08 03/09 03/09 03/10 03/10 03/10 03/10
03/06 03/06 03/06 03/07 03/08 03/08 03/09 03/09 03/10 90% 03/10 03/10
03/06 03/06 03/06 03/07 03/08 03/08 03/09 03/09 03/10 02/07 03/06 03/08

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02 03/01 03/01
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력 관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력 관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
90% 90% 90% 90% 40% 20% 20%
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02 03/01 03/01

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 03/17
12/08 01/30
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인)
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [ERS] 모바일 ERS 개선 Weekly Progress Meeting(4차) - [ERS] 표준문서 'DCS Alarm 관리 절차(0)(SOM-0- 810)' 제정 안내에 대한 제정 오류 재처리 - [LMS] 2월 스마트러닝 교육시간이 당사 LMS로 연계 되지 않았음. 확인 요청 - [ERS] 부서지침서' CDU3-W-6202 정유3팀 F- 16703AB Clay 교환 절차 개정 품의 - [ERS] 규정관리기안지 개정하려는데 일반규정 SOB- 05-002 문서가 ERS 문서조회 안 됨 확인 요청. - [LMS] [Skillset] LMS 관련 주요 개발 요구사항에 대 한 개발 공수산정 요청 - [ERM] ERM 시스템에서 KPMG 오준영 이사 (프로젝 트 중도 하자)의 계정 관련 정보 삭제 요청
06/30 03/17 03/06 03/08 03/07 03/07 03/10 03/10 03/10
30% 80% 03/06 03/08 03/07 03/07 03/10 03/10 03/10
12/08 01/30 03/06 03/08 03/07 03/07 03/10 03/07 03/10

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 04/28 03/14
12/02 02/24 03/03
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 결산으로 인한 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청 (CRM 연계 데이터 확인) - [GCMS] 신규 입사자 계정 추가 요청 - [GCMS] 전북지사 상품권판매 PC 설치 - [WMS] 출입관리 입고예정정보조회 데이터 확인 요청
[보류] 04/28 03/14 03/06 03/07 03/06
[보류] 20% 80% 03/06 03/07 03/06
12/02 02/24 03/03 03/06 03/07 03/06
03/17 03/17
03/13 03/13
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [e-Pro] 교육 및 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 편의성 패치 진행 (table 구조 완화, textarea 자동 크기 조절) - [e-Pro] 교육 및 인수인계 (계정 생성 및 매뉴얼 교육) - Emro 교육 수강 (개발자 강의 및 일반 마스터 강의)
03/10 03/10 03/10 03/10
03/10 03/10 03/10 03/10
03/06 03/06 03/06 03/06

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/17 03/17
03/13 03/13
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [e-Pro] ITSM-91745 단가계약 공장코드 변경 작업 - [e-Pro] 계약관리 4501169112 계약관리(일반용역) -> 계약서작성 가능토록 목록에 조회되도록 조 치 -SR 없음 - [e-Pro] ITSM-91825 SAP 계정 지정 범주 변경작업 (4501167518) - [e-Pro] ITSM-91824 견적 off-line 해당 입찰 업체 견적 금액 수정 작업 - [e-Pro] ITSM-91896 견적의뢰의 해당 입찰 참여 업체 견적서 기술검토 첨부파일 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-91924 해당 견적의뢰의 첨부파일 삭제 작업 - TBE 파일 - [e-Pro] ITSM-92059 해당 발주 100억 초과 계약의 서 비스라인 분리작업
03/10 03/06 03/07 03/08 03/09 03/09 03/09 03/10
02/24 03/06 03/07 03/08 03/09 03/09 03/09 03/10
03/06 03/06 03/07 03/08 03/09 03/09 03/09 03/10

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/17
03/06 03/06 11/16 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20 03/06 03/06
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추 가 인터페이스 개발 - [EAI] SABIC VPN 연동설정 및 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터 페이스 개발 - [EAI] SABIC VPN 연계확인 및 테스트 - [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/17 03/31 04/28
90% 90% 90% 90% 90% 90% 40% 90% 50% 10% 10%
01/15 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/06 03/06 03/06 03/06

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 21
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 22
별첨-2. 2023. 03월 휴가계획서
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 삼일절 | 2 | 3 ◑ 강민경 | 4
5 | 6 ◑ 이여진 | 7 | 8 | 9 ◐ 순현국 | 10 ● 김원기 ● 이병준 | 11
12 | 13 ● 황보람 ● 이지은 | 14 | 15 ● 이여진 | 16 | 17 ● 배영식 ● 노승표 ● 순현국 | 18
19 | 20 ◑ 김구 ● 이병준 ◐ 강민경 | 21 | 22 ◐ 박선미 | 23 | 24 ● 김예린 ● 전광호 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ● 권지수 | 
◑ 반 차 ● 1day
예비군/민방위 훈련 교육, 내부회의
경조휴가 건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet