## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.03.28 ~ 2023.04.03]
3월 5주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (03월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 삼일절 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하 지정 [ASM] CRM 자동 배포 [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력 관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발
04/28 04/28 04/14 03/31
ERP
[FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가
03/31 04/28 03/31 04/30
WEB
[EAI] 용인센터 IBM E850 1호기 H/W 파트 교체 작 업으로 후 유가파일 재생성, EAI 서비스 모니 터링 [OAS] (cs, web) Logging 개발 [LMS] 2023년 마케터 워크샵 , 교육훈련신청서 근태 반영오류 확인 및 데이터 변경 재처리 [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 요청
완료
03/22 03/24 03/24 03/24
ERP
[TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한 [MM] 선박번호 8524 카테고리 변경 요청 [FI] 사무기기 관리 필드 길이 확장 요청 [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 Smart-ERP 서비스 점검작업 업무지원
완료
03/20 03/21 03/20 03/24

## Slide 5
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)

## Slide 6
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추 가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가- [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성- [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가- [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약 정 추가
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 사무기기 관리 필드 길이 확장 요청 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 회계전표 결재요청시 요청자 재직/퇴직 유무 로직 추가 - [FI] 국세청 회계전표 다운로드 리포트 V2.8 생성
03/20 03/31 03/31 03/31
100% 80% 80% 80%
03/15 03/20 03/21 03/23
04/30 04/30 04/28 03/31
10/06 12/28 03/13 03/13
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청(60%) - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(8 0%) - [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당자에게 안 내메일 발송 - [HR] 스마트러닝 접속기록의 HCM 시스템 업로드 관련 개발요 청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 스마트러닝 접속기록의 HCM 시스템 업로드 관련 개발요 청 - [HR] 격려금 계산 관련 추가 요청: 사무직 평가등급 변경 및 생 산직 평가등급 - [HR] New Pension 사용자부담금 추가불입 메뉴 개선 요청 - [HR] HCM 인사정보 수정(Al-Emam Fahad I.) - [HR] 임원 중간정산/급여확인 메일 문구/1월말 퇴직자 재처리 작업지원
03/31 03/24 03/31 03/23 03/24
50% 03/20 03/22 03/23 03/23
03/13 03/15 03/20 03/23 03/20

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/15 05/31
02/08 02/20
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HCM] 병가휴가 누락자료 점검후 반영 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HCM] 긴급업무 수행교통비 HCM 신청화면 수정 - [HCM] 주택자금 재신청 관련 문의
03/31 03/23 03/22
0331 0323 0322
02/08 03/10 03/22
03/31 03/31 03/31 04/28
12/16 02/07 02/13 03/02
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [TD] 벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한 - [MM] 선박번호 8524 카테고리 변경 요청 - [MM] 수정세금계산서 재발송 요청 건
03/31 03/31 03/31 04/28 04/28 03/31 03/31 03/31
70% 70% 90% 60% 03/23 03/20 03/21 03/23
12/16 02/07 02/13 03/02 03/17 03/17 03/21 03/23

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/03 04/03
03/28 03/28
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 (ZCO_RFC_SE ND_CCS_PSPID) - [BC] ERP운영/QA테스트 RFC 통신 내역 확인 및 업무지원(S AP->e-Office) - [BC] SAP Security Patch Day 관련 Notes 확인 및 적용 작업 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 Smart-ERP운영 서비스 점검 작업 업무지원
03/27 03/27 03/21 03/22 03/22 03/24
03/27 03/27 03/21 03/22 03/22 03/24
03/21 03/21 03/21 03/22 03/21 03/23
03/31 04/30
01/02 03/06
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술 검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술 검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관
03/31 04/30
90% 70%
01/02 03/06

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 03/31
03/23 03/23
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] POS > ISIMS EBIZ로 시스템 변경 가능 여부 확인
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] POS > ISIMS EBIZ로 시스템 변경 가능 여부 확인
03/20 03/31 04/28 03/31
03/20 03/24 0% 0%
07/21 02/01 03/23 03/23

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/31 03/30
03/17 03/27 03/23
- [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] 19~21년도 정산 데이터 엑셀 작업
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] BAT_TRN_ORDR_MGT_SINC 배치 오류 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [CCS] 19~21년도 정산 데이터 엑셀 작업
03/24 03/24 03/29 03/30
3/24 3/17 50% 20%
03/23 03/20 03/17 03/23
03/31 03/31 03/31 03/31
02/16 01/12 02/16 02/24
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청
03/31 03/31
80% 95%
03/10 03/06

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] cs 메뉴 관리 - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] Web 일별 제품별 재고
12/31 12/31 12/31 03/31 03/24 04/28 04/28
50% 50% 50% 03/24 03/22 20% 20%
08/15 11/28 11/28 02/15 03/13 03/22 03/22
03/31 03/31 03/31 03/31
10/07 02/07 03/10 03/24
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격 조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [PRM] 리얼탑 부동산 관리번호 조회기능 추가
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격 조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [PRM] 판촉지원 관리 사이트 내 지사명 수정 요청 - [PRM] 리얼탑 부동산 관리번호 조회기능 추가
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
99% 65% 100% 03/24 60% 03/24 90%
10/07 02/07 02/08 02/09 03/10 03/17 03/24

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원 - [e-Pro] 보증증권 업로드 오류 - WBS 요소 변경 관련
03/24 03/21 03/22
03/24 03/21 03/22
03/20 03/20 03/21
03/31 03/31 04/14 04/07
03/27 02/27 02/27 03/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포 - [ASM] wss점검 스텝 장애
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [Mobile] 임직원 검색 keyboard 에러 - [ASM] ITSM-92476 작업 담당자 변경 - [ASM] ITSM-92396 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-92422 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-92436 WSS점검 패스 - [ASM] ITSM-92448 배포상태 변경 - [ATSS] 광주지사 ATSS 설치 지원 - [ASM] confluence 기준정보 추가 - [ASM] ITSM-92632 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-90369 WSS점검 패스 - [ATSS] 남부영업팀 ATSS 설치 - [ASM] ITSM-90369 배포상태 변경
04/14 03/31 04/07 03/24 03/20 03/21 03/21 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 03/23 03/23 03/24
20% 90% 45% 0320 0320 0321 0321 0321 0321 0322 0323 0323 0323 0323 0324
02/27 02/27 03/13 03/13 03/20 03/21 03/21 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 03/23 03/23 03/24

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/27
03/27 03/27 03/27
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 스케줄 등록 논의 및 작업 모니터링 - [RPA] A11 '#1 회계지급' RPA 수행 문제 상황 공유 및 SAP 확 인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#4 외화송금' 로그 코드에 Task명, 라인 추가하기 - [RPA] A11 '#4 회계송금' 작업 관리 - [RPA] A360 'Margin' 작업 수신자 변경 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 데이터 정리 및 재수행 요청 수행
03/24 03/20 03/21 03/24 03/24
03/20 03/20 03/21 03/23 03/24
03/17 03/20 03/21 02/07 03/20
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/22 03/02 03/01 03/01
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31
90% 90% 90% 90% 50% 50%
01/02 02/09 02/22 03/02 03/01 03/01

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/07 03/31 04/07 03/31
12/08 03/15 03/16 03/23 03/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 요청 - [LMS] 다중 근태 전송 및 교육예정시간 반영시 log 생성시 오류 발생 확인 수정 반영 예정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 2023년 마케터 워크샵 , 교육훈련신청서 근태반영오류 확인 및 데이터 변경 재처리 - [ERM] ERM IT 시스템 데이터 변경 요청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 요청 - [ERM] Response 승인요청관리 메뉴 승인가능한 권한 화면에 반 영되도록 수정 반영 - [LMS] 다중 근태 전송 및 교육예정시간 반영시 log 생성시 오류 발생 확인 수정 반영 예정
06/30 03/24 03/24 04/07 04/07 04/07 03/23 03/31
30% 03/24 03/24 03/23 50% 03/24 03/23 40%
12/08 01/30 03/24 03/23 03/15 03/23 03/23 03/24
[보류] 04/28
12/02 02/24
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일 일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일 일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 중복된 상품권 번호 회수 데이터 확인 요청(인천지사) - [WMS] 배치 오류 확인 요청 (DB 세션 문제) - [GCMS] 신규 입사자 GCMS 권한 요청 처리
[보류] 04/28 03/23 03/20 03/23
[보류] 35% 03/23 03/20 03/23
12/02 02/24 03/23 03/20 03/23

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
03/27
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 유지보수(PPTX 줄바꿈 및 간격 설정) - NDIVIA GTC - GPU 딥러닝 모델 트레이닝 기법 수강 및 assess ment
03/24 03/20 03/21
03/24 03/20 03/22
03/20 03/16 03/21
03/31 03/31 04/28
03/27 03/27 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-92491 발주정보 서비스항번 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-92555 해당 구매품의 부가세포함여부 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-92566 해당 발주에 대한 자산번호 및 WBS요소 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-92594 23년 2분기 정유윤활공정팀 내부감사 대 비 요청자료 작업 - [e-Pro] ITSM-92617 WBS 요소 (계정정보) 변경작업 - epro 차세대 인수인계
03/24 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 04/28
03/24 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 5
03/20 03/21 03/21 03/22 03/23 03/23 03/20

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 04/28
03/06 03/06 03/20 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20 03/06 03/13 03/23
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페 이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이 스 개발 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페 이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개발 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [EAI] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 운영배포 - [EAI] 용인센터 IBM E850 1호기 H/W 파트 교체 작업으로 후 유 가파일 재생성, EAI 서비스 모니터링 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 03/31 03/20 03/22 04/28
90% 80% 50% 90% 90% 90% 90% 90% 60% 90% 85% 03/20 03/22 10%
03/06 03/06 03/20 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/06 03/13 03/20 03/22 03/23

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
별첨-2. 2023. 03월 휴가계획서
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 삼일절 | 2 | 3 ◑ 강민경 | 4
5 | 6 ◑ 이여진 | 7 | 8 | 9 ◐ 순현국 | 10 ● 김원기 ● 이병준 | 11
12 | 13 ● 황보람 ● 이지은 | 14 | 15 ● 이여진 | 16 | 17 ● 배영식 ● 노승표 ● 순현국 | 18
19 | 20 ◑ 김구 ● 이병준 ◐ 강민경 | 21 | 22 ◐ 박선미 | 23 | 24 ● 김예린 ● 전광호 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ● 권지수 | 
◑ 반 차 ● 1day
예비군/민방위 훈련 교육, 내부회의
경조휴가 건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet