## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.03.07 ~ 2023.03.13]
3월 2주차

## Slide 2
1 . Business Calendar (03월)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 삼일절 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
" "
03/31 03/31 03/31
[MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [FI] 원천세 프로그램 수정 [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440)
ERP
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
03/31 03/31 03/31 04/28
[E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
ERP
[MM] 첨부 발주 건에 대한 전표관리 항목 변경 요청 [FI] 결재 미요청 문서리스트 / 메일 전송 개발(ZEAM8410) [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가
완료
03/02 03/03 03/03
WEB
[PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 [EIS] EIS,Yellow Book 손익장표 Page 디스플레이 변경 [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기능개선 [GCMS] 고객 마스터 오류 확인 요청
완료
100% 03/02 03/02 02/28

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31
01/05 01/04 01/10 01/20 01/30 02/24
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 장기 미거래 거래처 자동 오더보류시 연결 가 상계좌 자동삭제 개발 (ZSDR1091) - [CO] 관세환급율 적용 logic 수정 (ZCOR5440) - [FI] 결재 미요청 문서리스트 / 메일 전송 개발 (ZEAM8410)
03/27 03/03 03/03
80% 80% 100%
02/21 02/24 02/23
03/31 03/31 03/31 03/17
10/06 02/16 12/28 03/02
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(50%) - [HR] 생산직평가 조정관리: 등급 생성시 본부/부문별 평가용직급 단위로 처리
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따 른 특근명령서 및 특근확인서 교육담당자 수신 요청 - [HR] 해외출장비 신청서 재업로드 요청 - [HR] SAP 기능 일부 수정-퇴직정산서 퇴직금 평균임 금 Index 증가 등 - [HR] 생산직평가 조정관리: 등급 생성시 본부/부문별 평가용직급 단위로 처리
03/31 03/31 03/31 03/31 02/27 03/03 03/17
40% 03/03 03/03 90% 02/27 02/27 80%
10/06 02/10 02/16 02/16 02/24 02/27 03/02

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 04/30
02/08 03/03
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개 발 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 HCM 화면 개선
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 자격/면허등록 신청서 "신규항목" 추가 - [HCM] 자격면허수당 관련 요청 - [HCM] 긴급업무 교통비 기준관리 수정 - [HCM] 대출기준관리 메뉴 개선 요청 - [HCM] 대출 이자율 관련 개선 분석
03/02 03/02 02/28 03/02 04/30
0302 0302 0223 0302 0430
02/16 02/16 02/28 02/16 03/03

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 04/28
12/16 02/07 02/13 03/02
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - 재고소진에 일부 미출하 물량에 대해 Plant변경 출하토록 시스템 개선 요청 - [MM] 구매관리팀 신규 입사자에 대한 e-Pro 구매그 룹 생성 및 권한요청 - [MM] 구매관리팀 신규 입사자에 대한 e-Pro 구매그 룹 생성 및 권한 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로 그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 첨부 발주 건에 대한 전표관리 항목 변경 요청 - [MM] 기성보고서 최종기성여부 변경 및 업체 평가결 과 삭제 - [MM] PO 선적문서 삭제 요청 건
03/31 03/31 03/31 02/28 03/06 03/10 04/28 03/10 03/10 03/13
70% 20% 40% 02/27 02/27 02/28 20% 03/02 03/03 03/03
12/16 02/07 02/13 02/20 02/24 02/27 03/02 03/02 03/02 03/03

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/13 03/13
03/07 03/07
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoLog 파일 삭제작업 - [BC] ERP/HCM운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문 제로 원격 업무지원(대구지사 외2건) - [BC] BW시스템 네트워크 스위치 작업 예정에 따른 업무 회의 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
03/06 03/06 02/28 03/03 03/03 03/06
03/06 03/06 02/28 03/03 03/03 03/06
02/28 02/28 02/27 03/02 03/03 03/02
03/31 03/31
01/02 02/21
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 * 기성보고서 기성현황에서 금액과 비고란이 동일하면 폰트 색상을 red로 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상적용 * 기성보고서 기성현황에서 금액과 비고란이 동일하면 폰트 색상을 red로 변경
03/31 03/31
90% 90%
01/02 02/21

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 06/30 03/31
07/21 10/25 02/01
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz] 캘린더 생성
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 캘린더 생성 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화
02/10 03/31 06/30
95% 50% 30%
07/21 02/01 10/25

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/07 03/10
02/22 03/02
- [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [CCS] 지급조건 추가(정보처리요청서)
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 배치 재실행 했을 시 500error 발생 - [LOPAS] 공통 EXCEPTION처리 오류 - [LOPAS] 시스템사용로그 전년도 기준 엑셀 다운로드 - [CCS] EAI 데이터 전송 안됨, 서버 오류 - [CCS] 법인카드 사용 여부 변경 및 구매처번호 변경, WBS등록 - [CCS] 지급 조건 추가(정보처리요청서)
02/28 03/07 03/03 03/03 03/02 03/10
2/28 70% 100% 3/3 3/2 0%
01/31 02/22 03/03 03/03 03/02 03/02
03/31 03/31 03/31 03/31
01/12 02/16 02/16 02/24
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 관련 관리 시스템 추가 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 요청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 기발송 협조문 본문 내용 일부 수정요청 - [E-Approval] CP 내 특정문서 조회함 생성요청 - [E-Approval] CP 결재 진행 문서의 첨부 파일 교체 요청 - [E-Approval] [CP/전자결제] Pop-up 문구수정요청 - [E-Approval] 전자결재 대용량 파일 업로드 요청 - [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 삭제요청 - [OSPM] 작업 정산서 승인 승인시 오류 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결 재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
03/03 03/03 02/28 02/27 03/27 02/27 02/28 03/31
03/03 03/03 02/28 02/27 02/27 02/27 02/28 50%
03/03 03/03 02/28 02/27 02/27 02/27 02/28 02/24

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] (cs, web) Logging 개발 - [OAS] web 사용자 관리 - [OAS] web 메뉴 관리
12/31 12/31 12/31 03/31 03/10 03/10
50% 50% 50% 70% 03/03 50%
08/15 11/28 11/28 02/15 02/28 02/28
03/31 03/31 03/31 03/10 03/31
10/07 02/07 02/21 02/24 02/09
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 공급계약 및 공급계약 부속 합의서등 만료일 일괄 수정기능 보완 - [PRM] 부동산 변동정보 관리대상 검색조건 추가 외 1건 요청 - [PRM] 유니폼 배송이 완료된 거래처 송장번호 일괄 변경요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발
03/31 03/31 03/31 03/31 03/10 02/28 03/31
98% 5% 100% 90% 90% 02/28 30%
10/07 02/07 02/08 02/21 02/24 02/24 02/09

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 발주 전표관리 데이터 오류 확인및 처리 (with 엠로프로젝트팀) - [e-Pro] 업체 스키마 그룹 확인및 처리
03/03 02/28 03/03
03/03 02/28 03/03
02/27 02/28 03/03
03/10 03/31 03/31
03/06 02/27 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ATSS] 경기북부지사 ATSS 설치 - [ATSS] 포항지사 ATSS 설치 - [ASM] 퀸텟 현장대리인 변경 - [ASM] ITSM-91100 서브시스템 변경 - [ASM] ITSM-84333 작업담당자 변경 - [ASM] 2월 ASM 취약점 패치 - [ASM] ITSM-90476 완료처리 - [ASM] ITSM-91276 재배포 - [ASM] ITSM-91522 중복 SR 삭제 - [Mobile] 충남지사 GW Mobile 설치 지원 - [ASM] ITSM-91451 변경완료 - [ASM] ITSM-91104 자동배포 - [ASM] ITSM-91199 자동배포
03/31 03/31 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/28 02/28 02/28 02/28 03/02 03/02 03/02
0% 15% 0227 0227 0227 0227 0227 0227 0228 0228 0228 0228 0302 0302 0302
02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/28 02/28 02/28 02/28 03/02 03/02 03/02

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/10 [보류] 03/10
03/06 06/02 02/07
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#2 외화지급' 병합 작업 테스트 및 보완 - [RPA] 117pc, 209pc 관리 - [RPA] A360 에너지관리팀 'Daily Report' 작업 관리 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [RPA] A11 '외와송금' 작업 관리 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 관리 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 관리 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 관리 - [RPA] A360 'Margin' 작업 관리 - [RPA] A360 '자가수송비' 제외 로직 비활성화 - [RPA] A360 'Daily Report' 엑셀 dataPARC 접근 불가 현상 수정
03/10 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/02 03/03
90% 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/02 03/03
02/07 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/03
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급 보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 생산직 주간근무자 교육특근 운영에 따른 특근명령서 및 특근확인서 교육 담당자 수신 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색 상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트 본부 결재선 생성요청
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31
90% 90% 90% 50% 20%
01/02 02/09 02/17 02/22 03/02

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 03/10
12/08 01/30
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인)
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 정기적 검토 메일 기능개선 (진행 현황 확인 및 적용 일정 확인) - [LMS] 미 작성 된 교육훈련결과보고 및 교육 출장비신청서 작성 안내 메일 발송 기능개선 - [ERS] 모바일 ERS 개선 Weekly Progress Meeting(3차) - [LMS] LMS내 시행교육과정 강사탭 구성 변경 요청 - [ERM] 입력주기가 일 단위인 RI가 경계/대응일 경 우 1주일 단위로 대응방안이 입력 요청을 할 수 있도록 로직 개선이 가능한지 검토 요청 - [ERS] 개정오류 2건 재개정 처리 요청 (DIST1-C-3202,HYC1-U-B022) - [LMS] 멘토링활동비신청서 오류 확인 요청 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 작성시 임 시저장 오류 확인 후 사용자 안내
06/30 03/10 03/03 02/27 03/17 03/03 03/03 03/02 03/03
30% 80% 03/02 02/27 03/02 02/27 03/03 03/02 03/03
12/08 01/30 02/17 02/27 02/20 02/24 03/03 03/02 03/03

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 04/28 03/06
12/02 02/24 03/03
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 결산으로 인한 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 충남지사 판매 거래처 변경 요청 - [GCMS] 고객 마스터 오류 확인 요청 - [GCMS] 상품권 PC 프로그램 설치 - [GCMS] 2월분 모바일상품권판매현황 데이터 확인요청 - [WMS] 재고번호(6142001) 수량 오류 수정 - [WMS] 입고예정정보 데이터 확인 요청 - [EWS] 박지수 책임(소매관리팀) 담당 시나리오 상위 결제자 변경 요청
[보류] 04/28 02/27 02/28 02/27 03/06 03/28 03/03 02/27
[보류] 10% 02/27 02/28 02/27 70% 02/28 03/03 02/27
12/02 02/24 02/27 02/28 02/27 03/03 02/28 03/03 02/27
02/10
02/06
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- EMRO 개발자교육 강의 수강 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 시스템 v3.0 업데이트 및 배포 (AMS 출력 기능 추가) - [RMS] 주간보고 작성 및 수정 중, 보고 순서 조정 기능 추가 - [RMS] ITO 운영 주간보고서 (AMS) 작성 유지 보수 작업 (주간보고 최대 크기 지정 / 길이 지정) (폴더 자동 생성 bat 추가 작업)
03/03 03/03 02/28 03/03 03/03
80% 03/03 02/28 03/03 80%
03/02 02/27 02/28 02/28 02/27

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/10 03/10
03/06 03/06
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - 차세대 오픈 관련 고객문의 응대 - [e-Pro] ITSM-91209 해당견적 첨부파일 삭제 처리 - [e-Pro] ITSM-91381 구매관리팀 신규입사자 구매그룹 생성 및 권한 부여 - [e-Pro] ITSM-91405 구매관리팀 신규입사자 구매그룹 생성 및 권한 부여 - [e-Pro] ITSM-91446 e-Pro 시스템 접근권한 요청 작업 - [e-Pro] ITSM-91452 공장경비용역 기성입력 계정지정 범주변경 작업 - [e-Pro] 발주 계약 체결 부서 변경 작업 (요청자 : RFC 김동한) - [e-Pro] ITSM-91544 발주서 PO4501168617 & PO4501168711 첨부파일 추가 작업 - [e-Pro] ITSM-91513 기성보고서 최종기성여부 변경 및 업체 평가결과 삭제 작업 - [e-Pro] ITSM-91504 e-Pro 시스템 접근권한 요청 작업 - [e-Pro] ITSM-91500 표준계약서 대표이사 변경 작업
03/03 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/02 03/02 03/03
02/24 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/02 03/02 03/03
02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 02/27 03/02 03/02 03/02 03/02

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31
11/16 01/05 01/13 01/19 02/17 02/20 02/20
- [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] EIS,Yellow Book 손익장표 Page 디스플레이 변경 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설 비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 서버 메모리 초과에 따른 재기동 및 서비스 브 로커 실행
03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/02
03/02 03/02 90% 90% 90% 90% 90% 90% 20% 03/02
01/15 02/22 01/15 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/02

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 21
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 22
별첨-2. 2023. 03월 휴가계획서
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 삼일절 | 2 | 3 ◑ 강민경 | 4
5 | 6 ◑ 이여진 | 7 | 8 | 9 ◐ 순현국 | 10 ● 김원기 ● 이병준 | 11
12 | 13 ● 황보람 ● 이지은 | 14 | 15 ● 이여진 | 16 | 17 ● 배영식 ● 노승표 ● 순현국 | 18
19 | 20 ◑ 김구 ● 이병준 ◐ 강민경 | 21 | 22 ◐ 박선미 | 23 | 24 ● 김예린 ● 전광호 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ● 권지수 | 
◑ 반 차 ● 1day
예비군/민방위 훈련 교육, 내부회의
경조휴가 건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet