## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자 동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵 션 추가 - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재 선 옵션 추가전자결재, EAI 테스트 (ZCOR7131,ZCOR7132) - [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 전자 결재 테스트(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - 세무조사 관련 ERP 시스템 프로그램 개발 및 자료제출 등 제반 지원 프로그램 생성(ZCOR6500_NTS, ZCOR6332_NTS)
03/29 03/28 03/31
100% 100% 100%
03/27 03/28 03/30
04/28 04/30 04/28 05/31 04/28
03/13 12/28 03/29 10/06 03/29
- [HR] 파견직 사원 퇴직예정일+1일 경과후 채용담당자에게 안내 메일 발송 - [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청(80%) - [HR] 특근유형 "근무협조"추가 요청 - [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 퇴직연금 전환 신청대상자 특근 과다 발생 기준 추가 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청 - [HR] 스마트러닝 접속기록의 HCM 시스템 업로드 관련 개발요청 - [HR] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [HR] SAC 데이터 업로드 요청 - [HR] 임금 유형 생성: 1083 - Merit Increase 일시금 - [HR] 퇴직금 계산시 퇴직소득원천징수영수증 표기내역 변경 - [HR] 병가신청서 일자 및 병가구분 수정 요청 - [HR] 퇴직연금 전환 신청대상자 특근 과다 발생 기준 추가 요청
05/31 03/31 04/28 03/31 04/07 04/14 03/31 04/28
70% 03/28 03/29 03/28 03/30 03/28 03/29 20%
10/06 03/13 03/27 03/28 03/28 03/29 03/29 03/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/11
03/29
- [HCM] 생활안정자금 이자율 계산 관련 개선 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 생활안정자금 이자율 계산 관련 개선 요청 - [HCM] 해외출장비 신청서 재 생성 요청 - [HCM] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청
04/11 03/27 03/31
0411 0327 0331
03/29 03/27 03/30
04/28 04/28 04/29
02/13 03/02 03/29
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - 선적서류 싸인 변경
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] PR 작성시 SAP에서 발주처 Code 필수값 입력 조치 요청 - SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 선박번호 1608 카테고리 변경 요청 - 선적서류 싸인 변경 - [MM] 프로필렌 구매 관련 PO 생성을 위한 지급 조건 추가 요청
03/31 03/31 04/28 04/28 04/07 04/29 04/10
03/31 03/31 90% 60% 03/29 80% 03/31
12/16 02/07 02/13 03/02 03/27 03/29 03/31

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/10 04/10 04/05
04/04 04/04 04/03
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] IT감사 권고사항 Application Inventory 관련 내용 정리 및 전달 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM개발 서비스 점검작업 업무지원 - [BC] ERP QA 배부작업 테스트 및 역분개 작업 관련 성능 확인 및 모니터링 업무지원
04/03 04/03 03/28 03/29 03/31
04/03 04/03 03/28 03/29 03/31
03/28 03/28 03/28 03/27 03/31
04/30 04/30
03/06 03/30
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담당자 에게 메일 통보
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선* 기술검 수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성을 위한 RTS 정 보 전송 - [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] zmmr4270 내 구매오더수량 필드 수정 요청* 내자 조회시 구매오더수량 집계 로직 보완 및 입고수량 필드 추가 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담당자 에게 메일 통보
03/31 04/30 04/07 04/30
03/30 80% 03/28 10%
01/02 03/06 03/27 03/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] [보류]
03/23 03/31 04/03
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] POS > EBIZJAVA로 서비스 변경
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] POS > ISIMS EBIZ로 시스템 변경 가능 여부 확인 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경
[보류] 03/31 [보류]
[보류] 03/31 [보류]
03/23 03/23 03/31