## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보서 기능 보완 [E-Approval] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의
04/07 04/28 04/28 04/28
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [MM] E-PRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당자 메일 통보( System 보완 )
05/31 04/30 04/28 04/30
WEB
[PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 [ERS] 규정관리기안지 연계 데이터 60건 오류, 재처리 요청 [GCMS] 상품권 판매 데이터 수정 요청 [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청
완료
03/30 03/27 03/27 03/30
ERP
[CO] 세무조사 관련 ERP 시스템 프로그램 개발 및 자료제출 등 제반 지원 프로그램 생성 (ZCOR6500_NTS, ZCOR6332_NTS) [FI] 회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 [MM] 프로필렌 구매 관련 PO 생성을 위한 지급 조건 추가 요청 [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선
완료
03/31 03/31 03/31 03/30

## Slide 2
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)