## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/07 04/07 04/04
03/17 04/03 03/29
- [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [FLBIZ] ITSM-92968선적서류 싸인 변경
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [CCS] 19~21년도 정산 데이터 엑셀 작업 - [FLBIZ] ITSM-92968선적서류 싸인 변경
03/31 04/07 03/30 04/04
3/30 50% 3/30 90%
03/27 03/17 03/23 03/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/07 04/07 04/07 04/30
01/12 02/16 02/16 02/24
- [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요 청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [E-Approval] 구매품의서 [AC6-23-2929] 사유 수정 및 서류 첨 부 요청 - [E-Approval] 구매품의서 (문서번호 : AC6-23-0539) 내용 오타 수정 요청 - [E-Approval] 기안지 첨부파일 변경 - [E-Approval] 전자결재(기안지) 문서상 문구 일부 삽입 - [E-Approval] 기안지 [판매망 유지 및 판매활성화를 위한 지원 _ 용진에너지㈜직영 수원점 (2016070, 수원 소재)]문구 및 파일 수정 - [E-Approval] 계약체결기안/계약서 보관관리 신청서 내 계약 상 대방 오기 수정 - [E-Approval] [계약체결기안] 문서번호 DB3-23-0006 "2023년 정기공정위험성평가 용역" 첨부 1. 계약서 교체 요청 - [E-Approval] 병가신청서 일자 및 병가구분 수정 요청 - [E-Approval] 기안지에 작성된 시설물(POS) 금액 오타 수정 - [E-Approval] 기 승인 품의서 중 오타 수정 - [E-Approval] 결재 문서 PO No. 오기 수정 요청 - [E-Approval] 충원요청서 결재라인 변경 요청
03/31 04/07 04/07 03/31 03/31 03/31 03/31 03/30 03/30 03/31 03/29 03/29 03/29 03/29 03/29
99% 99% 99% 03/31 03/31 03/31 03/31 03/30 03/30 03/30 03/30 03/29 03/29 03/29 03/29
03/06 01/12 03/10 03/31 03/31 03/31 03/31 03/30 03/30 03/29 03/29 03/29 03/29 03/29 03/29

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] Web 일별 제품별 재고 - [OAS] Web 신원/동북 탱크재고 조회
12/31 12/31 12/31 04/28 04/28 04/07
50% 50% 50% 20% 20% 03/31
08/15 11/28 11/28 03/22 03/22 03/29
04/06 04/06 04/28
02/07 03/10 03/31
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보 서 기능 보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격 조사 등 자동화 - [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] PR 작성시 SAP 에서 발주처 코드 필수값 입력 요청 - [PRM] 오피넷 현황에 오피넷 마스터 업로드 기능개발 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [PRM] 리얼탑 부동산 관리번호 조회기능 추가 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보 서 기능 보완
03/31 04/06 03/31 03/31 04/06 03/31 04/28
03/30 99% 03/30 03/24 90% 03/30 0%
10/07 02/07 02/08 02/09 03/10 03/24 03/31

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원 - [e-Pro] 선금보증 추가 발행 수정 - 긴급구매 관련 오류
04/01 03/29 03/27
04/01 03/29 03/27
03/27 03/29 03/27
03/31 04/14
03/27 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비 출력 기능 개선 - [ASM] wss점검 스텝 장애 - [Mobile] ebiz mobile api 33 build - [ASM] ITSM-92788 변경결과 작성ITSM-92775 동료검토ITS M-92685 취약점 점검ITSM-92055 취약점 점검 - [ASM] 최혁원 책임 기준정보 변경 sps bda - Application Inventory 작성 - [ASM] ITSM-92685 배포 상태 변경ITSM-92792 변경 결과 작 성 - [ASM] ITSM-89692 변경수행자 / 변경승인자 변경ITSM-9063 9 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-92436 변경결과 작성ITSM-93046 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-93033 변경결과 작성ITSM-92045 변경결과 작성 ITSM-93109 변경결과 작성
04/14 03/31 04/07 04/07 03/27 03/28 03/28 03/28 03/29 03/30 03/31
40% 0331 0328 5% 0327 0328 0329 0328 0329 0330 0331
02/27 02/27 03/13 03/27 03/27 03/28 03/28 03/28 03/29 03/30 03/31

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/07 04/07
04/03 03/27
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 스케줄 등록 논의 및 작업 모니터링
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#2 외화지급' 작업 관리 및 테스트 - [RPA] 117pc 윈도우 보안 업데이트 제거 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 관리 및 당팀 시스템 에러 예 외처리 추가 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 모니터링 - [RPA] A11 '소방대원 편성업무' 재수행 - [RPA] 사전점검 작업 관리 - [RPA] 117pc Chrome 전자결제 Zip파일 다운로드 오류 확인
04/07 03/27 03/31 03/31 03/30 03/30 03/30 03/31
[보류] 03/27 03/31 03/31 03/30 03/30 03/30 03/31
03/27 03/27 03/27 03/27 03/30 03/30 03/30 03/30
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28
01/02 02/09 03/01 03/01 03/27
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 기성보고서 전자결재 전송(zmmt4060) font 색상 적용 - [E-Approval] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청
03/31 02/28 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28
90% 90% 03/30 03/30 50% 50% 30%
01/02 02/09 02/22 03/02 03/01 03/01 03/27

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/07
12/08 03/15
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [LMS] 다중 근태 전송 및 교육예정시간 반영시 log 생성시 오류 발생 확인 수정 반영 예정 - [ERS] MSDS 요청리스트에 있는 MSDS 파일 송부 요청 - [LMS] ERM IT 시스템 데이터 변경 요청 - [ERS] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERM] 정기감사관련 ERP 시스템 조회 권한 부여 요청 - [LMS] 유밥 스마트러닝 사이트 관련 도메인 및 IP 방화벽 오픈 요청 검토 - [ERS] 규정관리기안지 연계 데이터 60건 오류, 재처리 요청 - [ERM] 데이터변경승인요청관리 승인/취소 버튼 권한제한 적용되 도록 수정 - [LMS] 이러닝 과정 시험응시 시, 1개이상의 정답이 있는 단답형 항목 채점 시 채점이 완료되지 않는 현상이 확인되어 로직 수 정 반영 - [ERS] 정기적검토 메일 기능개선 관련 추가 수정요청 사항 확인 및 개발 업체 담당자에게 전달 - [ERM] 소스코드 취약점에 대한 점검결과 확인 요청 - [LMS] 전자결재시스템에서 출장비 신청서 회수시 작성중인 문서 에 조회 안됨. 확인 요청
06/30 04/07 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/31 03/27 03/31 03/31 03/31 03/27 03/27
30% 50% 03/27 03/31 03/27 03/30 03/30 03/30 03/27 03/30 03/30 03/31 03/27 03/27
12/08 03/15 03/24 03/30 03/27 03/16 03/30 03/29 03/27 03/30 03/30 03/29 03/24 03/27

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 04/28
12/02 02/24
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일 일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일 일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] GCMS DB 서버 스토리지 이관 작업 지원 - [GCMS] 상품권 판매 데이터 수정 요청 - [GCMS] 회수상품권 회수 내역 삭제 및 거래처코드 변경요청 - [GCMS] 수동 재고현황 데이터 작업 (3.30) - [GCMS] 모바일상품권 판매 유형 데이터 확인 및 해당 유형 별 모바일 상품권번호 추출 요청 - [GCMS] 맴버십마케팅팀 회수내역 중 거래채 코드 변경 요청 - [EWS] 정기감사관련 EWS 시스템 조회 권한 부여 요청 - [GCMS, EWS, WMS] AMS Inventory 정보 Update 작업
[보류] 04/28 03/29 03/27 03/27 03/30 03/31 03/29 03/30 03/28
[보류] 40% 03/29 03/27 03/27 03/30 03/31 03/29 03/30 03/28
12/02 02/24 03/29 03/27 03/27 03/30 03/30 03/29 03/30 03/27
04/07
04/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 업무 단순화 및 PL 에러사항 보완 적용
03/31 03/29
03/31 03/29
03/27 03/27

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/07 04/07 04/28
04/03 04/03 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-92638 소싱그룹별 공급사 등록 현항데이터 제공 - [e-Pro] ITSM-92704 GT-BTX 공정 Solvent (Techtiv 500) 구 매 예가정정 - [e-Pro] ITSM-92799 발주서 상 PO4501160012 납기요청일 및 발주서 비고란 문구 수정 작업 - [e-Pro] ITSM-92877 해당 견적의뢰건 삭제 처리 및이전 작업단 계로 전환 처리 - [e-Pro] ITSM-92899 해당 발주의 계정 지정범주변경 작업. - [e-Pro] ITSM-93002 해당 발주건에 대한 계약서수급자 정보 변 경작업 - [e-Pro] ITSM-93028 임직원 생수 단가계약 (본사, 공장, 마곡 TS&D센터 통합) 플랜트 1000 추가생성 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
03/31 03/27 03/27 03/28 03/28 03/29 03/30 03/31 04/28
0331 0327 0327 0328 0328 0329 0330 0331 5
03/27 03/27 03/27 03/28 03/28 03/29 03/30 03/31 03/20
04/28 04/28 04/28 04/28 04/28 05/31
03/06 01/13 02/20 03/23 03/29 03/31
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] HCM 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.01월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페 이스 개발 - [EAI] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리체계개선 - [EAI] PM 총무수리요청서 eOffice 전송 대상설비 값 수정 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 기성보고서 전자결재 전송 font 색상 적용 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개발 - [EAI] 투자예산관련 E-office문서 Shaheen 프로젝트본부 결재선 생성요청 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] HCM 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청
03/31 04/28 03/31 03/31 03/31 03/31 04/28 03/31 04/28 03/31 03/31 04/28 04/28
03/29 80% 03/28 03/30 03/30 03/30 90% 03/30 60% 90% 03/30 10% 10%
03/06 03/06 03/20 01/05 01/19 02/17 02/24 02/24 02/24 03/06 03/13 03/23 03/31