## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
05/31
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 신고명세서 파일 집계, 세부로 내역 수정 (ZFIR5082_1) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 신고명세서 파일 집계, 세부로 내역 수정 테스트 (ZFIR5082_1) - [FI] ZFIR5082_1 프로그램 관련 사업장 관리 테이블 및 유지보 수 뷰 생성 (ZFIM5082, ZFIV5082) - [FI] ZFIM5082, ZFIV5082 사업장 관리 로직 ZFIR5082_1 프로그램에 적용 (ZFIR5082_1 ) - [FI] ZFIR5050~ZFIR5530 신고파일 생성 프로그램 로직 분석 - [CO] ZCOR7131 연간 투자예산 사용한도 조정요청 수신 에러 분석
08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
12/31 10/31 09/15 09/29
07/03 08/16 08/28 08/31
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 임원 퇴직금 누진율 직급 연동 관리 뷰 생성 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 인사원장 운영이관후 Data 점 검작업 - [HR] New Pension 특이자 작업지원-중도인출일 입력 오류자로 회사지급분 일괄 지급처리 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 임원 퇴직금 누진율 직급 연동 관리 뷰 생성 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] SF Batch 오류관련 회의
12/31 08/29 10/31 09/15 09/29 09/01
90% 08/29 60% 70% 50% 09/01
07/03 08/28 08/16 08/28 08/31 09/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/17
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 자녀 주민번호 데이터 변경건 - [HCM] 경조금 결혼-본인 신청 시 사내부부 체크 로직 개선 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(중식대 ,의료비 , 학자금 ,병 가 관련 문의)
11/30 08/31 09/01 09/01
1130 0831 0901 0901
07/17 08/31 08/31 08/29
12/29
07/03
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 4501170480 기술검주승 삭제 및 구매발주 부분취소 요 청
12/29 08/31 08/31 09/29 09/08
[보류] 08/30 08/31 09/01 08/31
07/03 08/09 08/10 08/22 08/31

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/11 09/11 09/05
09/05 09/05 09/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] IAMS 전산감사 추가 자료요청 취합 및 전달(삼일회계법인 ) - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 재수행작업 (ZCM_단기여신( DAILY)_V2 외1건) - [BC] HCM운영 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoLog 파 일 삭제작업
09/04 09/04 08/29 08/29 09/01
09/04 09/04 08/29 08/29 09/01
08/29 08/29 08/28 08/29 09/01
12/31 09/27 09/15
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] 자재 반입 알림 메일 전송 시 내용에 예약번호 추가* 메일 본문에 예약번호 필드 추가
12/31 09/27 09/15 09/15
90% 30% 90% 08/31
03/06 05/23 06/13 08/29

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
0% 99% 70% 20% 10% 0%
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8/7 운영반영-8/8 마이그레이션 데이터 클 렌징 프로그램 개발-8/9 PO 수신메일 내용 수정-8/9 오더 취소정보 전송여부 체크 로직 추가-8/10 1LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-8/11 2LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의-8/21 오픈데이터 클렌징 수정- 8/21 인터페이 스 조건 변경으로 로직 수정- 8/23 GI I/F시 중복전송으로 인 한 로직 수정- 8/31 데이터 클렌징 로직 수정- 9/01 ZPSBR 2000 ALV 삭제필드 정상화 ZPLER0160 리턴코드 수 정 ZPSBR0220 삭제버튼 추가 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99463모바일상품권 캐시백 설계 변경요청- 8/25 변 경후 UAT - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프
07/31 07/31 07/31 12/31 08/07 09/29 09/30 09/29
80% 90% 90% 95% 95% 90% 08/28 90%
05/04 06/02 07/03 07/12 07/12 08/23 08/25 08/28

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정
09/26
80%
08/31