## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
09/29 09/29
5% 90%
08/21 08/21
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] (Web) 제품별 탱크 재고 현황 필드 추가 및 변경
09/01 09/01 09/30 12/31 10/31 09/01
09/01 09/01 20% 20% 20% 08/29
08/28 08/28 06/22 07/24 08/28 08/28

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
10/31 09/29 09/08
20% 10% 08/24
06/13 08/18 08/22
09/01 09/15 09/15 09/08
08/28 08/11 08/28 09/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - gcms 인수인계
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - GCMS 인수인계 - [ASM] 정기 점검 - [ASM] fortify 교육 - [ATSS] 배차 엔진 라이센스 교체 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - 상품권 ERP연계 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99832 변경결과 작성
09/15 09/15 09/01 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
10% 10% 09/01 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
08/11 08/28 08/28 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/08
09/04
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'PRM' 작업 재수행 - [RPA] 111pc 작업에러멈춤 확인 및 대기열 정리, 정상화 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 엑셀 이상현상 확인 요청 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] 116pc 확인 및 재부팅 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 재수행 - [RPA] A360 'CNTR 수출계획통보서' 작업 0건 원인 현업문의 -> 요청건이 RPA 처리 조건에 미달 - [RPA] A11 '사전점검' 실패 원인확인 및 메일 재발송 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 미수행 원인 확인 및 수기승 인
08/28 08/28 08/31 08/31 08/29 08/29 08/30 09/01 09/01 09/01
08/28 08/28 08/31 08/31 08/29 08/29 08/30 09/01 09/01 09/01
08/28 08/28 08/28 08/28 08/29 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
12/30 09/29 09/29
06/21 07/20 09/01
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
12/30 09/29 09/29
20% 30% 5%
06/21 07/20 09/01

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 에 대한 추 가사항 적용 - [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM 관련 알림 메일 발송시 메일에 포함된 https://s-erm prd.s-oil.com 링크 주소 정상작동 되도록 JAVA 로직 수정 적 용. - [ERS] MHC팀 김대웅 주임 폴더관리자 권한 삭제처리 - [LMS] 정기적검토 메일링 수신대상 및 샘플 요청 - [LMS] LMS 사무직 접근권한 신청[imoms929403,imoms63481 18]
09/01 12/29 08/28 08/31 08/31 09/01
09/01 10% 08/28 08/31 08/31 09/01
08/30 08/22 08/28 08/31 08/31 09/01
09/15 09/15 09/15
08/21 08/21 08/21
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 인수인계 (박민우 대리) - [GCMS] 지류상품권 전환 모바일상품권 발행 오류 요청 - [GCMS] 지류상품권 미회수현황 데이터 오류 확인요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일상품권 변환 진행된 상품권리스트 데 이터 요청 - [GCMS] 지류상품권 판매현황 ERP 연계 오류 확인 요청 - [WMS] 자재:60100108 오더할당 오류 확인 및 개선 요청 - [WMS] 주기범 계장님 SSO를 통한 접속이 안되는 현상 확인 요청 - [EWS] SP414 시나리오 승인관련 데이터 확인요청
09/15 09/07 09/01 09/01 09/01 08/31 09/01 08/31
50% 08/30 09/01 09/01 09/01 08/31 09/01 08/31
08/25 08/25 08/31 09/01 09/01 08/30 09/01 08/30

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 [보류] [보류] 09/05 [보류]
08/14 07/28 08/10 08/23 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의 서 분석 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 주문/출하 현황 데이터 소스 분석 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의 서 분석 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
09/01 08/30 09/05 [보류]
09/01 08/30 80% 20%
08/28 08/30 08/23 09/01
09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
08/18 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
70% 40% 90% 50% 90%
08/18 04/06 06/16 07/14 07/14