## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
05/31 09/07
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 차량연료사용입력 프로그램 데이터 저장시 마감된 월의 데 이터는 저장 안되도록 수정(ZFIR6051)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 투자예산 조정신청서 오류 원인 분석 (ZCOR7131) - [FI] LPG 소형탱크 관리 배치 실행시 자본화일자 취득일자 Upd ate (ZFIB9581, ZFIR9581) - [CO] 투자예산 조정신청서 인터페이스 로그 필드 추가 및 테스트 (ZCOR7131) - [FI] 차량연료사용입력 프로그램 데이터 저장시 마감된 월의 데 이터는 저장 안되도록 수정(ZFIR6051) - 연차 휴가
09/04 09/05 09/06 09/07 09/08
09/04 09/05 09/06 09/07 09/08
09/04 09/05 09/06 09/07 09/08
12/31 09/29 10/31 11/30
07/03 08/31 09/06 09/05
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 분기 한도시간 제한 추가 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 임원 퇴직금 누진율 직급 연동 관리 뷰 생성 요청 - [HR] 연차휴가(반일) 지정 시 중식대 지급 되도록 로직 추가 요청 - [HR] SF 간 sftp 연동 정보 관리 체계 개선 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] 육아기 근로시간 단축 신청서 메모/비고 기입 요청
12/31 10/31 11/30 09/15 10/13 09/29 09/29 09/08
90% 09/06 60% 09/06 09/06 09/06 60% 09/05
07/03 08/16 09/05 08/28 09/04 09/05 08/31 09/05

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 09/15
07/17 09/06
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HCM] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 내신서 고용구분 필드 추가 - [HCM] 중도 상환한 직원의 HCM 대출 잔액 조정 요청 - [HCM] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
11/30 09/07 09/06 09/15
1130 0907 0906 0915
07/17 09/04 09/06 09/06
12/29 09/29 10/31 09/29
07/03 09/04 09/07 09/08
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] PO 4501178867 e-office 전송 오류 특수문자 수정
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] PO 4501178867 e-office 전송 오류 특수문자 수정
12/29 09/29 10/31 09/29
[보류] 60% 10% 90%
07/03 09/04 09/07 09/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/18 09/18
09/12 09/12
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP QA테스트 CTS 반영시 IMG Setting 내역이 반영 되지 않는 문제 확인 및 업무지원 (Note3088775-Meaning of tra nsport import options in STMS) - [BC] SAP Support Portal SAP JCO 및 SAP BUSINESS CON NECTOR 확인 및 다운로드 업무지원(생산IT지원팀)
09/11 09/11 09/05 09/08 09/08
09/11 09/11 09/05 09/08 09/08
09/05 09/05 09/01 09/07 09/08
12/31 10/31 10/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 10/31 10/31
90% 50% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
0% 99% 70% 20% 10% 99%
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31 09/29 09/29 09/29 09/29
05/04 06/29 07/03 07/12 08/23 08/28 08/31 09/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정
07/31 07/31 07/31 12/31 09/29 09/29 09/26 09/29
80% 90% 90% 95% 90% 90% 80% 80%
05/04 06/02 07/03 07/12 08/23 08/28 08/31 09/04